Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā.

| Būvdarbi | x |
| --- | --- |
| Piegāde |  |
| Pakalpojumi |  |

| 1. Pasūtītājs - | Ādažu novada dome |
| --- | --- |

| Tālruņi - | - | 26137715 | Fakss - | 7997828 | e-pasts | dzintars.kronbergs@adazi.lv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. Paredzamā iepirkuma priekšmets - | Ādažu novada Centra poldera aizsargdambja virsas paaugstināšana |
| --- | --- |

| 3. Paredzamā iepirkuma apjoms un apraksts - | Skatīt pielikumu Nr.1 |
| --- | --- |

4. Identifikācijas numurs – ĀND2011/11

5. Iepirkuma nomenklatūra (CPV) -   45247210-5

6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta – Ādaži

7. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 30 dienas.

8. Kontaktpersona informācijas saņemšanai par iepirkumu- Ādažu novada domes izpilddirektors Dainis Popovs  67997585

9. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks –

Ādažu novada dome (Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164), līdz 2011. gada 28. februārim pulksten 11:00 (Netiek rīkota publiska piedāvājumu atvēršanas sanāksme).

10. Publikācijas datums  16.02.2011.

pielikums Nr.1

Iepirkumam ar ID Nr – ĀND2011/11

TEHNISKĀS SPCIFIKĀCIJAS

Ādažu novada Centra poldera aizsargdambja virsas paaugstināšana

1. Darba uzdevums:

1.1. Ādažu novada Centra poldera aizsargdambja virsas augstuma atzīmes paaugstināšana līdz atzīmei 4.50 BAS posmā no pik. 20/90 līdz pik. 28/10 pie „Taču” mājām un dambja paaugstināšana pie „Strēlnieku” mājām 50m posmā.

2. Darbu apjomi:

2.1. Dambja trases attīrīšana no sniega 9800 m2;

2.2. Apauguma (krūmi, sīkmežs) novākšana no dambja un nogāzēm, krūmu sadedzināšana 600 m2;

2.3. Grunts ar kfiltrācijas<1.0m/dn iegāde un piegāde 2090 m3;

2.4. Grunts izlīdzināšana ar buldozeru attālumā līdz 20m, blietēšana 2090 m3.

3. Citi nosacījumi:

3.1. Darbu izpilde 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas.

3.2. Samaksas noteikumi: 20% priekšapmaksa.

## 4. Pretendentu atlases prasības, to apliecināšanai iesniedzamie dokumenti:

3.1. Pretendenta apliecinājums, ko paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām par to, ka Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un nav profesionālās darbības pārkāpumu (no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, — 18 mēneši.

3.2. Pretendenta apliecinājums, ko paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām, par to, ka Pretendents netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu.

3.3. Pretendenta apliecinājums, ko paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām, par to, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts.

3.4. Reģistrācijas apliecības kopija.

3.5. Atbilstošu sertifikātu kopijas, kas apliecina pretendenta spēju nodrošināt sertificētu būvdarbu vadītāju hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā.

4. Piedāvājums sastāv no:

4.1. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā;

4.2. Atlases dokumentiem saskaņā ar 3. punktu;

4.3. Tehniskā piedāvājuma (sniedzamo pakalpojumu īss apraksts);

4.4. Finanšu piedāvājuma (būvdarbu tāme bez un ar PVN). Būvdarbu cenā jāiekļauj visi nodokļi un nodevas, kas saistīti ar darba uzdevuma izpildi, izņemot PVN.