APSTIPRINĀTS

SIA „Ādažu Ūdens”

iepirkuma komisijas

2013. gada 2. maija sēdē

Iepirkuma procedūras

Inženiertehniskā uzraudzība

projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”

iepirkuma Id.Nr. ĀŪ2013/02KF

NOLIKUMS

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Piedāvājums	4

6.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

7.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	7

8.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

9.	Iesniedzamie dokumenti	10

10.	Tehniskais piedāvājums	13

11.	Finanšu piedāvājums	13

12.	Piedāvājumu izvērtēšana	13

13.	Iepirkuma līgums	14

Pielikumi	15

A pielikums: Tehniskā specifikācija	16

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	34

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	51

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	52

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	54

D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne	56

D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne	57

D5 pielikums: CV veidne	58

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne	60

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām	61

pretendents balstās, apliecinājuma veidne	61

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	62

D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	63

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa	64

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA „Ādažu Ūdens”,

Reģistrācijas Nr. 40003929148 ,

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Valdes loceklis

Aivars Dundurs,

tel.nr.: 29121015,

faksa nr.: 67996581,

e-pasts: udensadazi@inbox.lv

- Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

  - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

- Saziņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

  - Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

  - Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums.

  - Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ūdens un kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju projektēšanas un būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”. Inženiertehniskā uzraudzība jāveic atbilstoši Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas līguma „Iekārtu piegādes un projektēšanas-būvniecības darbu līguma noteikumiem elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” noteikumiem (FIDIC „Dzeltenā grāmata”), pasūtītāja noslēgtā līguma ietvaros,   saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums).

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Ādažu novads

  - Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 19 (deviņpadsmit) mēneši no Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienas.

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    - Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 4.jūnijam, plkst.11:00 SIA „Ādažu Ūdens”, Gaujas ielā 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Ādažu Ūdens” telpās 2013.gada 4.jūnijā plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 3 kopijas),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 3 kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 3 kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 3 kopijas).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta” (id.Nr. ĀŪ 2013/02KF). Neatvērt līdz 2013.gada 4.jūnijam plkst. 11:00.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II. kārta” (id.Nr. ĀŪ 2013/02KF).

    - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu “Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1000 LVL (viena tūkstoša latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

- līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- apakšuzņēmējiem un

- Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendenta piedāvātajiem:

- Inženiera komandas vadītājam (inženierim) ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzības jomā;

- Ūdens un kanalizācijas tīklu būvuzraugiem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzības jomā;

- Projektēšanas uzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprojektēšanas jomā;

- Ceļu būves būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvuzraudzības jomā.

- Pretendenta piedāvātie speciālisti ir reģistrēti vai uzvaras gadījumā tiks reģistrēti kā Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) nodarbinātie speciālisti (vienlaikus kā speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā trīs komersantiem, 19.10.2011. MK noteikumu Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" izpratnē).

- Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā, kā arī tiks reģistrēti Būvkomersantu reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta (ģenerāluzņēmēja, neskaitot apakšuzņēmēju apgrozījumu) gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums ūdenssaimniecības objektu būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības jomā pretendenta darbības pēdējo trīs pilno gadu laikā (pretendentiem, kas uzsākuši savu darbību (dibināti) vēlāk - gada finanšu vidējais apgrozījums nostrādātajā laika periodā) vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

    - Pretendenta likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2012.gada 31.decembri ir ne mazāks par 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad katram no tās dalībniekiem likviditātes koeficents nedrīkst būt mazāks par 1 (viens).

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents iepriekšējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā ir veicis un pabeidzis (būves nodotas ekspluatācijā) vismaz divus līdzvērtīgus būvuzraudzības līgumus, kur katrs atbilst vismaz šādiem parametriem:

- ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu vismaz 15 km,

- vismaz 3 (trīs) kanalizācijas sūkņu stacijas.

- vismaz viens uzraudzītais līgums ir bijis apvienotais projektēšanas –būvdarbu līgums un vismaz viena uzraudzītā būvdarbu vai būvniecības līguma izmaksas ir bijušas virs 1,9 milj. Ls.

    - Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

      - Inženiera komandas vadītāju (inženieri), kurš:

- ir ieguvis augstāko izglītību inženierzinātnēs un,

- iepriekšējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā kā inženieris vai inženiera vietnieks vai citā līdzvērtīgā amatā ir veicis un pabeidzis (objekti ir nodoti ekspluatācijā) vismaz divu projektu, kur katrs atbilst vismaz šādiem parametriem:

- 5 km ārējo ūdensapgādes tīklu;

- 5 km ārējo kanalizācijas tīklu;

- 2 kanalizācijas sūkņu staciju

projekta vadību un ir vadīts vismaz viens apvienotais projektēšanas –būvdarbu līgums.

      - Ūdens un kanalizācijas tīklu būvuzraugu Nr.1:

kurš, iepriekšējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā ir veicis un pabeidzis (objekti ir nodoti ekspluatācijā) vismaz divu projektu, kur katrs atbilst vismaz šādiem parametriem:

- 5 km ārējo ūdensapgādes tīklu;

- 5 km ārējo kanalizācijas tīklu;

- 2 kanalizācijas sūkņu staciju

- būvdarbu būvuzraudzību.

      - Ūdens un kanalizācijas tīklu būvuzraugu Nr.2:

kurš, iepriekšējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā ir veicis un pabeidzis (objekts nodots ekspluatācijā) vismaz viena projekta, kurš atbilst vismaz šādiem parametriem:

- 5 km ārējo ūdensapgādes tīklu;

- 5 km ārējo kanalizācijas tīklu;

- 2 kanalizācijas sūkņu staciju

- būvdarbu būvuzraudzību.

      - Projektēšanas uzraugu:

kurš, iepriekšējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā ir veicis vismaz divu projektu, kur katrs atbilst vismaz šādiem parametriem:

- 5 km ārējo ūdensapgādes tīklu;

- 5 km ārējo kanalizācijas tīklu;

- 2 kanalizācijas sūkņu staciju

- būvprojektu vadību.

      - Ceļu būves būvuzraugu,

kurš, iepriekšējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā ir veicis un pabeidzis (objekti ir nodoti ekspluatācijā) vismaz 5000 m2 ceļu vai ielu būvdarbu vai rekonstrukcijas darbu ar asfalta ieklāšanu, uzraudzību.

    - Pretendentam ir, vai, ja tiks noslēgts līgums, tiks veikta profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par summu ne mazāku par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendents ievēro kvalitātes vadības principus atbilstoši ISO standartam vai līdzvērtīgi.

    - Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus.

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

    - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Izziņa par Pretendenta (ģenerāluzņēmēja), personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) gada kopējo finanšu apgrozījumu ūdenssaimniecības objektu būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības jomā par darbības iepriekšējiem trīs gadiem un peļņas zaudējumu aprēķinu par 2012, 2011, 2010.gadiem.

    - Pretendenta pilnvarotās personas apliecināta izziņa par likviditāti un 2012.gada bilances aktīva un pasīva lapu kopijas.

    - Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados veikto būvuzraudzību saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (D3 pielikums) un būvniecības pasūtītāju (Būvniecības likuma 1.panta izpratnē) pilnvarotās amatpersonas parakstītas atsauksmes, kas apliecina 8.3.1. punktā noteikto būvuzraudzības pieredzi.

    - Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu būvprakses sertifikāta kopijas. Gadījumā, ja Pretendenta piedāvātie speciālisti nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) nodarbinātie speciālisti, jāiesniedz pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums, ka pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, speciālisti tiks reģistrēti Būvkomersantu reģistrā atbilstoši 19.10.2011. MK noteikumu Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 4.2. punktam .

- Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā, kā arī tiks reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

    - Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu:

      - CV un pieejamības apliecinājums (no speciālista darba devēja, ja darba devējs nav Pretendents vai, ja speciālists ir darba attiecībās ar vairākiem darba devējiem apliecinājumi par pieejamību no tiem darba devējiem, kas nav Pretendents) saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums);

      - Inženiera komandas vadītājam jāiesniedz augstāko izglītību apliecinošs dokuments un būvdarbu pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina 8.3.2.1 punktā noteikto Inženiera komandas vadītāja pieredzi;

      - Par ūdens un kanalizācijas tīklu būvuzraugu Nr.1 un Nr.2 jāiesniedz būvuzrauga saistību raksta vai būvatļaujas vai būves nodošanas akta kopijas vai būvdarbu žurnāla kopijas, kas apliecina attiecīgi 8.3.2.2. punktā vai 8.3.2.3. punktā prasīto pieredzi. Ārvalstu speciālisti iesniedz dokumentus, atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai.

      - Par projektēšanas uzraugu jāiesniedz būvprojekta titullapas vai rakstlaukuma kopija, kas apliecina 8.3.2.4. punktā noteikto Projektēšanas uzrauga pieredzi. Ārvalstu speciālisti iesniedz dokumentus, atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai.

      - Par ceļu būves būvuzraugu jāiesniedz būvdarbu pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina 8.3.2.5 punktā noteikto ceļu būves būvuzrauga pieredzi.

    - Spēkā esošas apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas sabiedrības izdots apliecinājums, ka šāda apdrošināšana tiks veikta, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju.

    - Kvalitātes vadības sertifikāta atbilstoši ISO standartam kopija vai uzņēmumā pastāvošās kvalitātes vadības sistēmas apraksts.

    - Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (D6 pielikums),

- 1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai (2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D10 pielikums).

- Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums (Pakalpojuma kopējā cena) kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

    - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam Pretendentam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā.

  - Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto būvuzraudzības kopējo cenu bez PVN.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

  - Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

- VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs

SIA „Ādažu Ūdens”, kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu jomā Ādažos.

  - Projekts

Ādažos tiek realizēts darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros apstiprināts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”.

  - Izvietojums un reljefs

Ādažu novads atrodas Vidzemes reģionā, apmēram 10 km uz austrumiem no Rīgas, Ādažu novads aizņem 163 km2. Apmēram puse no novada teritorijas ir šobrīd neapdzīvota teritorija – militārais poligons. Atšķirībā no citām apdzīvotām vietām Latvijā iedzīvotāju skaits Ādažos pēdējos gados ir pieaudzis.

Pašvaldības teritorijas reljefs ir samērā līdzens, bet dažviet ir nelieli pakalni, kas veidojušies no senajām Baltijas kāpām. Augstākais no tiem ir “Utu kalns” - pie Alderiem, 27.50 m virs jūras līmeņa. Pašvaldības teritoriju šķērso Gaujas upes ieplaka.

  - Klimats

Klimats novada teritorijā ir Latvijai kopumā raksturīgais. Vidējā temperatūra janvāra mēnesī ir –5°C un jūlija mēnesī +18°C. Vidējais nokrišņu daudzums gadā ir 550–600 mm. Tradicionāli sniega segums ir no decembra līdz februārim. Tā biezums ir 30–50 cm. Šajā periodā gaisa temperatūra pārsvarā ir zem nulles un, tāpēc zeme var sasalt līdz pat 1.8 m dziļumam.

- mērķi

  - Līguma konkrētais mērķis

Šī līguma mērķis ir veikt projektēšanas, būvdarbu un objektu nodošanas - pieņemšanas procesu inženiertehnisko uzraudzību, izpildīt „Inženiera” pienākumus atbilstoši Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas (turpmāk tekstā FIDIC) Līgumu noteikumiem un būvuzrauga pienākumus LR Būvniecības likuma izpratnē

Minētie pakalpojumi attiecināmi uz būvniecības līgumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos II kārta” ietvaros” saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas–būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g.(Dzeltenā grāmata)).

Indikatīvie būvniecības apjomi ir noteikti 4.1.punktā Projekta apraksts.

  - Līguma vispārējie mērķi

Izpildītāja vispārējam mērķim jābūt zemāk minēto projekta mērķu veiksmīgas ieviešanas nodrošināšana.

- sekmēt vides kvalitātes paaugstināšanu Latvijā un Baltijas jūras reģionā;

- paaugstināt pašvaldības ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti atbilstoši ES direktīvām un nacionālajiem standartiem;

- paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēdzot jaunus patērētājus, veicināt pašvaldību ūdens saimniecības uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos;

- sekmēt ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai saskaņā ar ES direktīvu prasībām.

- palielināt iedzīvotāju skaitu, kas tiks nodrošināti ar ES direktīvas (80/778/EEC) prasībām atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni;

- noteikt visoptimālāko risinājumu ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanai, ņemot vērā mūsdienīgus tehnoloģiskos sasniegumus un katras atsevišķās pašvaldības situācijas specifiku;

- samazināt ūdens zudumus ūdensapgādes tīklos un veicināt pašvaldību uzņēmumu ekonomiskās darbības efektivitāti;

- samazināt higiēniskos riskus un vides piesārņojumu, kas radusies novecojušas ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas ekspluatācijas rezultātā.

  - Izpildītāja atbildība

Izpildītājs ir atbildīgs, lai esošā ūdenssaimniecības sistēma tiek pilnveidota atbilstoši projekta iesnieguma mērķiem, lai sasniegtu atbilstību attiecīgo ES vides normatīvo aktu prasībām.

Izpildītājs ir atbildīgs par Būvdarbu līgumu ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Būvnieka darba līgumā noteiktam apjomam un prasībām.

Izpildītājs ir atbildīgs par sekojošu Būvnieka galveno pienākumu pārraudzību:

- Nepieciešamo tehnisko projektu izstrādi un to dokumentu izstrādi un sagatavošanu, kas būtu nepieciešama dokumentu sagatavošanai (izstrādā Būvnieks);

- Būvniecības darbiem, nodošanu ekspluatācijā un pieņemšanu (izpilda Būvnieks);

- Būvdarbu līgumā iekļauto preču piegādi (izpilda Būvnieks).

Izpildītājs ir atbildīgs par pienācīgu Būvuzraugu, Projekta vadītāja, Projektēšanas uzrauga un citu speciālistu darbu izpildi augstā profesionālā līmenī, kas izriet arī no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā esošās normatīvo aktu bāzi, kas reglamentē būvprojektu izstrādi, būvniecību un būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību Latvijas Republikā, ievērošanu. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāseko līdz un jāievēro jaunākās izmaiņas likumdošanā.

Izpildītājs ir atbildīgs par speciālistu darba grupas vadību, savlaicīgu visu ziņojumu un atskaišu iesniegšanu. Savlaicīgu visu uzdevumu izpildi, savlaicīgu personāla darba apmaksu un labu darba attiecību uzturēšanu ar visām Līguma izpildē iesaistītajām pusēm.

Izpildītājs ir atbildīgs par līguma, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju pienācīgas izpildes uzraudzību noteiktajos termiņos.

Izpildītājs ir atbildīgs par savlaicīgu iespējamo problēmu apzināšanu , jāizstrādā atbilstoši pasākumi to novēršanai.

Izpildītājs ir atbildīgs par visu uzdevumu kvalitatīvu izpildi, atbilstoši izmaksu efektivitātes principiem, piesaistot darbiniekus, kas ir apstiprināti piedāvājumā un ir ar atbilstošu pieredzi attiecīgajā jomā. Nepieciešams izstrādāt un ieviest procedūras un kontroles sistēmas, lai nodrošinātu Projekta laika grafika, darbu kvalitātes un izmaksu izsekojamību, ikdienas uzraudzību un kontroli.

- PIEŅĒMUMI UN RISKI

  - Riski

Izpildes laikā iespējama šādu risku iestāšanās, kuru rezultātā radušās papildus izmaksas saistībā ar pakalpojumu izpildes apstākļu maiņu, Izpildītājam jāietver piedāvājuma summā. Piedāvājuma summā nav jāietver izmaksas par papildus pakalpojumiem, kas nav paredzēti Līgumā.

- Pasūtītājs var būt spiests apturēt investīciju projektu, tādā gadījumā arī būvuzraudzības līgums tiek atcelts.

- Izstrādājot tehnisko projektu, tehniskie risinājumi var tikt mainīti.

- Plānotais būvdarbu līguma izpildes beigu datums var aizkavēties gadījumā, ja radīsies sarežģījumi līgumu izpildes procesā. Tā rezultātā var būt nepieciešama iepriekš neplānota papildus Inženiera personāla iesaistīšana vai ekspertu aizstāšana.

- Būvdarbu līguma izpildes periods var pagarināties sakarā ar neparedzētiem grunts vai laika apstākļiem.

- Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās.

- DARBA UZDEVUMI

  - Projekta apraksts

Izpildītājs veic turpmāk minētos konkrētos uzdevumus un pasākumus un izveido labu sadarbību ar Pasūtītāju.

Izpildītājam jāizstrādā tāds sadarbības modelis, lai izvairītos no aizkavēšanās vai pārtraukumiem lēmumu pieņemšanas procesā un nemazinātos Izpildītāja atbildība.

Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visiem esošajiem būvdarbu līgumos uzskaitītajiem dokumentiem, kas ir nepieciešami Izpildītāja darba izpildei saskaņā ar Pakalpojumu līgumu.

Tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu darbi tiks veikti saskaņā ar iepirkuma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos II kārta” ietvaros” līgumu.

Tabulās zemāk ir aprakstīti galvenie būvdarbu apjomi. Projektēšanas un būvdarbu laikā tie var mainīties.

Sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kanalizācijas tīklu izbūve "Nūrnieku" rajonā |  |  |
| 1 | Pašteces kolektors Nūrnieku ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 102 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 15 |
| 2 | Pašteces kolektors Krūkļu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, , H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 76 |
|  | Pieslēgumu skaits | kompl. | 13 |
| 3 | Pašteces kolektors Čiekuru ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 34 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 6 |
|  | Kanalizācijas tīklu izbūve Draudzības ielas rajonā |  |  |
| 4 | Pašteces kolektors Rožu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 20 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 6 |
| 5 | Pašteces kolektors Dzirnavu ielā un Mālnieku ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 49 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 8 |
| 6 | Pašteces kolektors Liepavotu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 67 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 13 |
| 7 | Pašteces kolektors Dārza ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 154 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 22 |
| 8 | Pašteces kolektors Saules ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 70 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 10 |
| 9 | Pašteces kolektors Ziedu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 20 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 2 |
| 10 | Pašteces kolektors Skolas ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 99 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 17 |
| 11 | Pašteces kolektors Bērzu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 123 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 14 |
| 12 | Pašteces kolektors Pļavu ielā (no Dārza līdz Ķiršu ielai) |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 54 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 9 |
| 13 | Pašteces kolektors Pļavu ielā (no Ķiršu līdz Ziedu ielai) |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 65 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 12 |
| 14 | Pašteces kolektors Vārpu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 23 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 8 |
|  | Kanalizācijas tīklu izbūve Alīdas ielas rajonā |  |  |
| 15 | Pašteces kolektors Alīdas ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 33 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 13 |
| 16 | Pašteces kolektors Veltas ielā un Jēkaba ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 34 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 11 |
|  | Kanalizācijas tīklu izbūve "Vītolu" rajonā |  |  |
| 17 | Pašteces kolektors Vējupes ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 73 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 17 |
|  | Kanalizācijas tīklu izbūve Druvas ielas rajonā |  |  |
| 18 | Pašteces kolektors Druvas ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 97 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 16 |
| 19 | Pašteces kolektors Lauku ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 73 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 12 |
| 20 | Pašteces kolektors Graudu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 27 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 5 |
|  | Kanalizācijas tīklu izbūve Gaujas ielas rajonā |  |  |
| 21 | Pašteces kolektors Priežu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m, | m | 55 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 11 |
| 22 | Pašteces kolektors Ozolu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 102 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 14 |
| 23 | Pašteces kolektors Zīļu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 85 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 14 |
| 24 | Pašteces kolektors Zelmeņu ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 36 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 6 |
| 25 | Pašteces kolektors Gaujas ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 110 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 10 |
| 26 | Pašteces kolektors Skuju ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 66 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 9 |
| 27 | Pašteces kolektors Koku ielā |  |  |
|  | PP Ø160 T8, H vid.ieb.dz.~1,5m | m | 37 |
|  | Māju pieslēgumu skaits | kompl. | 10 |

Spiedkanalizācijas tīklu būvniecība

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve "Nūrnieku" rajonā |  |  |
| 1 | Spiedvads Priežu ielā |  |  |
|  | PE Ø63 PN10, H vid.ieb.=1,5-2,0 m, | m | 693 |
|  | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve Gaujas ielas rajonā |  |  |
| 2 | Spiedvads Gaujas ielā |  |  |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=1,5-2,0 m, | m | 778 |
|  | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve Alīdas ielas rajonā |  |  |
| 3 | Spiedvads Jēkaba ielā |  |  |
|  | PE Ø63 PN10, H vid.ieb.=1,8 m, ruļļos | m | 42 |
| 4 | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve Zīļu un Zelmeņu ielas krustojumā |  |  |
|  | PE Ø63 PN10, H vid.ieb.=1,5-2,0 m, | m | 152 |
| 5 | Spiedkanalizācijas tīklu izbūve Dārza ielā |  |  |
|  | PE Ø63 PN10, H vid.ieb.=1,5-1,8 m, ruļļos | m | 15 |

Ūdensvada tīklu būvniecība

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdensapgādes tīklu izbūve "Nūrnieku" rajonā |  |  |
| 1 | Nūrnieku ielā |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m | m | 71 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 15 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 722 |
|  | PE Ø160 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 135 |
| 2 | Krūkļu ielā |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 75 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 13 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 461 |
|  | Ūdensapgādes tīklu izbūve Draudzības ielas rajonā |  |  |
| 3 | Rīgas gatvē |  |  |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, ruļļos | m | 502 |
| 4 | Rožu ielā (kods: A-U6-8): |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m | m | 19 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 8 |
|  | PE Ø63 PN10, H vid.ieb.=2 m, ruļļos | m | 192 |
|  | Ūdensapgādes tīklu izbūve Druvas ielas rajonā |  |  |
| 5 | Druvas ielā |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 88 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 12 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 544 |
|  | Pieslēgums esošajam ūdensvadam | vietas | 1 |
| 6 | Graudu ielā |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 22 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 5 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 191 |
| 7 | Lauku ielā (no esošā ūdensvada līdz Graudu ielai) |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 23 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 4 |
|  | PE Ø63 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 61 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 136 |
|  | Pieslēgums esošajam ūdensvadam | vietas | 1 |
| 8 | Vēja ielā |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 27 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 7 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 340 |
|  | Pieslēgums esošajam ūdensvadam | vietas | 2 |
|  | Ūdensapgādes tīklu izbūve Gaujas ielas rajonā |  |  |
| 9 | Gaujas ielā (no esošā ūdensvada līdz Zīļu ielai) |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 105 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 11 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 229 |
|  | PE Ø160 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 436 |
|  | Pieslēgums esošajam ūdensvadam | vietas | 1 |
| 10 | Koku ielā |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 39 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 10 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 349 |
| 11 | Skuju ielā |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 58 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 9 |
|  | PE Ø63 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 197 |
| 12 | Priežu ielā |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 46 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 11 |
|  | PE Ø160 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 990 |
| 13 | Ozolu ielā |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 94 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 13 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 441 |
| 14 | Zīļu ielā (līdz Gaujas ielai) |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 45 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 7 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 280 |
| 15 | Zīļu ielā (no Ozolu līdz Zelmeņu ielai) |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 33 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 7 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 441 |
| 16 | Zelmeņu iela |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 26 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 6 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 326 |
| 17 | Starp Gaujas 25 daudzdzīvokļu ēkām |  |  |
|  | PE Ø75 PN10, H vid.ieb.=2 m | m | 92 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 4 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, ruļļos | m | 195 |
|  | Pieslēgums esošajam ūdensvadam | vietas | 2 |
|  | Ūdensapgādes tīklu izbūve "Vītolu" rajonā |  |  |
| 18 | Vējupes ceļi |  |  |
|  | PE Ø32 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 95 |
|  | Pieslēgumu skaits | gab. | 24 |
|  | PE Ø63 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 23 |
|  | PE Ø110 PN10, H vid.ieb.=2 m, | m | 761 |
|  | Pieslēgums esošajam ūdensvadam | vietas | 3 |

Kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība

| Nr.p.k. | Darba nosaukums |
| --- | --- |
| 1 | Kanalizācijas sūkņu stacija "Nūrnieki" |
| 2 | Kanalizācijas sūkņu stacija "Zīļu/Zelmeņu" |
| 3 | Kanalizācijas sūkņu stacija "Gaujas" |
| 4 | Kanalizācijas sūkņu stacija "Valteri" |
| 5 | Kanalizācijas sūkņu stacija Dārza ielā |
| 6 | Kanalizācijas sūkņu stacija Jēkaba ielā |

Asfalta seguma, grants seguma un bruģa seguma ielu atjaunošanas būvniecība apmēram 22 000 m2 apmērā, kā arī dabīgo segumu, zālāju atjaunošanas būvdarbi.

  - Izpildītāja vispārīgie pienākumi

Izpildītāja vispārīgie pienākumi šī līguma ietvaros ietver sekojošo:

- Nodrošināt būvniecības „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos II kārta” ietvaros” projektēšanas darbu uzraudzību un būvuzraudzību;

- Pārbaudīt un apstiprināt maksājumus;

- Veikt būvdarbu pārbaudi un nodošanas ekspluatācijā apstiprināšanu;

- Izmaiņu rīkojumu izdošana;

- Darba kvalitātes nodrošināšana un drošības standartu ievērošana;

- Nodrošināt līguma realizāciju atbilstību visiem vides standartiem un atļaujām;

- Būvdarbu līgumu izpildes koordinācija un vispārīgā Projekta vadība ar mērķi nodrošināt sekmīgu iepriekšminēto būvdarbu līgumu izpildi un maksimāli samazināt iespējamos traucējumus attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, ko esošajiem abonentiem sniedz SIA “Ādažu Ūdens”, iespējamos traucējumus pakalpojumiem, ko nodrošina citu komunālo pakalpojumu dienesti vai privātuzņēmumi, kā arī traucējumus satiksmei un iedzīvotājiem kopumā.

- Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ar mērķi nodrošināt, ka izbūvētie infrastruktūras objekti atbilst augstākajām kvalitātes normām, Pasūtītāja prasībām, tehniskajām specifikācijām, LR būvnormatīvu un likumdošanas prasībām;

- Būvdarbu līgumu izpildes progresa uzraudzība saskaņā ar Būvuzņēmēja būvdarbu izpildes grafiku un izmaksu tabulām, ieskaitot ziņošanu par konstatējumiem un ieteikumu sniegšanu Pasūtītājam par nepieciešamajām izmaiņām saistībā ar konstatētajām nobīdēm no Būvdarbu līgumu laika grafikiem un/vai plānotajām naudas plūsmām;

- Iespējamo problēmu, kas var rasties būvdarbu gaitā, iepriekšēja apzināšana, identificēšana un tūlītēja ziņošana Pasūtītājam, lai aizsargātu pasūtītāju pret iespējamām prasībām no Būvuzņēmēju puses par finansiāliem zaudējumiem vai izpildes kavējumiem;

- Līgumu uzraudzība, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas līgumsaistības saskaņā ar līguma nosacījumiem;

- Pašvaldības vai ieviešanas iestādes pieprasīto ziņojumu vai atskaišu vai papildus tehniskās vai finanšu informācijas sagatavošana, ja tā ir nepieciešama, lai sagatavotu informāciju vai atskaites ES un citām iesaistītajām organizācijām;

- Ziņojumu un atskaišu sagatavošana.

  - Inženiera un būvuzraugu konkrētie uzdevumi

Inženiertehnisko uzraudzību  jāorganizē tā, lai nodrošinātu aktivitāšu efektīvu administrēšanu, darbu savlaicīgu īstenošanu, kā arī finansiālo līdzekļu efektīvu izlietošanu. Izpildītājs, plānojot personāla resursus, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajai galveno speciālistu noslodzei.

Izpildītājs cieši sadarbojas ar Pasūtītāju. Ja darbs, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, norit neapmierinoši, tam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par darbībām, kas nepieciešamas, lai atrisinātu situāciju un ievērotu būvniecības līguma mērķus un laika grafiku.

Konkrētie uzdevumi ir iedalīti trīs galvenajās stadijās:

- Pirms būvniecības uzdevumi

- Uzdevumi būvniecības laikā

- Pēc būvniecības uzdevumi

    - Pirms būvniecības uzdevumi

Šī līguma izpildes stadija sāksies līdz ar pakalpojumu līguma parakstīšanas brīdi. Izpildītāja pienākumi šajā stadijā ietver:

- Mobilizēt Izpildītāja personālu projekta ieviešanas vietā;

- Iepazīties ar vietējiem apstākļiem un ar projektu saistīto informāciju un dokumentiem;

- Organizēt darba uzsākšanas sanāksmes ar būvdarbu Pasūtītāju, Būvuzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm;

- Saskaņot kvalitātes nodrošināšanas procedūras;

- Izskatīt un apstiprināt Būvuzņēmēja iesniegtās izpildes garantijas, apdrošināšanas polises, avansa maksājuma garantijas;

- Saskaņot darba programmu ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

- Saskaņot naudas plūsmas prognozes būvniecības līgumam ar Būvuzņēmēju un  Pasūtītāju;

- Vienoties par būvobjektos notiekošo regulāro būvobjekta, iknedēļas un ikmēneša sanāksmju veidu, dalībniekiem un grafiku;

- Saskaņot ziņojumu un atskaišu formas un saņēmēju sarakstu, kam iesniedzami attiecīgi ziņojumi/atskaites;

- Vienoties ar pārējām iesaistītajām pusēm un apstiprināt saziņas veidus un sakaru līnijas, kas tiks izmantotas Projekta ietvaros;

- Noteikt uzraudzības darba grupas speciālistu inženiertehnisko atbildību un pienākumus;

- Vienoties ar pārējām iesaistītajām pusēm un saskaņot darbu uzsākšanas termiņus un darbu izpildes vietas;

- Izskatīt un akceptēt darba drošības plānu būvdarbiem;

- Sagatavot Sākuma ziņojumu.

Izpildītāja pienākumi Būvprojektu sagatavošanas laikā būvniecības līgumam, kurš tiks noslēgts atbilstoši FIDIC Dzeltenās grāmatas noteikumiem:

- Pārbaudīt Būvuzņēmēja sagatavoto tehnisko projektu atbilstību līguma prasībām (FIDIC Dzeltenā grāmata, 1. izdevums, 1999.g.)

- Pārbaudīt piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstību līgumu dokumentācijas prasībām, neatbilstību gadījumā sniegt rakstisku atzinumu Pasūtītājam;

- Pārbaudīt būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību Būvniecības līgumā noteiktajām prasībām, neatbilstību gadījumā sniegt rakstisku atzinumu Pasūtītājam;

- Pārbaudīt būvprojekta atbilstību LR būvniecības normatīvu un būvdarbu Pasūtītāja prasībām, neatbilstību gadījumā sniegt rakstisku atzinumu Pasūtītājam;

- Ziņot Pasūtītājam par jebkurām konstatētajām novirzēm no iepriekšminētajām prasībām;

- Kur tas nav bijis definēts iepirkumu dokumentācijā un kur ir nepieciešama jauna tehniskā risinājuma piemērošana, sniegt atbalstu Pasūtītājam labākā pieejamā risinājuma izvēlē.

    - Uzdevumi būvdarbu laikā

- Organizēt un vadīt sanāksmes būvobjektā, kā arī iknedēļas un ikmēneša sanāksmes. Ikmēneša sanāksmju organizēšanas laiku  saskaņot ar Pasūtītāju;

- Izpildītāja pienākumos ietilpst protokolu sagatavošana un izsūtīšana sanāksmē pārstāvētajām pusēm;

- Izvērtēt un saskaņot darbu programmu. Tas ietver rekomendāciju sniegšanu attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu utt., kā arī Būvuzņēmēju darbu izpildes grafiku un tā tehniskā personāla un iekārtu atbilstības un gatavības darbam pārbaudi;

- Apstiprināt galvenā Būvuzņēmēja pieprasītos apakšuzņēmējus, pēc atbilstības dokumentu pārbaudes;

- Pārbaudīt Būvuzņēmēju veikto darbu apjomus par kārtējo mēnesi atbilstoši līguma nosacījumiem un cenu tabulām;

- Izdot rīkojumus Būvuzņēmējam par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu;

- Dot jebkādus nepieciešamos rīkojumus Būvuzņēmējam. Jebkādas izmaiņas iepriekš noteiktajos darbu apjomos, sevišķi, izmaiņas, kas ir saistītas ar finansiāla rakstura nobīdēm, ir skaidri jādefinē un jāapstiprina rakstveidā, pirms Būvuzņēmējam tiek dots rīkojums veikt attiecīgos darbus, ar nosacījumu, ka jebkādus rīkojumus, kā rezultātā varētu palielināties kopējās būvdarbu izmaksas, Izpildītājs iepriekš saskaņo ar būvdarbu Pasūtītāju, ja vien Izpildītājs neuzskata šādu rīcību par nepieciešamu, lai nodrošinātu darbu drošību ārkārtas gadījumos. Ja izmaiņu rīkojumam ir finansiāla ietekme uz būvdarbu līgumiem, t.i., ir nepieciešamas iepriekš neparedzētas – papildus izmaksas, tad šādā gadījumā jāpiemēro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu līgumā noteiktā procedūra;

- Uzraudzīt, lai Būvuzņēmēja darbinieki ievērotu darbu drošības un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī informēt visas puses, ja tiek konstatēti pārkāpumi;

- Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam maksājuma sertifikātus par Būvuzņēmēja izpildītajiem darbiem, saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem un standartiem. Starpmaksājumos apstiprinātās summas par darbiem var tikt koriģētas līdz pēdējam apstiprinājumam, kurā iekļauta izpilde par konkrēto darbu posmu un, kurā jāatspoguļo  precīza  izpildīto  darbu  faktiskā  vērtība. Gala maksājuma apstiprinājumā jāatspoguļo precīza visu izpildīto darbu faktiskā vērtība;

- Dot rīkojumus, piedalīties un dokumentēt pārbaudes būvdarbu laikā un pārbaudes pirms būvdarbu pabeigšanas;

- Piedalīties mehānisko un elektroiekārtu pārbaudēs to ražotnēs (gadījumos, kad tas ir nepieciešams), kā arī pēc minēto iekārtu uzstādīšanas;

- Izšķirt strīdus vai domstarpības, kas rodas starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju;

- Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai standarta atskaites, ikmēneša ziņojumus sadaļā "Ziņojumi" noteiktajā kārtībā, atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas jāaizpilda būvuzraugam;

- Piedalīties testos pēc ietaišu un darbu nodošanas;

- Izdot Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem;

- Sagatavot Kopsavilkuma ziņojumus pēc darbu nodošanas.

Izpildītājs pilda Būvuzrauga funkcijas saskaņā ar LR būvniecības normatīviem, kas, cita starpā, paredz šādus pienākumus:

- Īstenot darbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontroli, nodrošināt, ka Būvuzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un veiktie darbi, materiāli un iekārtas atbilst saistošajiem kvalitātes standartiem;

- Pārbaudīt darbu atbilstību LR būvniecības normatīvajiem aktiem;

- Pārbaudīt darbu, materiālu un iekārtu atbilstību apstiprinātajam tehniskajam projektam;

- Veikt materiālu, iekārtu un darbu kvalitātes kontroli, uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras būvdarbu, materiālu un iekārtu kvalitātes vadību saskaņā ar atbilstošiem LR standartiem;

- Nodrošināt visu projekta procedūru un dokumentācijas atbilstību LR būvniecības normatīviem;

- Apstiprināt segto darbu aktus;

- Nepieciešamības gadījumā izdot rīkojumu par Darbu pārtraukšanu un dot rīkojumu Būvuzņēmējam novērst konstatētos defektus;

- Sniegt tehnisku palīdzību darbu nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā sagatavošanai.

    - Pēc būvniecības uzdevumi

Pēc būvniecības līguma darbu pabeigšanas, tam sākas garantijas periods. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana garantijas periodā nav iekļauta šajā darba uzdevumā.

Izpildītājam jāveic šādi uzdevumi attiecībā uz būvdarbu līgumu:

- Pieņemšanas-nodošanas akta apstiprināšana pēc testu un pārbaužu veiksmīgas pabeigšanas katrā objektā;

- Pārbaudīt un apstiprināt Būvuzņēmēja pēdējos starpposma maksājumu pieprasījumus pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par darbu pabeigšanu (samaksa par visiem līgumā noteiktajiem darbiem);

- Izskatīt un apstiprināt Būvuzņēmēja iesniegtos nodrošinājumus garantijas periodam.

- Iesniegt Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas ir saistīta ar Projekta apkopojumu un noslēgumu pēc darbu izpildes;

- Nodrošināt visu atlikto darbu būvuzraudzību (ja tādi ir).

Visās būvniecības procesa stadijās Izpildītājs veic arī citus uzdevumus, ja tie ir skaidri noteikti kā „Inženiera” pienākumi un uzdevumi FIDIC dzeltenās grāmatas ietvaros.

  - Izpildītāja pienākumi normatīvo aktu ievērošanā

Izpildītājam, veicot iepriekšminētos uzdevumus, jāvadās pēc būvniecības tehniskās specifikācijas, tehniskā projekta, līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvprojektēšanu, būvniecību un būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā minimums:

- Būvniecības likums;

- 01.04.1997 Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- 10.02.2004 MK noteikumi Nr.75 "Būvuzraudzības noteikumi" (Latvijas Būvnormatīvs LBN 303-03);

- 13.04.2004 MK noteikumi Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā";

- 02.05.2000 MK noteikumi Nr.168 «Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"" (Latvijas Būvnormatīvs LBN 005-99,);

- 27.03.2001 MK noteikumi Nr.142 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-01 "Būtiskas prasības būvēm" (Latvijas Būvnormatīvs LBN 006-01,),

kā arī jāievēro visi citi LR normatīvie akti, kas attiecas uz būvniecības procesu un ir spēkā būvniecības procesa laikā.

Izpildītājam pienācīgi jāpilda būvuzrauga profesionālie pienākumi, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Izpildītājam godprātīgi jāpilda savi no šī Darba uzdevuma izrietošie pienākumi. Tas ietver speciālistu darba grupas vadību, savlaicīgu visu ziņojumu un atskaišu iesniegšanu, savlaicīgu visu uzdevumu izpildi, savlaicīgu personāla darba apmaksu un labu darba attiecību uzturēšanu ar visām Līguma izpildē iesaistītajām pusēm.

Izpildītājam ir jāpārzina līgums, kas noslēgti starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju un jāuzrauga to pienācīga izpilde noteiktajos termiņos.

Izpildītājam ir savlaicīgi jāapzina iespējamās problēmas un jāizstrādā atbilstoši pasākumi to novēršanai.

Izpildītājam jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā būvdarbu izpilde, apstiprinot izpilddokumentāciju un aktus par paveiktajiem darbiem. Ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš Izpildītājs informē Pasūtītāju par kāda darbinieka plānotu prombūtni. Jebkuru pienākumu izpildītāju darbinieka prombūtnes laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Izpildītājam īpaša uzmanība jāpievērš visas ar Projektu saistītās informācijas apkopošanai, saglabāšanai un analīzei, lai nodrošinātu, ka savlaicīgi tiek konstatētas un novērstas iespējamās problēmas.

Pirms tādu izmaiņu rīkojumu izdošanas Būvuzņēmējam, kas maina līguma darbu apjomu vai specifikācijas un it sevišķi, ja šādas izmaiņas ir saistītas ar izmaksu izmaiņām, izmaiņas ir skaidri jāapraksta un par tām ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums. Izpildītājam nav tiesības izdot rīkojumus, kas var palielināt būvdarbu līguma summu bez iepriekšējas Pasūtītāja piekrišanas. Gadījumā, ja nepieciešams izmaiņu rīkojums, kuru rezultātā ir nepieciešami papildus līdzekļi, tiek piemērota sarunu procedūra, jāpiemēro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu līgumā noteiktā procedūra.

Izpildītājs nedrīkst pieļaut, ka tiek izdarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam un jānovērš rīcība, kas var izraisīt šādus zaudējumus.

Izpildītāja personālam, kas veic būvuzraudzību, ir jābūt ar LR normatīvajos aktos reglamentētajiem dokumentiem, kas tiem ļauj veikt būvuzrauga pienākumus.

  - Darbu kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontrole ir svarīga visā projekta ieviešanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai Būvuzņēmējs izpildītu visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajām prasībām. Kvalitātes kontroles programmas ietver šādas pārbaudes:

- iekārtas un materiālus;

- būvdarbos izmantoto tehniku un aprīkojumu;

- metodiku un darbu izpildes paņēmienus;

- loģistiku;

- pagaidu darbus;

- apakšuzņēmējus;

- darba drošības noteikumus darbavietā;

- testēšanu un testu periodus;

- nodošanu ekspluatācijā un nodošanas aktus;

- dokumentāciju;

- vides aizsardzību.

- LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

  - Līguma izpildes vieta

Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi jāsniedz Ādažu novadā Ādažu ciemā.

Vispārējo administrēšanu, vadību un koordinēšanu var veikt jebkurā Latvijas pilsētā, kas ir pieņemama Izpildītājam.

  - Darbu uzsākšanas un izpildes laiks

- Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk ar Līguma noslēgšanas dienu.

Pakalpojumu Izpildītājs veic 19 mēnešu laikā no pakalpojumu uzsākšanas dienas.

Būvniecības līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta” ietvaros” izpildes laiks ir 18 mēneši no uzsākšanas datuma.

- NEPIECIEŠAMIE RESURSI

  - Personāls

Izpildītājs projekta realizācijai nodrošina kvalificētu un pieredzējušu personālu un visu nepieciešamo aprīkojumu, lai veiktu un pabeigtu visus Darba uzdevumā noteiktos uzdevumus un sasniegtu projekta laika, izmaksu un kvalitātes mērķus.

Izpildītājs nodrošina ekspertu komandas darba atbalstam nepieciešamo atbilstošo administratīvo personālu (tulku, grāmatvedi u.c).

Izpildītāja uzraudzības grupu var veidot no vietējiem un/vai ārvalstu ekspertiem, ņemot vērā, ka darba valoda ir Latviešu.

Uzraudzības grupā noteikti jāiekļauj šādi eksperti:

Plānotā ekspertu noslodze

| Eksperts | Plānotais cilvēkdienu ieguldījums |
| --- | --- |
| Inženiera komandas vadītājs | 90 |
| Ūdens un kanalizācijas tīklu būvuzraugs Nr.1 | 175 |
| Ūdens un kanalizācijas tīklu būvuzraugs Nr.2 | 90 |
| Projektēšanas uzraugs | 20 |
| Ceļu būves būvuzraugs | 40 |
| Citi eksperti (piemēram, elektroinženieris, automātikas inženieris u.c) | 60 |

Viena cilvēkdiena nozīmē 8 darba stundas.

Pretendents var piedāvāt arī vienu ekspertu vairākām pozīcijām, ja tiek nodrošināta prasītā pieredze un cilvēkdienu ieguldījums.

Pretendents pēc saviem ieskatiem var piedāvāt citus ekspertus. Piedāvājumā netiek prasīts obligāti uzrādīt personas, kas veiks šos pienākumus, taču Pretendentam savā Tehniskajā piedāvājuma jānorāda viss savu uzdevumu izpildei plānotais personāls (pozīcijas), tā plānotā noslodze un pienākumu sadalījums.

Izpildītājam jānodrošina viss tā uzdevumu veikšanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.

Izpildītājam plānojot ekspertu noslodzi, jāņem vērā būvdarbu intensitāte un specifika dažādos būvdarbu periodos, tai skaitā ziemas periodā.

Izpildītājs ir atbildīgs par savu aktivitāšu izmaksām, tādām kā tulka nodrošināšana, komunikācija vai sadarbība ar atbildīgajām institūcijām.

Izpildītājam jānodrošina sekretāra pakalpojumi Līguma perioda laikā tikai attiecībā uz pakalpojumiem, kas norādīti Tehniskajās specifikācijās.

Izpildītājam jāizveido pieredzējušu ekspertu darba grupa, kas nodrošinātu visu nepieciešamo tehnisko, finansiālo un administratīvo funkciju izpildi.

Izpildītāja projekta vadītājam jābūt pilnvarotam pārstāvēt Izpildītāju līgumattiecībās ar Pasūtītāju.

Izpildītājam jānodrošina, ka būvuzraugs spēj komunicēt latviešu valodā (gan rakstiski, gan mutiski). Šī līguma, kā arī būvdarbu līgumu oficiālā valoda, kā arī darba valoda ir latviešu valoda.

Izpildītājam vai viņa apakšuzņēmējiem un piedāvātajam personālam ir jābūt atbilstošiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem attiecīgo pakalpojumu veikšanai (piemēram, sertifikātiem, licencēm) atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Visiem speciālistiem jābūt neatkarīgiem un nedrīkst pastāvēt interešu konflikts attiecībā uz viņam uzliktajiem pienākumiem/atbildībām.

Citu speciālistu saraksts pēc Līguma noslēgšanas ir jāiesniedz apstiprināšanai Izpildītājam.

Gatavojot piedāvājumu, pretendentiem obligāti jāievēro iepriekšminētais nepieciešamais minimālais Izpildītāja personāla laika ieguldījums.

Nepieciešamais Izpildītāja personāla laika ieguldījums ir aprēķināts, balstoties uz šī Darba uzdevuma sagatavošanas laikā pieejamo informāciju. Faktiskais ekspertu laika ieguldījums var palielināties vai samazināties atbilstoši izmaiņām būvdarbu līgumu izpildes gaitā, un Izpildītāja personāla darba apmaksa tiks veikta, balstoties uz projekta realizācijas vietā projekta izpildes gaitā nodarbināto ekspertu faktisko nostrādāto cilvēkdienu skaitu, bet ne vairāk, kā līgumsummu.

  - Izpildītāja samaksas likmes un līguma budžets

Izpildītāja ekspertu samaksas likmēs kā minimums tiek ietvertas šādas izmaksas, un tās netiek uzrādītas kā atsevišķas pozīcijas:

- Darba algas, personāla veselības apdrošināšanas izmaksas;

- Visas vietējās un starptautiskās transporta izmaksas, kas tiek nodrošināts Izpildītāja personāla vajadzībām;

- Pakalpojumi, kas nepieciešami konsultatīvo pakalpojumu sniegšanai šī līguma ietvaros, t.sk., speciāli līgumam paredzēta biroja telpu nodrošināšana (ja tāda izveide ir nepieciešama), tulkošanas pakalpojumi, utt.

- Ar biroja tehnikas uzturēšanu saistītās izmaksas;

- Izpildītāja personāla komunikāciju pakalpojumu un komunālo pakalpojumu izmaksas.

- ZIŅOJUMI

Līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un Pasūtītājam jāiesniedz šādi ziņojumi:

- sākuma ziņojums,

- ikmēneša starpziņojumi,

- noslēguma ziņojums.

  - Sākuma ziņojums

Sākuma ziņojumā jāiekļauj informācija par visām būvdarbu līguma izpildes uzsākšanas posmā īstenotajām aktivitātēm un aktualizēts būvuzraudzības līguma izpildes laika grafiks, pārējo Izpildītāja iesniedzamo ziņojumu veidlapas, Inženiera starpmaksājuma apstiprinājuma un beigu maksājuma apstiprinājuma veidlapas, kā arī informācija par konstatētajām problēmām un riskiem Projekta, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma izpildei un piedāvātos pasākumus to novēršanai.

  - Ikmēneša starpziņojumi

Ikmēneša starpziņojumiem, jāietver informācija par būvuzraudzības līguma izpildi un  būvdarbu līgumu progresu, analīze par plānoto un faktiski realizēto būvdarbu apjomu, konstatētās problēmas un riski, kā arī veicamās aktivitātes iespējamo būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma kavējumu un tehnisko vai finanšu noviržu novēršanai, tai skaitā:

- kopsavilkums par Izpildītāja izpildītajiem uzdevumiem, norādot izmantotos personālresursus;

- aktualizēts būvuzraudzības līguma izpildes plāns, tajā norādot arī konkrētus īstermiņa uzdevumus, katra uzdevuma izpildei paredzētos resursus un plānotos rezultātus. Būvuzraudzības izpildes plāns jāaktualizē un jāsagatavo atbilstoši faktiskajai un plānotajai būvdarbu intensitātei;

- būvuzraudzības līguma finanšu plāns, ietverot veiktos, pieprasītos un plānotos maksājumus. Būvuzraudzības finanšu plāns jāaktualizē un jāsagatavo atbilstoši faktiskajai un plānotajai būvdarbu intensitātei;

- Uzņēmēja iepriekšējā mēnesī paveikto būvdarbu progress (fiziskā izpilde un finanšu izpilde) salīdzinājumā ar detalizētu Uzņēmēja darbu izpildes programmu;

- kopsavilkums par Uzņēmēja darbaspēku būvobjektā, būvlaukumā;

- kopsavilkums par Uzņēmēja iekārtām būvobjektā, būvlaukumā;

- kopsavilkums par Uzņēmēja celtniecības materiāliem būvobjektā, būvlaukumā;

- visu būvobjektā, būvlaukumā un ārpus būvobjekta, būvlaukuma veikto testu rezultāti;

- nākamajā mēnesī paredzēto darbu apraksts;

- kopsavilkums par Uzņēmēja maksājumiem, kas apstiprināti un izmaksāti līdz šim brīdim, iekaitot tos, kas veikti saskaņā ar izmaiņu rīkojumiem;

- izsniegtās Instrukcijas būvobjektā, būvlaukumā un saņemtie apstiprinājumi;

- izsniegtie izmaiņu rīkojumi un saņemtie apstiprinājumi;

- notikušās sanāksmes, apmeklētība, iesniegtās prasības, pieņemtie lēmumi;

- trūkstošie Pasūtītāja apstiprinājumi;

- Uzņēmēja pretenzijas vai strīdus jautājumi, to analīze un ieteicamie risinājumi;

- problēmas, kas radušās būvobjektos, būvlaukumos, to analīze un ieteicamie risinājumi;

- ieteikumi, kā novērst vai samazināt riskus, kas varētu ietekmēt būvdarbu izpildi saskaņā ar būvdarbu līgumu;

- kopsavilkums par notikušajiem negadījumiem un avārijas situācijām;

- drošības uzlabošanas un riska samazināšanas plāns.

  - Noslēguma ziņojums

Noslēguma ziņojumā jāietver šāda informācija par būvuzraudzības līgumu:

- būvuzraudzības līguma rezultātu apkopojums;

- Izpildītāja iesniegto ziņojumu un citu dokumentu apkopojums un īss to izklāsts;

- personāla darba ieguldījuma un finanšu pārskats;

- salīdzinājums starp būvuzraudzības līgumā sākotnēji noteiktajiem un realizētajiem pakalpojumiem un to termiņiem un izmaksām, kā arī noviržu no sākotnēji plānotā analīze.

Noslēguma ziņojumā jāietver arī šāda informācija par būvdarbu līgumu:

- vispusīga atskaite par aktivitātēm būvdarbu izpildes laikā, t.sk., jebkādas novirzes no sākotnējās detalizētās darbu izpildes programmas un to pamatojums;

- izpildīto būvdarbu un to izmaksu apkopojums;

- saņemto būvatļauju, to pagarinājumu, saraksts un kopijas pielikumā;

- informācija par jebkādiem papildinājumiem un izmaiņām;

- visu būvobjektā, būvlaukumā un ārpus būvobjekta, būvlaukuma veikto testu rezultāti;

- apstiprināto būvdarbu izpildshēmu (rasējumi) un objektu izpilddokumentācijas saraksts;

- aktu par būvju pieņemšanu ekspluatācijā saraksts un to kopijas pielikumā;

- nodošanas ekspluatācijā ziņojums;

- ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas.

  - Ziņojumu un citu dokumentu iesniegšanas kārtība

Izpildītājam jāiesniedz zemāk tabulā noteiktie ziņojumi saskaņā ar tabulā noteiktajiem nosacījumiem. Ziņojumi iesniedzami gan papīra, gan elektroniskā formā.

Iesniedzamie ziņojumi

| Ziņojums | Iesniegšanas biežums | Iesniegšanas termiņš | Kopijas un oriģināli |
| --- | --- | --- | --- |
| Sākuma ziņojums | vienu reizi | 4 nedēļas pēc būvdarbu līguma parakstīšanas | 1 oriģināls 1 kopija |
| Izmaiņu rīkojumi | pēc vajadzības | Saskaņā ar pušu vienošanos | 1 oriģināls 1 kopija |
| Sanāksmju būvobjektā protokoli | Saskaņā ar vienošanos | Projekts elektroniski – ne vēlāk kā 3. darba dienā pēc sanāksmes | 1 oriģināls 1 kopija |
| Iknedēļas tehnisko sanāksmju protokoli (būvdarbu laikā) | 1x nedēļā | Projekts elektroniski – ne vēlāk kā 3. darba dienā pēc sanāksmes | 1 oriģināls |
| Ikmēneša sanāksmju protokoli | 1x mēnesī | Ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc sanāksmes | 1 oriģināls |
| Ikmēneša starpziņojumi | 1x mēnesī | Līdz nākamā mēneša 20.datumam | 1 oriģināls 1 kopija |
| Noslēguma ziņojums | 1 reizi | 14 dienu laikā no būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām | 1 oriģināls 1 kopija |

- Izpildītājam jāveic labojumi iesniegtajos ziņojumos ja tajos iekļautā informācija neatbilst būvuzraudzības līguma prasībām vai faktiskajai būvdarbu līguma izpildei.

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS

- Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”

- Nr. ______

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

SIA „Ādažu Ūdens”, reģ.Nr. LV40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, valdes locekļa Aivara Dundura personā, kas rīkojas pamatojoties uz Nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un,

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”” rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

      - Līguma priekšmets

Izpildītājs veic Inženiera pienākumus saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” Pasūtītāja un <Uzņēmēja nosaukums> <iepirkuma līguma noslēgšanas datums> noslēgtā iepirkuma līguma .<iepirkuma līguma nosaukums>) (Nr.<iepirkuma līguma numurs>) ietvaros un veic būvuzraudzību Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk – Pakalpojums).

      - Līguma dokumenti un to prioritāte

- 2.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

- šie Speciālie noteikumi;

- [Pielikumi: <Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>]

- Vispārīgie noteikumi,

- Tehniskā specifikācija,

- Piedāvājums,

- Tehniskais piedāvājums,

- Finanšu piedāvājums (Tāme),

- Iepirkuma procedūras nolikums,

- Veidnes:

  - Nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-4-A veidne),

  - Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-4-B veidne).

- 2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

      - Līguma summa

Līguma summa ir LVL <...> (<summa vārdiem> lati).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

PVN <…>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

      - Maksājumi

- 4.1.  Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

| Mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas | Maksājums | Maksājuma apmērs (% no Līguma summas) | Summa bez PVN (LVL) | PVN 21%(LVL) | Kopā (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Avansa maksājums | 10% | <…> | <…> | <…> |
| Katrs trešais mēnesis | Starpmaksājumi | 80% | <…> saskaņā ar Plānoto naudas plūsmu un Speciālistu faktisko ieguldījumu | <…> | <…> |
| 19. | Noslēguma maksājums | 10% | <…> | <…> | <…> |

- 4.2.    Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, ieturot 10% no starpmaksājumiem.

- 4.3.   Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

      - Pakalpojuma sniegšanas termiņš

5.1. Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 10 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

- 5.2. Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.

- 5.3. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 19 (deviņpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

      - Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Ādažu novads.

      - Līguma grozījumi

- 7.1.  Vienību cenas Līguma izpildes laikā netiek pārskatītas.

- 7.2. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Papildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju.

- 7.3. Papildu pakalpojums ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji netika ietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma vai kuri ir būtiski nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kaut arī tos iespējams nodalīt no Pakalpojuma. Papildu pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 procentus no Līguma summas.

- 7.4. 14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver:

- Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu,

- Papildu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Speciālistu sarakstu,

- Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo Speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja apliecinātas to kopijas,

- Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Speciālistu noslodzes laika grafiku,

- Papildu pakalpojuma Tāmi, kā arī

- norādes uz nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā.

- 7.5. 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē Izpildītāja piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida Izpildītāja piedāvājumu.

- 7.6. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu cenas aprēķināmas saskaņā ar šādiem principiem:

- ja tiek mainīts izpildāmā darba vai veicamā pasākuma apjoms, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, izmantojama Tāmē norādītā vienības cena,

- ja izpildāmais darbs vai veicamais pasākums ir līdzīgs Tāmes izmaksu pozīcijā norādītam darbam vai pasākumam, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, izmantojama Tāmē norādītā vienības cena,

- ja izpildāmais darbs vai veicamais pasākums nav līdzīgs Tāmes izmaksu pozīcijā norādītam darbam vai pasākumam, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, Tāmē norādītā vienības cena izmantojama, ciktāl tas ir pamatoti.

      - Citi noteikumi, kas papildina vai groza Vispārīgos noteikumus

- 8.1. Pretendents nodrošina savu vispārējās civiltiesiskās atbildības un profesionālās darbības apdrošināšanu būvuzraudzībā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža vismaz 10% (desmit procenti) apmērā no līguma kopējās summas uz visu Līguma darbības laiku (viens mēnesis pēc būvdarbu līguma pabeigšanas termiņa).

- 8.2.  Vispārīgo noteikumu 17.5. punktu izteikt šādā redakcijā.

„17.5. Avansa maksājuma un starpmaksājumu kopsumma nepārsniedz 90% no Līguma summas. No katra starpmaksājuma Pasūtītājs ietur 10%, kas tiek izmaksāta kā noslēguma maksājums pēc Pakalpojuma pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.

- 8.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA „Ādažu Ūdens” Valdes loceklis Aivars Dundurs |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

- VEIDNES

IEPIRKUMA LĪGUMAM

Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Nodošanas-pieņemšanas akta veidne LP/S-4-A

PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

un

SIA „Ādažu Ūdens”, reģ.Nr. LV40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, valdes locekļa Aivara Dundura personā, kas rīkojas pamatojoties uz Nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)

Izpildītājs ir sniedzis , Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>,

kopā par summu <...> LVL (<summa vārdiem> lati),

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati),

pievienotās vērtības nodoklis 21% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

| Pakalpojumus nodeva: Izpildītājs: | Pakalpojumus pieņēma: Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA „Ādažu Ūdens” Valdes loceklis Aivars Dundurs |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Līguma izpildes garantijas veidne LP/S-4-B

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

VISPĀRĪGIE LĪGUMA NOSACĪJUMI

IEVADA NOTEIKUMI	43

1. Līgumā lietoto terminu definīcijas	43

2. Līguma interpretācija	43

3. Saziņa	44

4. Apakšuzņēmēji	44

PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI	44

5. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā informācija un dokumenti	44

IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI	45

6. Vispārīgie pienākumi	45

7. Izpildītāja atbildība	45

8. Intelektuālā īpašuma tiesības	45

PAKALPOJUMA SNIEGŠANA	46

9. Pakalpojuma apraksts	46

10. Speciālisti un aprīkojums	46

11. Speciālistu aizstāšana	46

12. Speciālistu laika ieguldījuma uzskaite	47

13. Starpziņojumi un noslēguma ziņojums	47

14. Pakalpojuma pieņemšana	47

LĪGUMA IZPILDES NOKAVĒJUMS UN LĪGUMA GROZĪJUMI	48

15. Līguma izpildes nokavējums	48

16. Līguma grozījumi	48

MAKSĀJUMI UN LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA	48

17. Maksājumi	48

18. Līguma izpildes garantija	49

LĪGUMA PĀRKĀPUMI UN LĪGUMA IZBEIGŠANA	49

19. Līguma pārkāpumi	49

20. Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma	49

21. Izpildītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma	50

22. Nepārvarama vara	50

PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA	50

23. Piemērojamās tiesības	50

24. Strīdu risināšanas kārtība	51

<

# IEVADA NOTEIKUMI

# 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas

1.1. 	Apakšuzņēmējs - persona, kurai Izpildītājs nodod Pakalpojuma daļas sniegšanu.

1.2. 	Diena - kalendārā diena.

1.3.	Iepirkuma procedūra - Pasūtītāja organizēta procedūra Izpildītāja izvēlei.

1.4.	Izpildītājs - fiziska vai juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, ar kuru ir noslēgts Līgums par Pakalpojuma sniegšanu.

1.5. 	Līgums - šis līgums, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Izpildītāju par Pakalpojuma sniegšanu.   Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem un citiem Līguma dokumentiem saskaņā ar Speciālo noteikumu 2.punktā noteikto.

1.6.	Pakalpojuma sniegšanas termiņš - termiņš, kurā Izpildītājam jāsniedz Pakalpojums Pasūtītājam un kas norādīts Speciālo noteikumu 5.3.apakšpunktā.

1.7.	Līguma summa - summa, par kuru Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Pasūtītājam un kas norādīta Speciālo noteikumu 3.punktā.

1.8.	Maksājuma pieprasījums - Izpildītāja izrakstīts rēķins un to pamatojošie dokumenti, ar kuru pieprasa Līguma ietvaros veikto izdevumu apmaksu un kurš atbilst Līguma noteikumiem un Plānotajai naudas plūsmai.

1.9.	Pakalpojums - saskaņā ar Līgumu Izpildītāja izpildāmie darbi un veicamie pasākumi.

1.10.	Piedāvājums - Izpildītāja Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegts piedāvājums par Pakalpojuma sniegšanu.

1.11.	Plānotā naudas plūsma - Piedāvājumā ietvertā naudas plūsmas prognoze Līguma ietvaros.

1.12.	Puse/Puses - Pasūtītājs vai/un Izpildītājs.

1.13.	Speciālisti - Izpildītāja vai Apakšuzņēmēja darbinieki un citas Līguma izpildei pieaicinātās fiziskās personas, kas Piedāvājumā norādīti kā Galvenie speciālisti.

1.14.	Tāme - Finanšu piedāvājumā ietvertais Līguma summas sadalījums, kas atspoguļo Pakalpojuma izmaksu pozīciju un vienību cenas.

1.15.	Tehniskā specifikācija - Līguma dokuments, kurā noteikti Pakalpojuma sniegšanas mērķi, sasniedzamie rezultāti, Pakalpojuma sniegšanā izmantojamās metodes un līdzekļi,   minimālās  prasības attiecībā uz Speciālistu kvalifikāciju, kā arī citas prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu.

# 2. Līguma interpretācija

2.1.	Ja Līgums noslēgts vairākās valodās, noteicošā ir Līguma latviešu valodas versija.

2.2.	Nodaļu un punktu virsraksti nav izmantojami Līguma interpretācijā.

2.3.	Termiņi Līguma ietvaros, kas aprēķināmi mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc dienas vai notikuma, kas nosaka to sākumu. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdēja diena ir šī mēneša pēdējā diena. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena.

2.4.	Ciktāl to pieļauj Līguma saturs, vārdi, kas apzīmē vienskaitli, apzīmē arī daudzskaitli, un otrādi.

# 3. Saziņa

3.1.	Saziņa starp Pusēm notiek latviešu valodā.

3.2.	Saziņas dokumenti (apstiprinājumi, norādījumi, paziņojumi, un citi saziņas dokumenti) sagatavojami, ietverot Līguma nosaukumu un numuru.

3.3.	Saziņas dokuments,  nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu  brīdī,  kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

3.4.	Vārdi "apstiprināt", "piekrist", "apliecināt" un "paziņot" Līguma ietvaros interpretējami, ievērojot šī punkta noteikumus.

# 4. Apakšuzņēmēji

4.1.	Izpildītājs Pakalpojuma daļas sniegšanu var nodot Apakšuzņēmējam tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas.  Pasūtītāja apstiprinājums nav nepieciešams Piedāvājumā norādītajiem Apakšuzņēmējiem.

4.2.	Apakšuzņēmējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmēju kvalifikācijas prasībām.

4.3.	Pirms   Pakalpojuma  daļas   sniegšanas   nodošanas  Apakšuzņēmējam   Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam paziņojumu, kurā norāda Pakalpojuma daļu, kuras sniegšanu Izpildītājs  plāno   nodot  Apakšuzņēmējam,   Apakšuzņēmēja,   kuram   Izpildītājs  ir paredzējis nodot šīs Pakalpojuma daļas sniegšanu, nosaukumu un reģistrācijas numuru.   Paziņojumam   Izpildītājs   pievieno   Iepirkuma   procedūras   dokumentos noteiktos apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus.

4.4.	Pasūtītājs 14 dienu laikā pēc Izpildītāja 4.3.apakšpunktā minētā paziņojuma un tam pievienoto    dokumentu saņemšanas dienas apstiprina Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu Apakšuzņēmējam, vai gadījumā, ja:

a.	paziņojums neatbilst 4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai

b.	Apakšuzņēmējs   neatbilst   Iepirkuma   procedūras   dokumentos   noteiktajām apakšuzņēmēju kvalifikācijas prasībām

neapstiprina Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu Apakšuzņēmējam.

4.5.	Pakalpojuma daļas  sniegšanas  nodošana Apakšuzņēmējam  nerada līgumiskas attiecības Apakšuzņēmēja un Pasūtītāja starpā.

4.6.	Pasūtītāja apstiprinājums attiecībā uz Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu Apakšuzņēmējam,  neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes un nesamazina Izpildītāja atbildību attiecībā    uz Apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanu.

4.7.	Ja Pasūtītājs konstatē Apakšuzņēmēja nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma daļas  sniegšanai,  Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs nekavējoties nomaina Apakšuzņēmēju ar tādu, kuram ir Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija vai arī lai Izpildītājs pats uzņemas attiecīgās Pakalpojuma daļas sniegšanu.

4.8.	Pakalpojuma daļas sniegšanu, ko Izpildītājs ir nodevis Apakšuzņēmējam, Apakšuzņēmējs var nodot trešajām personām tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Arī šajā gadījumā piemērojami 4.2.-4.4.apakšpunkta noteikumi.

# PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

# 5. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā informācija un dokumenti

5.1.	Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā vai kurus Pasūtītājs ir apņēmies iesniegt Izpildītājam. Ne vēlāk kā Pakalpojuma sniegšanas termiņā vai Līguma izbeigšanas dienā Izpildītājs šos dokumentus atdod Pasūtītājam.

5.2.	Citas pienācīgai Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas un dokumentu iegūšana ir Izpildītāja pienākums un ar to saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma summā.

5.3.	Izpildītājs Pasūtītāja sniegto informāciju un dokumentus, ja vien tie nav nepieciešami    Pakalpojuma sniegšanai, nenodod trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.

# IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

# 6. Vispārīgie pienākumi

6.1.	Izpildītājs pirms  Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas uz sava riska un rēķina saņem visus Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un licences saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

6.2.	Izpildītājs ievēro darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citas Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības un ir atbildīgs par to, lai Latvijas Republikas   normatīvo tiesību aktu prasības ievēro Speciālisti un Apakšuzņēmēji.

6.3.	Izpildītājs nodrošina sniegtā Pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām.

6.4.	Izpildītājs par konfidenciālu uzskata visus Pakalpojuma sniegšanas laikā izstrādātos dokumentus, kā arī jebkuru Līguma ietvaros iegūto vai no Pasūtītāja saņemto informāciju  vai  dokumentus. Izpildītājs šo informāciju un dokumentus bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas nepublicē un nenodod trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Līguma izpildei.

6.5.	Izpildītājs, bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas, nesniedz nekādus publiskus paziņojumus par Projektu vai Līgumu.

6.6.	Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un pārskatus par Līguma izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā.

# 7. Izpildītāja atbildība

7.1.	Izpildītājs atbild par Apakšuzņēmēju un Speciālistu Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto kaitējumu.

7.2.	Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar prasībām un tiesvedību, kas saistīta ar Izpildītāja, Apakšuzņēmēju vai Speciālistu pieļautajiem Latvijas  Republikas normatīvo tiesību aktu pārkāpumiem, trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem vai trešajām personām nodarītā kaitējuma atlīdzību.

7.3.	Izpildītāja atbildība Līguma ietvaros nepārsniedz Līguma summu.

# 8. Intelektuālā īpašuma tiesības

8.1.	Visi Līguma ietvaros radītie dokumenti, kā arī citi Līguma ietvaros radītie intelektuālā  īpašuma  tiesību  objekti, ir Pasūtītāja īpašums, un Izpildītājam ir pienākums tos nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā Pakalpojuma sniegšanas termiņā vai Līguma izbeigšanas dienā. Izpildītājs nav tiesīgs šos dokumentus vai citus Līguma ietvaros radītos intelektuālā īpašuma tiesību objektus izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.

8.2.	Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentiem un citiem Līguma ietvaros radītajiem intelektuālā īpašuma tiesību objektiem, ar tā radīšanas brīdi pāriet  Pasūtītājam,  kas  šīs  tiesības  var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ierobežojumiem.

8.3.	Izpildītājs nodrošina, lai 8.1. un 8.2.apakšpunkta noteikumus ievērotu arī Apakšuzņēmējs.

8.4.	Izpildītājs saskaņā ar 7.2.apakšpunktu ir atbildīgs par visiem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai dokumentu vai citu Līguma ietvaros radīto intelektuālā īpašuma tiesību objektu izmantošanu.

# PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

# 9. Pakalpojuma apraksts

9.1.	Detalizēts Pakalpojuma apraksts ir ietverts Tehniskajā specifikācijā un Piedāvājumā.

9.2.	Izpildītājs, sniedzot Pakalpojumu, izpilda visus darbus un veic visus pasākumus, kasi ir minēti Tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā vai citviet Līgumā vai kuri, kaut arī nav minēti Tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā vai citviet Līgumā, ir nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai. Šādu darbu un pasākumu izmaksas ir iekļautas Līguma summā.

# 10. Speciālisti un aprīkojums

10.1.	Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos Speciālistus.

10.2.	Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (instrumentus un iekārtas) un telpas. Ar to saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma summā.

# 11. Speciālistu aizstāšana

11.1.	Speciālista aizstāšanu var ierosināt:

a.	Izpildītājs, ja Speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Izpildītājs nespēj ietekmēt,

b.	Pasūtītājs, ja Speciālists nepilda savus pienākumus.

11.2.	Speciālista aizstājējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Speciālistu kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīgu kvalifikāciju.

11.3.	Pirms Speciālista aizstāšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam Speciālista aizstājēja:

a.	CV, atbilstoši Speciālistu CV veidnei (saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto formu),

b.	Izpildītāja apliecinātas Speciālista aizstājēja kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

11.4.	14 dienu laikā no Speciālista aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju saņemšanas dienas Pasūtītājs apstiprina Izpildītāja izraudzīto Speciālista aizstājēju vai gadījumā, ja:

a.	Izpildītāja izraudzītais Speciālista aizstājējs  neatbilst  Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Speciālistu kvalifikācijas prasībām vai

b.	Speciālista aizstājējam nav aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīga kvalifikācija,

neapstiprina Izpildītāja izraudzīto Speciālista aizstājēju.

11.5.	Ja Izpildītājs  nespēj  nodrošināt  līdzvērtīgas kvalifikācijas  Speciālista aizstājēju, Pasūtītājs var apstiprināt Speciālista aizstājēju, ja Izpildītājs  pārskata atlīdzību Speciālista aizstājējam.

11.6.	Atlīdzība Speciālista aizstājējam nedrīkst pārsniegt atlīdzību, ko ir saņēmis aizstājamais Speciālists.

# 12. Speciālistu laika ieguldījuma uzskaite

Izpildītājs uzskaita Speciālistu Pakalpojuma sniegšanā ieguldīto laiku. Izpildītāja Pasūtītājam iesniegtajā rēķinā norādītajam Speciālistu laika ieguldījumam jāatbilst Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites dokumentos norādītajam Speciālistu Pakalpojuma sniegšanā ieguldītajam laikam.

# 13. Starpziņojumi un noslēguma ziņojums

13.1.	Izpildītājam  Līguma  izpildes  gaitā   ir  jāsagatavo   starpziņojumi   un   noslēguma ziņojums, kurā ietver pārskatu par Speciālistu laika ieguldījumu pārskata periodā. Prasības starpziņojumu sagatavošanai ir noteiktas Tehniskajā specifikācijā. Ja Tehniskajā specifikācijā nav noteiktas  prasības starpziņojumu sagatavošanai, ziņojumi sagatavojami saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

13.2.	14 dienu laikā no Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam noslēguma ziņojumu, kurā ietver pārskatu par Speciālistu laika ieguldījumu   Pakalpojuma sniegšanas laikā. Prasības ziņojuma un sagatavošanai ir noteiktas Tehniskajā specifikācijā. Ja Tehniskajā specifikācijā nav noteiktas prasības noslēguma ziņojuma sagatavošanai, ziņojums sagatavojams saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

# 14. Pakalpojuma pieņemšana

14.1.	Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu vai tā daļu, apstiprinot Izpildītāja iesniegto starpziņojumu vai noslēguma ziņojumu un parakstot Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas aktu.

14.2.	Pirms Pakalpojuma vai tā daļas pieņemšanas Pasūtītājs pārbauda Pakalpojuma vai tā daļas atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām. Pārbaudes veikšanai Pasūtītājs var pieaicināt ekspertus.

14.3.	Pasūtītājs 28 dienu laikā no starpziņojuma vai 42 dienu laikā no noslēguma ziņojuma saņemšanas to apstiprina vai gadījumā, ja:

a.	sniegtais Pakalpojums vai tā daļas izpilde neatbilst Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktos noteiktajām prasībām,

b.	sniegtajam Pakalpojumam vai tā daļas izpildei piemīt citi trūkumi,

c.	starpziņojums vai noslēguma ziņojums nav sagatavots saskaņā ar Līgumā noteiktajām prasībām vai Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem vai

d. starpziņojumā vai noslēguma ziņojumā ietvertajā pārskatā par Speciālistu laika ieguldījumu norādītais Speciālistu laika ieguldījums neatbilst faktiskajam Speciālistu laika ieguldījumam,

Pasūtītājs starpziņojumu vai noslēguma ziņojumu neapstiprina, norādot uz Pakalpojuma, tā  daļas izpildes vai starpziņojumā vai noslēguma ziņojuma trūkumiem.

14.4.	Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu, Izpildītājs iesniedz starpziņojumu vai noslēguma ziņojumu atkārtoti.

14.5.	Pakalpojuma daļas pieņemšana  neierobežo   Pasūtītāja  tiesības   nepieņemt  šo Pakalpojuma daļu vai attiecīgajā periodā izpildītos darbus vai veiktos pasākumus, veicot Pakalpojuma pieņemšanu.

# LĪGUMA IZPILDES NOKAVĒJUMS UN LĪGUMA GROZĪJUMI

# 15. Līguma izpildes nokavējums

15.1.	Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu vai neizpilda tā daļu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt līgumsodu 0,1%  apmērā  no  Līguma summas  par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo   Izpildītāju   no  pienākuma  sniegt  Pakalpojumu un citām no Līguma izrietošām saistībām.

15.2.	Ja līgumsoda summa sasniedz 20% no Līguma summas, Pasūtītājs, neierobežojot savas tiesības uz līgumsodu pamatojoties uz 15.1.apakšpunktu, nosūtot rakstisku paziņojumu, var:

a.	vienpusēji atkāpties no Līguma, un

b.	nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai pieaicināt trešo personu.

Izpildītājs ir atbildīgs par visām ar to saistītajām papildu izmaksām.

# 16. Līguma grozījumi

16.1.	Grozījumi Līgumā izdarāmi, ievērojot Speciālo noteikumu 7.punktā noteikto.

16.2.	Līguma grozījumi noformējami rakstveidā kā atsevišķs dokuments, ko paraksta Puses.

# MAKSĀJUMI UN LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

# 17. Maksājumi

17.1.	Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajam 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu. Maksājuma veikšanas diena ir diena, kurā tiek debetēts Pasūtītāja konts.

17.2.	Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas.

17.3.	Visiem Izpildītāja iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem (izņemot avansa maksājuma pieprasījumu) jāpievieno:

a.	starpziņojums vai noslēguma ziņojums,

b.	Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites dokumenti vai Izpildītāja apliecinātas šo dokumentu kopijas

c.	Izpildītāja parakstīts Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas akts, kas  sagatavots atbilstoši Nodošanas-pieņemšanas akta veidnei (LP/S-4-A veidne).

17.4.	45 dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, tai skaitā, ja Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošos dokumentus. Šajā gadījumā   Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai    papildinformāciju, kas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam 14 dienu laikā no Pasūtītāja  pieprasījuma saņemšanas dienas. Maksājuma termiņa tecējums atsākas dienā,  kad  Pasūtītājs  saņem  atbilstošu maksājuma pieprasījumu.

17.5.	Avansa maksājuma un starpmaksājumu kopsumma nepārsniedz 90% no Līguma summas.

17.6.	Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Izpildītājs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no maksājuma nokavējuma var prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% no Līguma summas.

17.7.	Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja:

a.	Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības,

b.	ja pastāv jebkāds cits  apstāklis,  par kuru  saskaņā ar Līgumu  ir atbildīgs Izpildītājs un kas traucē vai var traucēt Pakalpojuma sniegšanu.

17.8.	Izpildītājs   atmaksā   Pasūtītājam   tās   Izpildītājam   Līguma   ietvaros   samaksātās summas,  kas  pārsniedz  Līguma summu,  kā arī citas  Pasūtītājam  pienākošās summas  45  dienu   laikā   no   Pasūtītāja  pieprasījuma  saņemšanas  dienas.   Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājam pienākošās summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiem Izpildītājam, izmantot Līguma izpildes garantiju vai abējādi.

# 18. Līguma izpildes garantija

18.1.	14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apjomā atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajam, bet ne mazāk kā 20% apmērā no Līguma summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās  zonas  dalībvalstī   reģistrēta   banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā1, un tam ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (LP/S-4-B veidne).

18.2.	Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Pakalpojuma pieņemšanai.

18.3.	Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.

# LĪGUMA PĀRKĀPUMI UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

# 19. Līguma pārkāpumi

19.1.	Puse pārkāpj Līgumu, jā tā neizpilda kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem.

19.2.	Ja Puse pārkāpj Līgumu, tad otrai Pusei ir tiesības Līgumā noteiktajos gadījumos:

a.	neierobežojot savas tiesības prasīt no Līguma izrietošo saistību izpildi, prasīt līgumsodu, kā arī

b.	vienpusēji atkāpties no Līguma.

19.3.	Līgumsoda vai zaudējumu atlīdzības summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiem Izpildītājam.

19.4.	Līguma izbeigšana neietekmē, pamatojoties uz Līgumu jau iegūtās Pušu tiesības.

# 20. Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma

20.1.	Papildus Līguma izbeigšanas pamatiem, kas minēti citviet Vispārīgajos noteikumos, Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs:

a.	ārvalstu Speciālists līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai nav ieguvis profesionālās  kvalifikācijas  atzīšanas   apliecību   vai   reģistrējies   attiecīgajā profesiju reģistrā,

b.	nomainījis Apakšuzņēmēju vai Pakalpojuma daļas sniegšanu ir nodevis Apakšuzņēmējam pirms Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas,

c.	pēc Pasūtītāja lūguma nenomaina Apakšuzņēmēju, kura nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanai ir konstatējis Pasūtītājs, vai neuzņemas šim Apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanu,

d.	nenodrošina to, lai Apakšuzņēmējs ievēro 4.8.apakšpunkta noteikumus,

e.	ir vairāk nekā 28 dienas  nokavējis  Pakalpojuma vai tā daļas  sniegšanas termiņus,

f.	nespēj nodrošināt līdzvērtīgas kvalifikācijas Speciālista aizstājēju, un tas var apdraudēt Pakalpojuma sniegšanu,

g.	nepilda citas no Līguma izrietošas saistības, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 14 dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas,

h.	ar tiesas spriedumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek reorganizēts.

20.2.	Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.

20.3.	Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājs uz Izpildītāja rēķina nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai var pieaicināt trešo personu.

20.4.	Pasūtītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Izpildītāju, sastāda aktu, nosakot Izpildītāja  izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudas summas. Izpildītājam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs Izpildītājam veic 45 dienu laikā no Pakalpojuma saņemšanas. No naudas summām, kas pienākas Izpildītājam, Pasūtītājs var ieturēt ar nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanu saistītās papildu izmaksas.

# 21. Izpildītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma

21.1.	Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanu vairāk kā par 28 dienām, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs ir apturējis maksājumu veikšanu Izpildītājam saskaņā ar 17.7.apkšpunktu.

21.2.	Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā no Izpildītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.

21.3.	Izpildītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Pasūtītāju, sastāda aktu, nosakot Izpildītāja  izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudas summas.

21.4.	Izpildītājam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs Izpildītājam veic 45 dienu laikā no akta sastādīšanas dienas.

# 22. Nepārvarama vara

22.1.	Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

22.2.	Nepārvarama vara  nozīmē  nekontrolējamu   notikumu,   ko   nav  bijis   iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas  neatkarīgi  apstākļi  (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi),  kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

# PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

# 23. Piemērojamās tiesības

Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

# 24. Strīdu risināšanas kārtība

24.1.	Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

24.2.	Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

24.3.	Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 28 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 56 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA „Ādažu Ūdens”,

Reģistrācijas Nr. 40003929148 ,

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta””, iepirkuma Id.Nr. ĀŪ 2013/02KF

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA „Ādažu Ūdens, Reģistrācijas Nr. 40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 ” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta””, iepirkuma Id.Nr. ĀŪ2013/02KF nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

- Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- sniegt Pakalpojumu saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

SIA „Ādažu Ūdens”,

Reģistrācijas Nr. 40003929148 ,

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

„Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta””, iepirkuma Id.Nr. ĀŪ 2013/02KF

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Ādažu Ūdens, Reģistrācijas Nr. 40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 ” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā iepirkuma „Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta””, iepirkuma Id.Nr. ĀŪ2013/02KF ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

SIA „Ādažu Ūdens”,

Reģistrācijas Nr. 40003929148 ,

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta””, iepirkuma Id.Nr. ĀŪ 2013/02KF

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Ādažu Ūdens, Reģistrācijas Nr. 40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 ” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta””, iepirkuma Id.Nr. ĀŪ2013/02KF ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

- D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvuzraudzības izmaksām bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Būvuzraudzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne

- GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inženiera komandas vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Ūdens un kanalizācijas tīklu būvuzraugs Nr.1 | <…> | <…> | - | <…> | <…> |
| Ūdens un kanalizācijas tīklu būvuzraugs Nr.2 | <…> | <…> | - | <…> | <…> |
| Projektēšanas uzraugs | <…> | <…> | - | <…> | <…> |
| Ceļu būves būvuzraugs | <…> | <…> | - | <…> | <…> |

- D5 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties līguma „Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”” izpildē, Iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts].

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

- pretendents balstās, apliecinājuma veidne

SIA „Ādažu Ūdens”,

Reģistrācijas Nr. 40003929148 ,

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

- APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta””, iepirkuma Id.Nr. ĀŪ 2013/02KF” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „Ādažu Ūdens, Reģistrācijas Nr. 40003929148, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 ” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta””, iepirkuma Id.Nr. ĀŪ2013/02KF ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

- [un nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un, no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Tāme latos (LVL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienības cena (bez PVN) | Vienību skaits (cilvēkdienas) | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) |
| 1. | Inženiera komandas vadītājs | <…> | 90 | <…> |
| 2. | Ūdens un kanalizācijas tīklu būvuzraugs nr.1 | <…> | 175 | <…> |
| 3. | Ūdens un kanalizācijas tīklu būvuzraugs nr.2 | <…> | 90 | <…> |
| 4. | Projektēšanas uzraugs | <…> | 20 | <…> |
| 5. | Ceļu būves būvuzraugs | <…> | 40 | <…> |
| 6. | Citi eksperti | <…> | 60 | <…> |
| Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) |  |  |  |  |
| 21% PVN summa |  |  |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa) |  |  |  |  |

- D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Inženiertehniskā uzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II. kārta

- Pakalpojuma apraksts:

- Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

- piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

- Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,

- Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

- Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

- Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu un galveno Speciālistu noslodzi.

- Cita informācija

- E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

- IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| - Pasūtītāja | - nosaukums: | SIA „Ādažu Ūdens” |
| --- | --- | --- |
|  | - reģistrācijas numurs: | - 40003929148 |
| - Iepirkuma procedūras | - nosaukums: | - Inženiertehniskā uzraudzība projektam ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II. kārta” |
|  | - identifikācijas numurs: | - ĀŪ 2013/02KF |
| - Pretendenta | - nosaukums: |  |
|  | - reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | - adrese: |  |
|  | - kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | - telefona numurs: |  |
|  | - faksa numurs: |  |
|  | - elektroniskā pasta adrese: |  |
| - Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | - ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | - vārds un uzvārds: |  |
|  | - paraksts: |  |
|  | - datums: |  |

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti Pakalpojumi.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Nolikuma pielikums A.

Nolikuma pielikums D8.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš.

Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

CV sadaļa aizpildāma:

- ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.

- ja speciālists ir darba attiecībās ar vairākiem darba devējiem pieejamības apliecinājumu aizpilda visi tie darba devēji, kas nav Pretendents.