Ādažu novada Kadagas ciema maģistrālo ceļu inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādes līgums Nr. JUR 2013-09/517

Ādažu novads 						                                  2013.gada 12.septembrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VERTEX PROJEKTI”, reģ. Nr.40003842450, juridiskā adrese: Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002, tās valdes priekšsēdētāja Edgara Kalniņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk saukts Izpildītājs, no vienas puses, un

Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, turpmāk saukts Pasūtītājs, no otras puses,

katrs atsevišķi turpmāk saukts Puse, bet abi kopā Puses, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Ādažu novada Kadagas ciema maģistrālo ceļu inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2013/47), turpmāk saukts Iepirkums un Iepirkumu komisijas 2013.gada 14.jūnija lēmumu (Protokols Nr.Nr.05-30-2013/48-2) par tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts Līgums:

1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņos ar saviem resursiem un darbaspēku veikt Ādažu novada Kadagas ciema maģistrālo ceļu inženiertopogrāfisko uzmērīšanu un rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādi, turpmāk tekstā saukts Pakalpojums, un autoruzraudzības nodrošināšanu, turpmāk tekstā saukta Autoruzraudzība, Pakalpojumu un Autoruzraudzību veicot saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikumi Nr.2 un Nr.3), šī Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvaroto personu norādījumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

1.2.	Pakalpojuma izpildes gaitā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Kadagas ciema maģistrālo ceļu rekonstrukcijas tehniskos projektus, turpmāk tekstā saukti Tehniskie projekti, atbilstoši normatīvo aktu un Pielikumā Nr.1 norādītajām prasībām.

1.3.	Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma izpildes un Autoruzraudzības nosacījumiem, Pakalpojuma un Autoruzraudzības apjomu, kā arī Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.

- Samaksa un norēķinu kārtība

  - Kopējā līgumcena par:

    - Pakalpojumu - LVL 10 495,00 (desmit tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci lati un 00 santīmi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā saukts PVN, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:

      - avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no līgumcenas, t.i., LVL 2099,00 (divi tūkstoši deviņdesmit deviņi lati un 00 santīmi), neieskaitot PVN - desmit darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina un avansa garantijas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma Pakalpojumu. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata;

      - gala maksājumu, t.i., LVL 8396,00 (astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši lati un 00 santīmi), neieskaitot PVN - piecpadsmit darba dienu laikā no visa Pakalpojuma pabeigšanas, Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

    - Autoruzraudzību - LVL 500,00 (pieci simti lati un 00 santīmi), neieskaitot PVN, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc Autoruzraudzības pabeigšanas un pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas šādā kārtībā:

      - LVL 200,00 (divi simti latu un 00 santīmu) apmērā piecpadsmit dienu laikā pēc Kadagas ceļa rekonstrukcijas pabeigšanas:

      - LVL 100,00 (viens simts latu un 00 santīmu) apmērā piecpadsmit dienu laikā pēc Iļķenes ceļa rekonstrukcijas pabeigšanas:

      - LVL 200,00 (divi simti latu un 00 santīmu) apmērā piecpadsmit dienu laikā pēc Mežaparka ceļa rekonstrukcijas pabeigšanas.

  - Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Pakalpojuma un Autoruzraudzības sniegšanu saistītie izdevumi, izņemot PVN. Līgumcena nevar tikt paaugstināta.

  - Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

  - Rēķinos obligāti iekļaujama atsauce uz šo Līgumu.

  - Latvijas Republikai pievienojoties Eiropas Ekonomiskajai un monetārajai savienībai un ieviešot Latvijas Republikā Eiropas Savienības vienoto valūtu Euro, Līgumā noteiktie maksājumi Pasūtītājam jāveic Euro valūtā, sākot ar Euro ieviešanas brīdi.

- Pakalpojuma un Auroruzraudzības izpildes vispārīgie noteikumi

3.1.	Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildi saskaņā ar šī Līguma pielikumā Nr.3 esošo Pakalpojumu izpildes grafiku.

3.2.	Izpildītājs Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildē nodrošina Līgumā un Iepirkumā  norādīto sertificēto speciālistu un apakšuzņēmēja SIA ”RDM birojs” darbību, kuru nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

3.3.	Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildes pārbaudi jebkurā tā izpildes stadijā.

3.4.	Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildes gaitu. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis citu atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

3.5.	Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildes kārtības un termiņiem tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.

- Pakalpojuma un Autoruzraudzības nodošana un pieņemšana

  - Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildi 7 (septiņu) mēnešu laikā kopš Līguma spēkā stāšanās.

  - Pakalpojums uzskatāms par pilnībā pabeigtu, kad Izpildītājs ir iesniedzis Tehniskos projektus, par ko Puses ir parakstījušas Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic Izpildītāja iesniegtā Tehniskā projekta pārbaudi. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Tehniskais projekts nav izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai konstatēti tādi defekti, kuri var būtiski traucēt Tehniskā projekta tālāku izmantošanu, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par konstatēto trūkumu novēršanas termiņu, bet kas nav ilgāks par vienu nedēļu. Defektu novēršanu Izpildītājs veic, nepieprasot Pasūtītājam papildus samaksu.

  - Izpildītājs uzsāk Autoruzraudzību ar būvdarbu uzsākšanas brīdi Objektā, par ko Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš informē Izpildītāju.

  - Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzību Objekta rekonstrukcijas projekta realizācijas laikā līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.

  - Autoruzraudzība uzskatāma par pabeigtu, kad Objekts ir nodots ekspluatācijā, par ko liecina akts par būves nodošanu ekspluatācijā, un Izpildītājs ir iesniedzis Atskaiti, kurā tiek norādīts sniegtā pakalpojuma apraksts un apjoms, par ko Puses ir parakstījušas Autoruzraudzības nodošanas–pieņemšanas aktu.

  - Pakalpojuma un Autoruzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par defektiem, kuri var atklāties pēc Pakalpojuma un Autoruzraudzības pieņemšanas.

- Pušu saistības

  - Izpildītājs apņemas:

    - Pakalpojumu un Autoruzraudzību veikt kvalitatīvi, savlaicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma un Autoruzraudzības veikšanu, tostarp, Autoruzraudzības izpildē:

      - ievērot Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumu Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” regulējumu;

      - nodrošināt, ka Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām rakstiski informē Pasūtītāju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautām atkāpēm no Tehniskā projekta un Latvijas būvnormatīviem, kā arī visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniedz priekšlikumus piecu darba dienu laikā par iespējamiem risinājumiem;

      - piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs, ja tādas tiek nozīmētas;

      - ierasties Objektā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma;

    - savlaicīgi pieprasīt no Pasūtītāja pilnvarotās personas nepieciešamo informāciju un tā rīcībā esošo dokumentāciju Pakalpojuma un Autoruzraudzības pienācīgai izpildei;

    - nodot Pasūtītājam Tehnisko projektu un Atskaiti Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā, sastādot nodošanas–pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā nodrošina šādu speciālistu piesaisti:

    - sertificētu kadastrālās uzmērīšanas darbu, zemes ierīcības darbu un ģeodēzisko darbu veicēju Egilu Kraftu (LATAK BB sērijas sertifikāts Nr.382, LATAK BA sērijas sertifikāts Nr.381, LATAK BC sērijas sertifikāts Nr.383);

    - ceļu projektētāju (autoruzraugu) Oskaru Koemecu (sertifikāts Nr.20-5683);

    - ceļu projektētāju Mārtiņu Slimbahu (sertifikāts Nr.20-6846).

  - Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildei.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam atskaiti par Pakalpojuma izpildes gaitu. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis citu atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - par Izpildītāja kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem un Autoruzraudzību norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar šo Līgumu;

    - sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju un nodrošināt pieeju Objektam Pakalpojumu un Autoruzraudzības izpildei;

    - 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtēt Izpildītāja iesniegtos Tehniskos projektus un pieņemt Pakalpojumu, parakstot Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu vai sniegt pamatotas pretenzijas, pieprasot veikt Tehniskā/o projekta/u korekcijas, ja Pakalpojums neatbilst šī Līguma noteikumiem vai Pasūtītāja pilnvaroto personu norādījumiem Pakalpojuma izpildē.

  - Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.

  - Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

  - Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu.

5.9. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās Līguma summas. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, karadarbība, blokādes, varas institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 (trīs) dienas iepriekš par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, gadījumos, ja Izpildītājs nespēj veikt Pakalpojuma un Autoratlīdzības nodošanu Līgumā noteiktajā termiņā vai pienācīgā kvalitātē, vai nav izpildījis kādas citas savas saistības saskaņā ar Līgumu. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda aktu par faktiski izpildītā Pakalpojuma un Autoruzraudzības apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami.

  - Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, tas rakstveidā par to paziņo Pasūtītājam un 10 (desmit) dienu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas samaksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti latu un 00 santīmu), neieskaitot PVN, apmērā.

- Pārējie noteikumi

  - Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

  - Pasūtītāja pilnvarotās personas Pakalpojumu un Autoruzraudzības nodrošināšanas kontrolei, Pasūtītāja interešu pārstāvībai, Pakalpojumu un Autoruzraudzības izpildes pieņemšanai un citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem ir Jānis Dundurs, t. 67996265, Janis.Dundurs@adazi.lv.

  - Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei pilnvaro projektu vadītāju Jāni Vasaraudzi. t. 67860127, janis@vertexprojekti.lv.

  - Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, un pievienojami šim Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja.

  - Līgumam ir trīs pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 „Iepirkuma tehniskā specifikācija”- uz 3 lp.;

    - Pielikums Nr.2 „Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā” - uz 1 lp.;

    - Pielikums Nr.3 „Izpildītāja Pakalpojumu izpildes grafiks”- uz 1 lp.

9. Pušu rekvizīti un paraksti:

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Ādažu novada dome Reģ.Nr. 90000048472 Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 Banka: Valsts kase kods: TRELLV22 n/k: LV43TREL9802419010000 ____________________________________ G.Porietis z.v. 2013.gada 12 .septembrī | SIA „VERTEX PROJEKTI” Reģ.Nr. 40003842450 Adrese: Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002 Banka: A/S SWEDBANK Kods: HABALV22 Konts:LV33HABA0551013772162 ______________________________________ E. Kalniņš z.v. 2013.gada _________- |