Vienošanās Nr. JUR 2014-04/276

par  grozījumiem 07.02.2014. līgumā  JUR 2014-02/66

Ādažu novads                                                                                                     2014.gada 17.aprīlī

Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Belam Rīga”, reģ. Nr.40003171311, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 94, Rīga, LV-1009, turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, tās pilnvarotās personas Ilo Lošaka personā, kura darbojas uz 2013.gada 26.februāra pilnvaras Nr. 047/2013 pamata, no otras puses,

pamatojoties uz:

- Izpildītāja 2014.gada 7.aprīļa iesniegumu un ņemot vērā, ka SIA „IxCom” veic tehniskā projekta „Teritorijas video novērošanas sistēma Ādažu pašvaldības policijas vajadzībām Ādažos, Ādažu novadā” izmaiņas, kas jāsaskaņo ar AS „Latvijas Valsts ceļi”, SIA „Lattelecom” un AS „Latvijas gāze”, un tas prasa papildus laiku, kā rezultātā Izpildītājs nevar iekļauties noslēgtā līguma termiņā;

- Pušu starpā 07.02.2014. noslēgtā Līguma JUR 2014-02/66 (4424) par videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu (turpmāk tekstā – Līgums) 6.1.punktu;

- Ādažu novada domes Iepirkumu komisijas 2014.gada 15.aprīļa lēmumu (protokols 05-30-2014/16-4),

noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Izteikt Līguma 3.3.punktu šādā jaunā redakcijā:

„3.3. IZPILDĪTĀJS pabeidz DARBUS viena kalendārā mēneša laikā pēc visu saskaņojumu saņemšanas.”

2. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

3. Vienošanās stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lappusēm ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

5. Pušu rekvizīti:

| Ādažu novada dome reģ. Nr. 90000048472 Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 Banka: Valsts kase kods: TRELLV22 n/k: LV43TREL9802419010000 | SIA „Belam Rīga” reģ. Nr. 40003171311 Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 95, Rīga, LV-1009 Banka: AS Danske Bank Kods: MARALV22 n/k: LV06MARA2041000030021 |
| --- | --- |
| ________________________________ Izpilddirektors Guntis Porietis 2014.gada 17.aprīlī | ________________________________ Pilnvarotā persona Ilo Lošaks 2014.gada 17.aprīlī |