Ādažu novada domes

iepirkuma

„Ceļu un ielu segumu uzturēšana”

(ID.Nr. ĀND 2016/29)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2016/29-7

| Ādažos | 2018. gada 16.novembrī |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Valērijs Bulāns Everita Kāpa Halfors Krasts Uģis Dambis Artis Brūvers Alīna Liepiņa-Jākobsone |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194, Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72 un Ādažu novada domes 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226.

Darba kārtībā:

Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Ceļu un ielu segumu uzturēšana” (ID.Nr.: ĀND 2016/29) rezultātā.

Darba gaita:

- A. Liepiņa-Jākobsone ziņo par Ādažu novada domes ceļu ekspluatācijas inženiera Pētera Sabļina iesniegumu, kurā lūgts palielināt ar SIA “RC Traffic” noslēgtā līguma kopējo līgumcenu par 10 %, pamatojoties uz iepirkuma līguma JUR 2016-05/421 2.5. punktu. Līguma summas palielinājums nepieciešams sakarā ar neparedzētajiem darbiem bedrīšu remontdarbu Mežaparka ceļā un Iļķenes ceļā.

- Komisija izvērtē Pētera Sabļina iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.

- Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Pamatojoties uz iepirkuma līguma JUR 2016-05/421 2.5. punktu, akceptēt līguma Nr. 2016-05/421 kopējās līgumcenas palielinājumu par 10%.

2) A. Liepiņai-Jākobsonei publicēt informāciju ĀND mājaslapā;

3) E. Kāpai saskaņot ar pusēm līguma grozījumus.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā:

- Pētera Sabļina iesniegums;

- Izdruka no ĀND mājaslapas.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	V. Bulāns

Komisijas locekļi:

_____________________	E. Kāpa

_____________________	H. Krasts

_____________________	U. Dambis

_____________________	A. Brūvers

_____________________	A. Liepiņa-Jākobsone