Ādažu novada domes

iepirkuma

„Ādažu vidusskolas remontdarbu veikšana 2015.gadā”

(ID.Nr. ĀND 2015/65)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2015/65-6

| Ādažos | 2015. gada 21.augustā |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Artis Brūvers Everita Kāpa Rita Šteina Uģis Dambis Valērijs Bulāns Halfors Krasts |
| --- | --- |

Darba kārtībā:

Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Ādažu vidusskolas remontdarbu veikšana 2015.gadā” (ID.Nr.: ĀND 2015/65).

Darba gaita:

- A. Brūvers ziņo par Ādažu vidusskolas direktora vietnieka Gundara Suboča iesniegumu par 2015.gada 12.jūnijā noslēgto līgumu Nr. JUR 2015-06/514 ar SIA “UBB”.

- A. Brūvers ziņo, ka iesniegumā minēts, ka līguma izpildes laikā tika konstatēts, ka tehnisku iemeslu dēļ nav izpildāma daļa no līgumā paredzētajiem darbiem (tāme Nr. 13 “Durvis”), jo, demontējot durvis, tika konstatēts, ka nav iespējams uzstādīt 10 elektromagnētiskos riģeļus, tāpēc nepieciešams izslēgt no līguma summu – 977.89 euro bez PVN, kas atbilst daļai no tāmes pozīcijas.

- Komisija apspriež G. Suboča iesniegumā minēto informāciju un secina, ka no 2015.gada 12.jūnijā noslēgtā līguma (Nr. JUR 2015-06/514) objektīvu iemeslu dēļ ir izslēdzami būvdarbi 977.89 euro (neieskaitot PVN) vērtībā. Komisija apspriež, ka līguma izmaiņas nav būtiskas Publisko iepirkumu likuma izpratnē, attiecīgi, tās neietekmē iepriekš veikto iepirkuma procedūru tādējādi, ka izmainītas tehniskās specifikācijas dēļ būtu mainījies arī iepirkuma procedūrā ieinteresēto pretendentu loks un iepirkuma rezultāts. Tāpat arī attiecīgās līguma izmaiņas ir veicamas, ievērojot racionālas saimnieciskas pasūtītāja darbības organizēšanas principu.

Ievērojot iepriekšminēto, Komisija vienbalsīgi nolemj:

- Atbalstīt 2015.gada 12.jūnijā noslēgtā līguma (Nr. JUR 2015-06/514) ar SIA „UBB” līgumsummas samazinājumu par 977.89 euro (neieskaitot PVN),

- E.Kāpai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:10.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:

_____________________	E. Kāpa

_____________________	U. Dambis

_____________________	R.Šteina

_____________________	V. Bulāns

_____________________	H. Krasts