Ādažu novada domes

iepirkuma

„Atkārtots iepirkums-Grants ceļu virskārtas remontdarbi un apstrāde ar putekļu absorbetu”

(ID.Nr. ĀND 2015/117)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2015/117-5

| Ādažos | 2015. gada 30. novembrī |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Artis Brūvers Rita Šteina Valērijs Bulāns Halfors Krasts Uģis Dambis |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.

Darba kārtībā:

Grozījumu apstiprināšana iepirkuma „Atkārtots iepirkums-Grants ceļu virskārtas remontdarbi un apstrāde ar putekļu absorbetu” (ID.Nr. ĀND 2015/117) ietvaros noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

- A. Brūvers ziņo par SIA “Eco Baltia Vide” 27.11.2015. iesniegumu Nr. 10-1089, kurā lūgts pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2016.gada 15.maijam, pamatojoties uz līguma JUR 2015-08/725 5.2. punktu, kas paredz, ka Izpildītājs var mainīt Darbu veikšanas termiņu, saskaņojot to ar Pasūtītāju, ja darbus nav iespējams veikt nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ.

- Komisija izvērtē SIA “Eco Baltia Vide” iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.

- Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Eco Baltia Vide” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. 2015-08/725 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, jo Līguma 5.2. punkts paredzēja līguma termiņa grozījumus, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

- Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2015-08/725 termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 15. maijam.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11.00.

Pielikumā:

- SIA “Eco Baltia Vide” iesniegums.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:

_____________________	R. Šteina

_____________________	H. Krasts

_____________________	V. Bulāns

_____________________	U. Dambis