Ādažu novada domes

iepirkuma

„Ādažu vidusskolas ietves seguma izbūve no betona bruģakmens”

(ID.Nr. ĀND 2015/192)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2015/192-1

| Ādažos | 2015. gada 30. novembrī |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: Iepirkumu speciālista palīgs: | Artis Brūvers Rita Šteina Uģis Dambis Halfors Krasts Valērijs Bulāns Alīna Liepiņa |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.

Darba kārtībā:

Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Ādažu vidusskolas ietves seguma izbūve no betona bruģakmens” (ID.Nr. ĀND 2015/192).

Darba gaita:

- A. Brūvers ziņo par Ādažu vidusskolas direktora vietnieka Gundara Suboča iesniegumu, kurā lūgts slēgt līgumu par Ādažu vidusskolas ietves seguma izbūvi no betona bruģakmens.

- A. Brūvers ziņo, ka šo darbu nepieciešamība ir kļuvusi zināma tikai pamata būvdarbu izpildes laikā (lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ādažu vidusskolas teritorijā), ko veic SIA „BT Būve”, pamatojoties uz 2015. gada 17. augusta būvdarbu līgumu Nr. JUR 2015-08/692. Iesniegumā lūgts slēgt līgumu ar SIA „BT Būve” par kopējo līgumcenu – 2000.52 euro, neieskaitot PVN.

- Komisija iepazīstas ar G. Suboča argumentiem un iesniegumam pievienoto SIA „BT Būve” papilddarbu tāmi.

- Komisija apspriež, ka kopējā līguma summa nesasniedz Publisko iepirkumu likuma piemērošanas slieksni, tāpēc iepirkums organizējams, ievērojot Iepirkumu komisijas reglamenta normas, kā arī Ādažu novada domes 2015.gada 18.jūnija rīkojuma Nr. ĀND/1-10-1/15/41 normas.

- A. Liepiņa informē, ka Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.1. un Ādažu novada domes 2015.gada 18.jūnija rīkojuma Nr. ĀND/1-10-1/15/41 12.7.6. punkts nosaka, ka iepirkuma veicējs ir tiesīgs nepiemērot cenu izpētes nosacījumus (aptaujāt vismaz 3 pretendentus), ja būvdarbus objektīvu iemeslu dēļ var veikt tiki viens konkrēts pretendents.

- Komisija apspriež līguma slēgšanas iespējamību ar SIA „BT Būve”.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

- Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas reglamenta 4.23. punktu un Ādažu novada domes 2015.gada 18.jūnija rīkojum Nr. ĀND/1-10-1/15/41 noteikumiem, slēgt līgumu par Ādažu vidusskolas ietves seguma izbūvi no betona bruģakmens ar SIA „BT Būve” par kopējo līgumsummu – 2000.52 euro bez PVN.

- A. Liepiņai publicēt informāciju par pieņemto lēmumu ĀND mājaslapā.

- N. Krasnovai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00.

Pielikumā:

- G. Suboča iesniegums un tā pielikumi;

- Publikācijas izdruka no ĀND mājaslapas.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:

_____________________	R. Šteina

_____________________	U. Dambis

_____________________	H. Krasts

_____________________	V. Bulāns

Iepirkumu speciālista palīgs:		_____________________	A. Liepiņa