Vienošanās Nr. JUR 2016-05/424

par 09.03.2016. līguma  JUR 2016-03/225 grozījumiem

Ādažu novads                                                                                                2016.gada 25.maijā

Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese – Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tās izpilddirektora Gunta Porieša personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, valdes locekļa Jāņa Māsēna personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,

abas kopā turpmāk „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, pamatojoties uz Izpildītāja 2016.gada 19.maija  iesniegumu un Pušu starpā 09.03.2016. noslēgtā Līguma JUR 2016-03/225 par Ataru ceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi (turpmāk – Līgums) 9.1.punktu un Iepirkumu komisijas 2016.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.05-30-2016/10-5), noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:

„4.2.	Būvprojekta un citu Ādažu novada pašvaldības būvvaldes izsniegto dokumentu (tajā skaitā atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) galīgais nodošanas termiņš Pasūtītājam ir 2016.gada 08.septembris.”

- Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

- Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

- Vienošanās sastādīta uz 1 lapas ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

- Pušu rekvizīti:

| Pasūtītājs Ādažu novada dome Reģ. Nr.90000048472 Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV43TREL9802419010000 e-pasts dome@adazi.lv ____________________________________ Izpilddirektors Guntis Porietis | Izpildītājs SIA „Firma L4” Reģ. Nr.40003236001 Adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 Banka: AS Swedbank Konts: LV95HABA0001408047992 t. 67500180 e-pasts firmal4@l4.lv ______________________________________ Valdes loceklis Jānis Māsēns |
| --- | --- |