Ādažu novada domes

iepirkuma

„Ataru ceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”

(ID.Nr. ĀND 2016/10)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2016/10-5

| Ādažos | 2016. gada 24.maijā |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Artis Brūvers Rita Šteina Everita Kāpa Uģis Dambis Valērijs Bulāns Halfors Krasts |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.

Darba kārtībā:

Iepirkuma „Ataru ceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde” (ID.Nr.: ĀND 2016/10) rezultātā noslēgtā līguma termiņa pagarināšana.

Darba gaita:

- A. Brūvers ziņo par SIA “Firma L4” iesniegumu, kurā lūgts pagarināt darbu izpildes termiņu līgumam Nr. JUR 2016-03/225 līdz 2016.gada 8.septembrim, pamatojoties uz to, ka pēc saņemtās ģeotehniskās izpētes rezultātiem, tika secināts, ka nepieciešams mainīt projektēšanas uzdevuma punkta Nr. 11 norādīto pārbūves metodi un, lai izstrādātu būvprojektu atbilstoši mainītajam risinājumam un saskaņotu būvprojektu ar visiem skarto zemju īpašniekiem, nepieciešams papildus laiks, kas netika prognozēts slēdzot līgumu.

- Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA “Firma L4” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2016-03/225 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, jo attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

- Komisija lemj par līguma termiņa pagarināšanas akceptēšanu.

Komisija nolemj:

- Akceptēt līguma Nr. JUR 2016-08/225 termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 8.septmebrim.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:			_____________________	R. Šteina

_____________________	E. Kāpa

_____________________	U. Dambis

_____________________	H. Krasts

_____________________	V. Bulāns