Vienošanās Nr. JUR 2016-05/441

par 07.03.2016. līguma  JUR 2016-03/215 grozījumiem

Ādažu novads                                                                                                2016.gada 31.maijā

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs) , reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese – Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tās izpilddirektora Gunta Porieša personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Firma L4” (turpmāk – Izpildītājs), reģ. Nr. 40003236001, juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, valdes locekļa Jāņa Māsēna personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata no otras puses,

abas kopā turpmāk „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, pamatojoties uz Izpildītāja 2016.gada 26.maija  iesniegumu un Pušu starpā 07.03.2016. noslēgtā Līguma JUR 2016-03/215 par Muižas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi (turpmāk – Līgums) 9.1.punktu un Iepirkumu komisijas 2016.gada 27.maija lēmumu (protokols Nr.05-30-2016/07-6), noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:

„4.2.	Būvprojekta un citu Ādažu novada pašvaldības būvvaldes izsniegto dokumentu (tajā skaitā atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) galīgais nodošanas termiņš Pasūtītājam ir 2016.gada 30.jūlijs.”

- Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

- Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

- Vienošanās sastādīta uz 1 lapas ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

- Pušu rekvizīti:

| Pasūtītājs Ādažu novada dome Reģ. Nr.90000048472 Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV43TREL9802419010000 e-pasts dome@adazi.lv ____________________________________ Izpilddirektors Guntis Porietis | Izpildītājs SIA „Firma L4” Reģ. Nr.40003236001 Adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 Banka: AS Swedbank Konts: LV95HABA0001408047992 t. 67500180 e-pasts firmal4@l4.lv ______________________________________ Valdes loceklis Jānis Māsēns |
| --- | --- |