Ādažu novada domes

iepirkuma

„Muižas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”

(ID.Nr. ĀND 2016/07)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2016/07-6

| Ādažos | 2016. gada 27.maijā |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Artis Brūvers Rita Šteina Uģis Dambis Valērijs Bulāns Halfors Krasts |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.

Darba kārtībā:

Iepirkuma „Muižas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde” (ID.Nr.: ĀND 2016/07) rezultātā noslēgtā līguma termiņa pagarināšana.

Darba gaita:

- A. Brūvers ziņo par SIA “Firma L4” iesniegumu, kurā lūgts pagarināt darbu izpildes termiņu līgumam Nr. JUR 2016-03/215 līdz 2016.gada 30.jūlijam, pamatojoties uz to, ka A/S “Sadales tīkls” ir izvirzījusi prasību pieslēgt plānotos Muižas ielas pārbūves būvprojekta risinājumus neatkarīga, izstrādes stadijā esoša būvprojekta risinājumam. Līdz šī gada 26.maijam minētā elektroapgādes būvprojekta risinājums nav apstiprināts A/S “Sadales tīkls”, līdz ar to Muižas ielas būvprojekta elektroapgādes tīklu sadaļas izstrāde un saskaņošana nav veikta no SIA “Firma L4” neatkarīgu apstākļu dēļ.

- Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA “Firma L4” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2016-03/215 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, jo attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

- Komisija lemj par līguma termiņa pagarināšanas akceptēšanu.

Komisija nolemj:

- Akceptēt līguma Nr. JUR 2016-03/215 termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 30.jūlijam.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:			_____________________	R. Šteina

_____________________	U. Dambis

_____________________	H. Krasts

_____________________	V. Bulāns