Ādažu novada domes

iepirkuma

„Iekšējo un ārējo elektrotīklu un apgaismes

ķermeņu darbības nodrošināšana Ādažu pašvaldībā”

(ID.Nr. ĀND 2016/31)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2016/31-6

| Ādažos | 2016. gada 2.decembrī |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 11:00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Artis Brūvers Rita Šteina Everita Kāpa Uģis Dambis |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.

Darba kārtībā:

Izmaiņu veikšana iepirkuma „Iekšējo un ārējo elektrotīklu un apgaismes ķermeņu darbības nodrošināšana Ādažu pašvaldībā” (ID.Nr.: ĀND 2016/31) noslēgtā līguma ietvaros.

Darba gaita:

- A. Brūvers atgādina, ka iepirkuma „Iekšējo un ārējo elektrotīklu un apgaismes ķermeņu darbības nodrošināšana Ādažu pašvaldībā” (ID.Nr.: ĀND 2016/31) rezultātā 06.04.2016. tika noslēgts līgums ar SIA “Leģenta Gold” (JUR 2016-04/279).

- A.Brūvers informē par Ādažu novada domes energopārvaldnieka E.Zēberga 01.12.2016. iesniegumu, kurā norādīts, ka līguma ietvaros ir samazinājies izpildītāja veicamo pienākumu apjoms – izpildītājam vairs nav jāveic visu sākotnēji noteikto skaitītāju rādījumu fiksēšana. E.Zēberga iesniegumā minēts, ka optimāla būtu samazināto pienākumu aizstāšana ar citiem pienākumiem – saskaņot un/vai ierādīt esošās Iekšējo un ārējo elektrotīklu trases dažādu projektēšanas vai būvniecības organizāciju vajadzībām (projektēšanai, būvniecībai), nemainot kopējo līguma summu.

- Komisija apspriež, ka konkrētie grozījumi nevar tikt uzskatīti par būtiskiem, jo tie nekādā veidā nevarētu būt ietekmējuši iepirkuma „Iekšējo un ārējo elektrotīklu un apgaismes ķermeņu darbības nodrošināšana Ādažu pašvaldībā” (ID.Nr.: ĀND 2016/31) rezultātu arī gadījumā, ja būtu bijuši zināmi iepirkuma procedūras gaitā – nemainītos ieinteresēto pretendentu loks, vērtēšanas gaitā pieņemtie lēmumi vai iepirkuma rezultāts.

- Ņemot vērā visu apspriesto, komisija secina, ka Ādažu novada domes ar SIA “Leģenta Gold” noslēgtā līguma (JUR 2016-04/279) grozījumi ir akceptējami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta pirmās daļas 1.punkta noteikumiem.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

- Akceptēt ar SIA „Leģenda Gold” (kopējā līgumsumma – 36 700.00 euro bez PVN) noslēgtā līguma (JUR 2016-04/279) grozījumus, papildinot Līguma 1.pielikumu (Tehniskā specifikācija) ar jauniem izpildītāja pienākumiem - saskaņojot un/vai ierādot esošās Iekšējo un ārējo elektrotīklu trases dažādu projektēšanas vai būvniecības organizāciju vajadzībām (projektēšanai, būvniecībai), nemainot kopējo līguma summu.

- E.Kāpai ņemt vērā E.Zēberga iesniegumā piedāvāto līguma pielikuma grozījumu redakciju, rediģējot to juridiski atbilstošā veidā un saskaņojot to ar pusēm;

- A.Liepiņai publicēt Ādažu novada domes mājaslapā veiktos līguma labojumus.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:			_____________________	R. Šteina

_____________________	E. Kāpa

_____________________	U. Dambis