**1. pielikums**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/48)

**tehniskā specifikācija**

Pielikums Nr.1

**Konsultāciju pakalpojumi jaunas**

**izglītības iestādes būvniecības Ādažu novadā ietvaros**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Īss projekta attīstības raksturojums**
   1. 2015.gadā tika pētīts jautājums par vidējās izglītības nodrošināšanu Ādažu novadā un izstrādāts Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā (SIA “AC Konsultācijas”), turpmāk saukts Projekts. Pētījuma laikā tika noskaidrots, ka Projekta realizācijas ietvaros ir jāizveido jauna mācību īstenošanas vieta, kura ir jāparedz 1.-4.klases skolēniem un tai piemērota vieta ir Ādažos, Attekas ielā 16.
   2. 2015.gada 22.septembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.167 „Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu” un izteica Ādažu vidusskolas paplašināšanas atbalstu, būvējot jaunu mācību īstenošanas vietu 1.-4.klasei pašvaldībai piederošajā zemes gabalā Ādažos, Attekas ielā 16.
   3. 2007.gada 21.decembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.116 „Par detālplānojumu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam (teritorijai) Attekas ielā 16/18 apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.53 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam (teritorijai) Attekas ielā 16/18 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu”, ar ko teritorija, kas paredzēta jaunās mācību īstenošanas vietas būvniecībai, tika noteikta kā jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zona, tajā ir atļauts būvēt ēkas, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem.

1.4. Paredzētajā apbūves gabalā pašlaik atrodas patvaļīgi uzbūvētas garāžas un citi grausti un Projekta realizācijas ietvaros ir uzsākts šo garāžu un citu graustu nojaukšanas organizēšanas juridiskais process.

1.5. 2016. gada martā ir izsludināts atklāts metu konkurss metiem jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažos, kura ietvaros tiks saņemti un izvērtēti meti (metu iesniegšanas termiņš - 2016. gada 17.maijs) un rezultātā tiks organizēts iepirkums (plānota sarunu procedūra ar uzvarējušā meta autoru) jaunās skolas ēkas būvprojekta izstrādei. Būvprojekta izstrādei maksimāli atvēlētais laiks – līdz 2017.gada 31.martam, ietverot 40 kalendārās dienas, kas nepieciešamas būvprojekta ekspertīzei.

* 1. Projekta ietvaros līdz 2018.gada septembrim ir plānots uzbūvēt jauno skolas ēku un pieņemt to ekspluatācijā.
  2. Vienlaicīgi ar skolas ēkas būvniecību Projekta ietvaros tiks risināts jautājums par transporta kustības organizāciju, nepieciešamo ielu un stāvvietu projektēšanu un izbūvi apkārt skolas teritorijai.
  3. Kopā ar skolas ēkas projektēšanu un būvniecību Projekta ietvaros tiks projektēta un labiekārtota skolas teritorija, t.sk. skolas sporta laukums.
  4. Aptuvenā summa, ko Pasūtītājs paredzējis būvprojekta „Jauna skolas ēka Ādažos” realizācijas būvniecībai (neskaitot projektēšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības izmaksas) – EUR 7 000 000,00 (septiņi miljoni) bez PVN.
  5. Izpildītājam jāsniedz konsultāciju pakalpojumi saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas noteikumiem līdz brīdim, kad Pasūtītājs projekta realizācijas ietvaros noslēgts pēdējo būvdarbu līgumu.

1. **Prasības Izpildītāja darbiniekiem**
   1. Izpildītājam atbilstoši nolikuma 7.nodaļas prasībām jānodrošina kvalificēts un sertificēts personāls šajā tehniskajā specifikācijā noteikto uzdevumu veikšanai. Ja Izpildītājs uzskata par nepieciešamu, Pakalpojumu sniegšanā var tikt piesaistīti arī citi speciālisti.
   2. Visiem Izpildītāja ekspertiem jābūt neatkarīgiem, tiem jāpārstāv Pasūtītāja intereses un tie nedrīkst atrasties interešu konfliktā attiecībā uz viņam uzliktajiem pienākumiem/atbildībām.
   3. Izpildītājam nepieciešamības gadījumā jānodrošina kvalificētu ekspertu pakalpojumus darbam Pasūtītāja Iepirkuma komisijā (arī metu konkursa žūrijā) un rakstveida atzinumu sagatavošanu Pasūtītāja veikto pieprasījumu apjomā (atbilžu sagatavošana ieinteresētajiem pretendentiem, grozījumu veikšanas nepieciešamība iepirkumu nolikumos, papildus informācijas sniegšana pretendentiem, finanšu un tehnisko piedāvājumu pamatotības un atbilstības iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām izvērtēšana, paskaidrojumu sagatavošana par iesniegtajām sūdzībām, u.tml.).
   4. Izpildītājam jānodrošina operatīvu konsultatīvu atbalstu jebkuru ar iepirkumu organizēšanu, būvniecības un inženiertehniskās uzraudzības līgumu izpildi saistītu jautājumu risināšanā, lai nodrošinātu veiksmīgu Projekta realizāciju.
   5. Izpildītājam jānodrošina kvalificēta/u eksperta/u klātbūtne ar iepirkumu plānošanu vai tā norisi saistītajās sanāksmēs (t.sk., iepirkuma komisijas sēdes, u.c. organizatoriskas sanāksmes) to sekmīgai norisei nepieciešamajā apjomā, par ko pasūtītājs vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinās izpildītāju. Steidzamības gadījumā jānodrošina kvalificēta/u eksperta/u ierašanās sanāksmē 3 (trīs) stundu laikā.
   6. Lai arī objektīvi nav iespējams iepriekš paredzēt sanāksmju un nepieciešamo konsultāciju apjomu, tomēr finanšu piedāvājuma sagatavošanā izpildītājam jāņem vērā, ka līgumcena līguma izpildes laikā netiks palielināta biežu konsultāciju, ekspertu pakalpojumu saņemšanas nepieciešamības vai sanāksmju intensitātes gadījumā.
   7. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto dokumentu sagatavošanas un konsultāciju apjomi tiktu pienācīgi dokumentēti.
   8. Izpildītājam jāseko, lai dokumentu sagatavošana un konsultāciju sniegšana tiktu nodrošināta plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
   9. Izpildītājam jāatskaitās par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī papildus pēc pasūtītāja pieprasījuma.
2. **Konsultāciju pakalpojumi projekta realizācijas ietvaros veikto iepirkumu ietvaros** 
   1. Projekta īstenošanai plānotas sekojošas iepirkuma procedūras:
      1. Metu konkurss, kā rezultātā tiek iegūts jaunās izglītības iestādes mets (ir uzsākts);
      2. Sarunu procedūra ar meta autoru par projektēšanu un autoruzraudzību;
      3. Atklāts konkurss par jaunas skolas ēkas būvniecības, inženierkomunikāciju izbūves un ielu izbūves projektēšanas un būvniecības procesu inženiertehnisko uzraudzību (ir uzsākts);
      4. Attekas ielas turpinājuma ielu tīkla (ap skolas jaunbūvi) projektēšana un būvniecība (atklāts konkurss);
      5. Atklāts konkurss par jaunas izglītības iestādes būvniecību (atklāts konkurss, vēlamais ēkas ekspluatācijā nodošanas termiņš – 2017.gada 31.jūlijs).
   2. Izpildītājam Pasūtītāja pieprasītajā apjomā jānodrošina konsultācijas metu konkursa žūrijas un iepirkumu komisijas locekļiem.
   3. Izpildītājam Pasūtītāja pieprasītajā apjomā jānodrošina iepirkuma procedūru dokumentācijas sagatavošana jebkuriem Projekta realizācijas ietvaros veicamajiem iepirkumiem. Gatavojot iepirkumu dokumentus, jāpiemēro zaļā publiskā iepirkuma principi.
   4. Izpildītājam Pasūtītāja pieprasītajā apjomā jānodrošina konsultāciju pakalpojumi piedāvājumu izvērtēšanas gaitā jebkuru Projekta realizācijas ietvaros veicamo iepirkumu ietvaros.
   5. Izpildītājam Pasūtītāja pieprasītajā apjomā jānodrošina konsultāciju pakalpojumi jebkuru Projekta realizācijas ietvaros veicamo iepirkumu ietvaros.
   6. Izpildītājam jānodrošina detalizēta iepirkumu plāna un kalendāra grafika sagatavošana visiem ar Projekta realizāciju saistītajiem posmiem, kā arī to turpmāka aktualizācija.
   7. Koordinēt Pasūtītāja un iepirkumu līgumu izpildītāju sadarbību un citas aktivitātes, kas saistītas ar darbu uzsākšanu, izpildi un pabeigšanu.
   8. Sniegt palīdzību Pasūtītājam Projekta vispārējā vadībā un administrēšanā, lai sekmīgi ieviestu un koordinētu projekta līgumus un visas aktivitātes, kas nepieciešamas veiksmīgai Projekta ieviešanai.
   9. Nepieciešamības gadījumā iepirkuma Projekta ietvaros veicamo būvdarbu iepirkumu procedūras dokumentācijās iestrādāt Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) līguma nosacījumus un paredzēt līgumu realizāciju saskaņā ar šiem nosacījumiem.
   10. Koordinēt jebkurus strīdus vai domstarpības, kas radušies starp Pasūtītāju un iepirkumu līgumu izpildītājiem.
   11. Iespējamo problēmu, kas var rasties Projekta ieviešanas gaitā, iepriekšēja apzināšana, identificēšana un tūlītēja ziņošana Pasūtītājam.
   12. Konsultēt pasūtītāju par nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem un/vai nepieciešamajām izmaiņām darbu apjomos, ievērojot iepirkuma nosacījumus un Latvijas Republikas likumdošanas prasības.
3. **Atskaites**
   1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz pasūtītājam pakalpojumu sniegšanas atskaites, to formu un saturu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
   2. **Iknedēļas atskaiti** nosūta elektroniski pasūtītāja pilnvarotajai personai aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1400, tajā norādot ziņas par attiecīgajā nedēļā plānotajiem darbiem.
   3. **Ikmēneša atskaiti** sagatavo un iesniedz pasūtītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pēdējās tā perioda dienas, uz kuru tā attiecas, ietverot tajā vismaz šādu informāciju:

* atskaiti par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem;
* pakalpojumu izpildes kalendāro grafiku (paveiktā un plānotā salīdzinājums par iepriekšējo mēnesi);
* konstatēto problēmu, risku aprakstu;
* informāciju par plānotajiem darbiem nākamajā mēnesī (kalendārais grafiks).
  1. No Pasūtītāja puses apstiprinātas Ikmēneša atskaites ir pamats starpmaksājumu veikšanai Izpildītājam.
  2. **Pakalpojuma pabeigšanas atskaiti** sagatavo un iesniedz pasūtītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pilnīgas pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas, ietverot tajā vismaz šādu informāciju:
* atskaiti par visiem veiktajiem darbiem;
* pakalpojumu izpildes kalendāro grafiku (paveiktā un plānotā salīdzinājums par visu pakalpojuma izpildes laiku);
* pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akts par paveiktajiem darbiem un rēķins;
* ieteikumi pasūtītājam.
  1. Ikmēneša un Pakalpojuma pabeigšanas atskaites jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros papīra formātā, kā arī vienlaikus jāiesūta e-pastā pasūtītāja pilnvarotajai personai.
  2. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē.

**2. pielikums**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/48)

**PIETEIKUMS**

Iepirkuma Identifikācijas Nr. \_\_\_\_

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
3. Šis piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas sanāksmes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Informācija par pretendentu** | | | | |
| **Pretendenta nosaukums:** | |  | | |
| **Reģistrācijas numurs:** | |  | | |
| **Juridiskā adrese:** | |  | | |
| **Pasta adrese:** | |  | | |
| **Tālrunis:** | |  | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** | |  | | |
|  | | | | |
| 1. **Finanšu rekvizīti** | | | | |
| **Bankas nosaukums:** |  | | | |
| **Bankas kods:** |  | | | |
| **Konta numurs:** |  | | | |
|  | | | | |
| 1. **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** | | | | |
| **Vārds, uzvārds:** |  | | | |
| **Ieņemamais amats:** |  | | | |
| **Tālrunis:** |  | | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** |  | | | |

**Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Pilnvarotās personas vārds, uzvārds** |  |
| **Pilnvarotās personas amats:** |  |
| **Pilnvarotās personas paraksts:** |  |

Z.v.

**3. pielikums**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/48)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pasūtītāja nosaukums**  **(nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)** | **Iepirkuma procedūra, kuras ietvaros sniegti konsultāciju pakalpojumi (Identifikācijas numurs)** | **Konsultāciju pakalpojumu līguma summa bez PVN (EUR)** | **Sniegto pakalpojumu apraksts** | **Pakalpojuma sniegšanas gads un mēnesis** |
| 1. | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**4. pielikums**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/48)

**SPECIĀLISTU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciālists  (minēt atbilstošu nolikuma punktu) | Speciālista vārds, uzvārds | Kvalifikācija | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš, darbības sfēra) | Profesionālā pieredze (gados) | Persona, kuru pārstāv \* | Līgumattiecību pamats \*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāju apvienības) būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

\*\* norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

D darba līgums

E uzņēmuma līgums

F cits (norādīt, kāds)

**5. pielikums**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/48)

**Informācija par [*SPECIĀLISTA NOSAUKUMS, VĀRDS UN UZVĀRDS*] pieredzi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Sniegto pakalpojumu apraksts tādā apjomā, lai varētu secināt speciālista atbilstību nolikuma 7.nodaļas prasībām** | **Pasūtītāja nosaukums,**  **kontaktpersona, kontakttālrunis** | **Pakalpojumu sniegšanas gads un mēnesis** |
|
|  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  | <…>/<…> |

Ar šo es <Vārds, uzvārds> apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties iepirkuma „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (Identifikācijas Nr. ĀND 2016/48), veicot <šādus darbus>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

(Būvuzrauga paraksta atšifrējums) (paraksts)

**!** Tabulā norāda tikai to informāciju, kas pamato speciālistam izvirzīto prasību izpildi (Nolikuma 7.nodaļas prasības).

**6. pielikums**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/48)

**Sertificētā speciālista**

**APLIECINĀJUMS**

Ar šo es, <*vārds, uzvārds>,* apņemos saskaņā ar *<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* piedāvājumu pasūtītāja izsludinātajam iepirkumam „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (Identifikācijas Nr. ĀND 2016/48) kā *<speciālista specialitāte>* veikt *<speciālista izpildāmo darbu apraksts>*, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

(Sertificētā speciālista paraksta atšifrējums) (paraksts)

**7. pielikums**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/48)

**IZZIŅA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM**

Ar šo [*pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese*] apliecina, ka Ādažu novada domes izsludinātā iepirkuma „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (Identifikācijas Nr. ĀND 2016/48) ietvaros veicamo pakalpojumu izpildes laikā pretendenta paša resursiem veicamo pakalpojumu apjoms sastāda \_\_\_ % no kopējā apjoma, apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjoms sastāda \_\_\_ % no kopējā apjoma.

**Pieaicinātie apakšuzņēmēji:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ veiks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kas sastāda \_\_\_ % (finansiālā vērtība) no kopējās līguma vērtības;

(apakšuzņēmēja nosaukums) (darbu veids- nododamā līguma daļa)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ veiks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kas sastāda \_\_\_ % (finansiālā vērtība) no kopējās līguma vērtības;

(apakšuzņēmēja nosaukums) (darbu veids- nododamā līguma daļa)

3. …

**8. pielikums**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/48)

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS**

Ar šo [*apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese*] apliecina, ka, ja pretendents [*nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese*] tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā **„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**”(iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/48), mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs apņemas veikt šādus darbus saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (Amata nosaukums) | (paraksts) | (Paraksta atšifrējums) |

z.v.

**9. pielikums**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/48)

**IZZIŅA**

Informācija par pretendenta [*Pretendenta nosaukums*] finanšu apgrozījumu (bez PVN)

Ar šo [*Pretendenta nosaukums*] (reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) apliecina, ka [*Pretendenta nosaukums*] finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados ir:

|  |  |
| --- | --- |
| **Gads** | **Finanšu apgrozījums (EUR)** |
| 2013. |  |
| 2014. |  |
| 2015. |  |
| Kopā iepriekšējos 3 gados |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Amata nosaukums) | (paraksts) | (Paraksta atšifrējums) |

**10. pielikums**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/48)

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkumam** **„Konsultāciju pakalpojumi jaunas**

**izglītības iestādes būvniecības Ādažu novadā ietvaros”**

**(Identifikācijas Nr.: ĀND 2016/48)**

**Ar šo, [*Pretendenta nosaukums*] (reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), apliecina, ka** piedāvā veikt Konsultāciju pakalpojumus jaunas izglītības iestādes būvniecības Projekta ietvarossaskaņā ar iepirkuma dokumentācijas noteikumiem:

1. **KOPĒJĀ PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmets** | **Līguma cena EUR (bez PVN)** | **PVN (21%)** | **Kopējā cena EUR**  **(ar PVN)** |
| **Konsultāciju pakalpojumi jaunas**  **izglītības iestādes būvniecības Ādažu novadā ietvaros** |  |  |  |

\* Cenā iekļautas visas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, izņemot PVN.

1. **VIENĪBU IZMAKSAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** |  | **Vienības tarifa likme EUR bez PVN\*\*** |
| 1. | Speciālists – konsultantu komandas vadītāju | /h |
| 2. | Speciālists – iepirkumu eksperts | /h |
| 3. | Speciālists – tehniskais eksperts | /h |
| 4. | Speciālists – ceļu projektēšanas inženieris | /h |
| 5. | Speciālists – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas inženieris | /h |
| 6. | Speciālists – elektroietaišu projektēšanas inženieris | /h |
| 7. | Speciālists - siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšana inženieris | /h |
| 8. | u.c. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (Amata nosaukums) | (paraksts) | (Paraksta atšifrējums) |

z.v.