Vienošanās Nr. JUR 2016-06/466

pie 25.04.2016. līguma  JUR 2016-04/324

Ādažu novads                                                                                                2016.gada 2.jūnijā

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lemminkainen Latvija” (turpmāk – Izpildītājs), reģ. Nr.40003259930, juridiskā adrese: Brīvības iela 52-1, Rīga, LV-1011, tā prokūrista Mārtiņa Pļaviņa personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, pamatojoties uz Pušu starpā 25.04.2016. noslēgtā līguma JUR 2016-05/324 par Draudzības ielas atjaunošanu (turpmāk – Līgums) 4.1.8. un 9.1.punktu un Iepirkumu komisijas 2016.gada 1.jūnija lēmumu „Par papildus darbiem Draudzības ielas atjaunošanā” (protokols Nr.05-30-2016/44-5), noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, materiāliem, ierīcēm un darbaspēku veikt Draudzības ielas atjaunošanu (turpmāk – Papildus Darbi) posmā no Draudzības ielas 2 līdz krustojumam ar Saules ielu, saskaņā ar pielikumu Nr.1 (turpmāk – Objekts), atbilstoši Līguma un Vienošanās noteikumiem.

- Izpildītājs apņemas Papildus Darbus veikt Līgumā paredzētājā termiņā. Pasūtītājs Papildus Darbus pieņem kopā ar Līgumā paredzētajiem Darbiem, parakstot Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu.

- Cena par Papildus Darbiem tiek noteikta saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.2. Kopējā cena par kvalitatīvi veiktiem Papildus Darbiem tiek noteikta EUR 9044,91 (deviņi tūkstoši četrdesmit četri eiro un 91 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma 2.2.2.punktu.

- Izpildītājs apliecina, ka Papildus Darbu cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar to veikšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, tai skaitā, iekārtu izmaksas, materiāli, darbaspēks, transports u.c., kā arī, ka tas ir iepazinies ar Papildus Darbu apjomu un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

- Vienošanās neatrunātās Pušu tiesības, pienākumus un saistības ir noteiktas Līgumā.

- Vienošanās sastādīta uz 2 eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

- Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir:

8.1. pielikums Nr.1. – objekta shēma, uz 1.lp.;

8.2. izmaiņu akts, uz 1.lp.

| Ādažu novada dome reģ. Nr. 90000048472 Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 Banka: Valsts kase kods: TRELLV22 n/k: LV43TREL9802419010000 _________________________________ Izpilddirektors Guntis Porietis 2016.gada 02.jūnijā | SIA „Lemminkainen Latvija” reģ. Nr. 40003259930 Juridiskā adrese: Brīvības iela 52-1 Rīga, LV-1011 Pasta adrese: „Bicītes” Banka: Nordea bank AB Latvijas filiāle kods: NDEALV2X n/k: LV79NDEA0000080010065 ______________________________ Prokūrists Mārtiņš Pļaviņš 2016.gada ___.______________ |
| --- | --- |