Ādažu novada domes

iepirkuma

„Muižas ielas pārbūve”

(ID.Nr. ĀND 2017/01)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2017/01-13

| Ādažos | 2017.gada 27.novembrī |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Valērijs Bulāns Rita Šteina Everita Kāpa Uģis Dambis Halfors Krasts Artis Brūvers |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194.

Darba kārtībā:

Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Muižas ielas pārbūve” (ID.Nr.: ĀND 2017/01) rezultātā noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

- R.Šteina ziņo par SIA “Ostas celtnieks” 2017.gada 22.novembra vēstuli Nr. N-10-17/1, kurā lūgts veikt apakšuzņēmēja SIA “Kvēle” nomaiņu uz SIA “Energovide”, kā arī atbildīgā elektroietaišu būvdarbu vadītāja Ģirta Sparinska nomaiņu uz Sergeju Ivanovu (kā SIA “Energovide” darbinieku).

- Komisija iepazīstas ar SIA “Ostas celtnieks” 2017.gada 22.novembra vēstuli Nr. N-10-17/1, kā arī tās pielikumiem.

- Komisija secina, ka attiecībā uz elektroietaišu būvdarbu vadītāja kvalifikāciju nolikuma 3.4.2.punkta b) apakšpunktā pieprasīta šāda pieredze:

Vismaz viens sertificēts būvdarbu vadītājs elektroietaišu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) vismaz 2 (divos) objektos ir vadījis elektroietaišu izbūves vai pārbūves darbus, kur katra no tiem veikta elektroietaišu izbūve vai pārbūve vismaz 1000 m garumā.

- Komisija iepazīstas ar SIA “Energovide” un Sergeju Ivanova pieredzi un secina, ka Sergeju Ivanova kā SIA “Energovide” darbinieka pieredze atbilst nolikuma 3.4.2.punkta b) apakšpunkta prasībām.

- R.Šteina ziņo, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.pantā un līguma 8.3.-8.5.punktos noteiktajai kārtībai pārbaudot piesaistāmā apakšuzņēmēja neatbilstību Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem (39.1panta pirmā daļa spēku zaudējušā Publisko iepirkumu likumā un spēkā esošā Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa), ir secināms, ka uz piesaistāmo apakšuzņēmēju nav attiecināmi minētie izslēgšanas nosacījumi.

- Komisija lemj par apakšuzņēmēja nomaiņas un būvdarbu vadītāja nomaiņas akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

- akceptēt SIA “Ostas celtnieks” pieprasīto apakšuzņēmēja SIA “Kvēle” nomaiņu uz SIA “Energovide”, kā arī atbildīgā elektroietaišu būvdarbu vadītāja Ģirta Sparinska nomaiņu uz Sergeju Ivanovu (kā SIA “Energovide” darbinieku);

- R.Šteinai sagatavot lēmuma protokolu un publicēt protokolu www.adazi.lv attiecīgā iepirkuma sadaļā, kā arī informēt SIA “Ostas celtnieks” par pieņemto lēmumu.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.

Pielikumā:

- SIA “Ostas celtnieks” 2017.gada 22.novembra vēstule Nr. N-10-17/1 un tās pielikumi;

- ĀND izdruka.

Komisijas priekšsēdētājs:          	 _____________________	V.Bulāns

Komisijas locekļi:			_____________________	E. Kāpa

_____________________	U. Dambis

_____________________	H. Krasts

_____________________	A. Brūvers

_____________________	R.Šteina