Vienošanās Nr. JUR 2017-08/700

par 29.06.2017. līguma  JUR 2017-06/589 grozījumiem

Ādažu novads                                                                                                2017.gada  30.augustā

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA “LIELVĀRDES MELIORĀCIJA”  (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes priekšsēdētāja Andreja Opincāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

ņemot vērā:

- Būvuzņēmēja 2017.gada 28.augusta iesniegumu;

- Iepirkumu komisijas 2017.gada 29.augusta protokolu Nr.05-30-2017/82-3;

- 2017.gada 29.jūnija līguma JUR 2017-06/589 par lietus kanalizācijas tīklu izbūvi projekta Gaujas ielas A, Ādaži, pārbūves ietvaros  (turpmāk – Līgums) 4.5. punkta noteikumus,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Izteikt Līguma 4.4. punktu šādā redakcijā:

“4.4. Būvuzņēmējs apņemas pabeigt pilnīgu Būvdarbu izpildi līdz 15.10.2017.  ieskaitot būves pieņemšanu ekspluatācijā. Faktiskais Būvdarbu izpildes termiņš – 15.09.2017.”

- Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

- Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

- Vienošanās sastādīta uz 1 lapas ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pušu rekvizīti:

| PASŪTĪTĀJS: Ādažu novada dome Reģ. Nr. 90000048472 Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV43TREL9802419010000 e-pasts dome@adazi.lv ________________________________ Izpilddirektors G.Porietis 2017.gada 30. augustā | - BŪVUZŅĒMĒJS: SIA „LIELVĀRDES MELIORĀCIJA” Reģ. Nr. 40003096757 Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 58, Lielvārde, LV- 5070 Banka: AS DNB banka, kods:RIKOLV2X Konts: LV40RKO0002013227110 AS Swedbank, kods: HABALV22 Konts LV56HABA0551042201963 e-pasts andrejsopincans@inbox.lv _______________________________ Valdes priekšsēdētājs A.Opincāns 2017.gada ___________ |
| --- | --- |