IEPIRKUMA

„Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.: ĀND 2017/113

Ādažos

2017

- Vispārējā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: ĀND 2017/113

  - Pasūtītājs: Ādažu novada dome

  - Pasūtītāja rekvizīti:

| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

  - Kontaktpersona: Rita Šteina, tālr.: 67996298, e-pasts: rita.steina@adazi.lv.

- Informācija par iepirkumu

  - Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.

  - Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.adazi.lv.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 10.oktobra plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

  - Iepirkuma piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

- Atzīme „Neatvērt līdz 2017.gada 10.oktobra plkst. 10:00”;

  - Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no divām daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais un finanšu piedāvājums.

  - Visas piedāvājuma daļas iesienamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto 4.1.punktā minētajā iepakojumā.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkums ir sadalīts 2 (divās) daļās:

- 1.daļa - satiksmes organizācijas shēmas Ūbeļu ielā Ādažos realizācija;

- 2.daļa – ātrumvaļņu izbūve.

  - Piedāvājums iesniedzams par vienu vai abām iepirkuma daļām.

  - Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

  - Līguma izpildes termiņš ir – 4 (četras) kalendārās nedēļas kopš Līguma noslēgšanas.

- Kvalifikācijas prasības pretendentiem

  - Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam jābūt pozitīvai pieredzei vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu līgumu izpildē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura kopējā līgumcena ir vismaz 2 000 euro (bez PVN) un kura ietvaros veikti ātrumvaļņu izbūves darbi.

  - Līgumiem, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību šajā nodaļā minētajām prasībām, ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja pretendentam vai tā apakšuzņēmējam, vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze līgumu izpildē, kuru pasūtītājs ir bijis Ādažu novada dome, papildus 6.2.punkta pieredzei pasūtītājs individuāli vērtēs arī sadarbību ar šo personu realizēto līgumu ietvaros. Šādā gadījumā pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja tas vienlaikus atbildīs gan nolikuma 6.2.punkta prasībām, gan tam būs bijusi pozitīva sadarbība izpildīto līgumu ietvaros ar Ādažu novada domi. Sadarbība tiks atzīta par pozitīvu, ja visi nolīgtie līgumi būs bijuši pabeigti līgumā noteiktajos termiņos un līgumi būs bijuši izpildīti kvalitatīvi.

  - Ja iepirkuma komisija, balstoties uz pretendenta piedāvājumā iesniegto dokumentāciju, nevarēs konstatēt piedāvājumu iesniegušā pretendenta pieredzes līdzvērtīgumu šī punkta izpratnē, attiecīgi, ja iesniegtā informācija būs neprecīza, nepilnīga, neskaidra, vai vispār nebūs iekļauta piedāvājumā, iepirkuma komisija to uzskatīs par būtisku piedāvājuma neatbilstību izvirzītajām prasībām un izslēgs pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

- Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (skatīt 2. pielikumu).

  - Pretendenta pieredzes apraksts un 2 atsauksmes, lai apliecinātu 6.2.punktā noteikto prasību.

- Tehniskais un finanšu piedāvājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents tajā iekļauj tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

  - Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, pretendentiem jāņem vērā, ka materiālu vienību cenās iekļaujamas arī visas ar resursu nogādi Ādažu novadā saistītās izmaksas.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Komisija slēgtā sēdē atver iesniegtos Piedāvājumus piedāvājumu iesniegšanas secībā.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā cena.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.

  - Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem.

  - Līgumcenas samaksas nosacījumi – pēcapmaksa 15 dienu laikā pēc darbu galējas pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pieteikums dalībai iepirkumā;

- SIA “Vertex projekti” satiksmes organizācijas shēma (skatīt atsevišķā failā).

Pielikums Nr.1

Iepirkuma Id.Nr.: ĀND 2017/113

Tehniskā specifikācija

SIA “Vertex projekti” satiksmes organizācijas shēmas Ūbeļu ielā realizācija un ātrumvaļņu izbūve Ādažos

Uzdevums

1.daļa - I kārta (realizācija tiks veikta pilnīgi vai daļēji, ja izmaksas atbildīs Ādažu novada domes pieejamiem finanšu līdzekļiem) - SIA “Vertex projekti” satiksmes organizācijas shēmas Ūbeļu ielā Ādažos realizācija.

2.daļa - II kārta (realizācija tiks veikta pilnīgi vai daļēji, ja izmaksas atbildīs Ādažu novada domes pieejamiem finanšu līdzekļiem) - izbūvēt asfaltbetona, betona bruģakmens aploces ātrumvaļņus (20km/h, 30km/h) un saliekamos ātrumvaļņus Alderu ielā, Upmalas ceļos un Vējupes ielā, atbilstoši LVS 99 15.04.2010 un pielikumiem nr.1; nr.2; nr.3, nr.4, nr.5, nr.6

Mērvienība

I kārtai jāuzmēra darba daudzumi Ūbeļu ielā, atbilstoši SIA “Vertex projekti” būvdarbu apjomu sarakstam un piezīmēm.

II kārtai jāuzmēra ātrumvaļņa šķērsgriezuma tekošie metri, atbilstoši LVS 99 15.04.2010 A pielikumam;

Darba apraksts

I kārta - satiksmes organizācijas shēmu Ūbeļu ielā, Ādaži realizē atbilstoši SIA “Vertex projekti” izstrādātai satiksmes organizācijas shēmai “Satiksmes organizācijas plāna izstrāde un saskaņošana Ūbeļu ielai Ādažos”. Ātrumvaļņu izvietojumu Izpildītājs kopā ar Pasūtītāju precizē uz vietas.

II kārta - ātrumvaļņu izbūve Alderu ielā, Upmalas ceļos un Vējupes ielā, atbilstoši pielikumiem nr.1; nr.2; nr.3, nr.4, nr.5, nr.6

  - Jāveic ceļu seguma sagatavošanas darbi pirms ātrumvaļņa izbūves

  - Ātrumvaļņa izbūve no asfaltbetona (AC-11surf granīts), betona bruģakmens vai no demontētajiem saliekamiem ātrumvaļņu elementiem (gumijots materiāls).

  - Horizontālā apzīmējuma nr.933 no termoplasta uzklāšana uz asfaltbetona seguma ātrumvaļņa un signālstabiņu nr.917 un nr.918 uzstādīšana, atbilstoši LVS 99 15.04.2010.

  - Signālstabiņu nr.917 un nr.918 uzstādīšana pie saliekamiem ātrumvaļņiem, atbilstoši LVS 99 15.04.2010.

  - Ātrumvaļņu daudzumu un izvietojumu Izpildītājs kopā ar Pasūtītāju precizē uz vietas.

Materiāli

I kārta - satiksmes organizācijas shēmas realizācijai Ūbeļu ielā, Ādaži pielieto materiālus, atbilstoši SIA “Vertex projekti” izstrādātai satiksmes organizācijas shēmai “Satiksmes organizācijas plāna izstrāde un saskaņošana Ūbeļu ielai Ādažos”

II kārta - ātrumvaļņu izbūve Alderu ielā, Upmalas ceļos un Vējupes ielā:

  - Asfaltbetons AC-11surf granīts priekš asfaltbetona seguma ātrumvaļņiem.

  - Saliekamie ātrumvaļņi, kas ražoti no gumijota materiāla.

  - Betona bruģakmens baltais bruģakmens (baltais cements) un melnais bruģakmens prizma (200x100x80)

  - Ceļa apmales 220X100X15

Iekārtas

- Asfaltbetona termokonteineris ar apsildi, asfaltbetona bliete, asfaltbetona zāģis, spēka zāģis, atskaldāmais āmurs, asfaltbetona saduršuvju aizpildāmā iekārta.

- Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai jālieto tehnika, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir paredzēta horizontālo apzīmējumu krāsošanai, aprīkota ar vadības iekārtu, kas nodrošina iestrādāto materiālu izlietojuma daudzuma automātisku regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļa apzīmējuma materiāla izsmidzināšanas sprauslu darbību.

Darba izpilde

- Darbus jāizpilda atbilstoši tehniskajām specifikācijām, Latvijas Valsts standartiem, “Ceļu specifikācijas 2017”, ko apstiprināja VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskā komisija 2016. gada 28.oktobrī. Demontētos saliekamos ātrumvaļņus uzstādīt atbilstoši ražotāja tehniskajai specifikācijai.

Prasības izpildītam darbam

- Maksimālā pielaides atkāpei ātrumvaļņu konstruktīvajiem elementiem ir 5%.

- Izpildīto darbu garantija 3 (trīs) gadi

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

- Ja izbūvētais ātrumvalnis neatbilst LVS 99 15.04.2010 izvirzītajām prasībām un darbi nav veikti atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017”, ko apstiprināja VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskā komisija 2016. gada 28.oktobrī, tad Izpildītājs pārbūvē ātrumvalni pilnā apmērā par saviem līdzekļiem.

- Ja ceļazīmju izbūve neatbilst LVS 77-1 Ceļa zīmes 2016 un LVS 77-2 Ceļa zīmes uzstādīšanas noteikumi 2016, tad Izpildītājs pārbūvē ceļazīmes pilnā apmērā par saviem līdzekļiem.

- Ja uzklātie horizontālie apzīmējumi neatbilst LVS 85 Ceļa apzīmējumi 2016 tad Izpildītājs pārbūvē horizontālos apzīmējumus pilnā apmērā par saviem līdzekļiem.

Plānotie darbu apjomi

Tabula nr.1

Iepirkuma 1.daļa.

I kārta (realizācija tiks veikta pilnīgi vai daļēji, ja izmaksas atbildīs Ādažu novada domes pieejamiem finanšu līdzekļiem)

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Dažādi darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Saliekamā ātrumvaļņa demontāža | gab. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ceļa zīmju demontāža | gab. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ceļa signālstabiņu demontāža | gab. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ceļa horizontālo apzīmējumu likvidēšana/ demontāža | m2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Aploces veida ātrumvaļņa (5,0mx4,0m) izbūve no karstā asfalta AC 11 surf. vid. 10cm biezumā (S-III klase) | gab. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Satiksmes aprīkojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ceļa zīmes cinkota metāla staba uzstādīšana | gab. | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ceļa zīmes Nr.201 uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ceļa zīmes Nr.206 uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ceļa zīmes Nr.326 uzstādīšana | gab. | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ceļa zīmes Nr.533 uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ceļa zīmes Nr.534 uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ceļa zīmes Nr.537 uzstādīšana | gab. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Ceļa zīmes Nr.538 uzstādīšana | gab. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ceļa zīmes Nr.803 uzstādīšana | gab. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Ceļa zīmes Nr.810 uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Ceļa zīmes Nr.835 uzstādīšana | gab. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Ceļa zīmes Nr.847 uzstādīšana | gab. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Ceļu signālstabiņa ar dzeltenas krāsas atstarotāju uzstādīšana | gab. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana ar mehānismiem (plastika, balts, b=0,1m) | m2 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana ar mehānismiem (plastika, balts, b=0,1m) | m2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana ar mehānismiem (plastika, balts, b=0,1m) | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana ar mehānismiem (plastika, balts, b=0,1m) | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana ar mehānismiem (plastika, balts, b=0,1m) | m2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana ar mehānismiem (plastika, balts, b=0,1m) | m2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana ar mehānismiem (plastika, balts, b=0,1m) | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā tiešās izmaksas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja soc.nodoklis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes: Darbus jāizpilda atbilstoši tehniskajām specifikācijām, Latvijas Valsts standartiem un “Ceļu specifikācijas 2017”, ko apstiprināja VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskā komisija 2016. gada 28.oktobrī

Darbu apjomus Pasūtītājs var iepirkt mazāka apjomā, nekā norādīts vienošanās kopsummā (tabula nr.1). Ātrumvaļņu izvietojumu Izpildītājs kopā ar Pasūtītāju precizē uz vietas.

Izbūves vietu saskaņot ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Izpildāmo darbu vieta - Ādažu novads.

Tabula nr.2

Iepirkuma 2.daļa.

II kārta (realizācija tiks veikta pilnīgi vai daļēji, ja izmaksas atbildīs Ādažu novada domes pieejamiem finanšu līdzekļiem)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mēr-vienība | Daudzums | Vienības cena* (bez PVN), EUR | Kopā (EUR) |
| 1. | Demontētā saliekamā ātrumvaļņa 20km/h (Ūbeļu ielā) un jaunu signālstabiņu nr.917 (2 gab.), nr.918 (2 gab.) izbūve Alderu ielā (brauktuves platums 5,0m). Izvietojums pielikums nr.2, nr.3, nr.4 | kompl. | 3 |  |  |
| 2. | Jaunu ātrumvaļņa izbūve no asfaltbetona (AC-11 surf granīts) 20km/h ieskaitot horizontālā apzīmējuma nr.933 no termoplasta uzklāšanu uz ātrumvaļņa un signālstabiņu nr.917, nr.918 uzstādīšanu Vējupes ielā (brauktuves platums 4,8 m) ). Izvietojums pielikums nr.5. | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Ātrumvaļņa 20km/h izbūve no baltā betona bruģakmens (baltais cements) prizma 200x100x80 uz 4cm skalotās sīkšķembas fr.2-5mm uz hvid=20cm biezas dolomīta šķembu maisījuma fr.0-45 pamatnes un gultnes izbūvēšana ieskaitot horizontālā apzīmējuma no melnā betona bruģakmens prizma 200x100x80 un signālstabiņu nr.917, nr.918 uzstādīšana Upmalas ceļi (brauktuves platums 6m). Ceļu apmaļu uzstādīšana 22X100X15 20 t.m. uz betona C30/37. Izvietojums pielikums nr.6. | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā, euro (bez PVN): |  |  |  |  |  |
| PVN 21%, euro: |  |  |  |  |  |
| KOPĀ ar PVN, euro: |  |  |  |  |  |

Piezīmes: Darbus jāizpilda atbilstoši tehniskajām specifikācijām, Latvijas Valsts standartiem un “Ceļu specifikācijas 2017”, ko apstiprināja VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskā komisija 2016. gada 28.oktobrī

Darbu apjomus Pasūtītājs var iepirkt mazāka apjomā, nekā norādīts vienošanās kopsummā (tabula nr.2). Ātrumvaļņu izvietojumu Izpildītājs kopā ar Pasūtītāju precizē uz vietas.

Izbūves vietu saskaņot ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Izpildāmo darbu vieta - Ādažu novads.

Betona bruģakmens ātrumvalnis jāizbūvē identiski Austrumu ielas, Ādaži paraugam.

\

Pielikums Nr.2

Iepirkuma Id.Nr.: ĀND 2017/113

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ĀND 2017/113

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| - Informācija par pretendentu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti: |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu): |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „___________________________________” (Id.nr.: ĀND 2017/113). Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie mums ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2017.gada __._____________.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.