Ādažu novada domes

iepirkuma

„Ceļu nomaļu, grāvju un aizsargdambja apauguma novākšana”

(ID.Nr. ĀND 2018/36)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2018/36-4

| Ādažos | 2018. gada 28.septembrī |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Valērijs Bulāns Everita Kāpa Halfors Krasts Uģis Dambis Artis Brūvers Alīna Liepiņa-Jākobsone |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226.

Darba kārtībā:

Aritmētiskās kļūdas un kopējās līguma summas akceptēšana iepirkuma „Ceļu nomaļu, grāvju un aizsargdambja apauguma novākšana” (ID.Nr.: ĀND 2018/36)  rezultātā noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

- V. Bulāns atgādina, ka 2018.gada 3.aprīļa sēdē (Protokols Nr. 05-30-2018/36-3) tika pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā SIA “Tehniskais dienests” par kopējo līgumsummu – 10 031.68 euro bez PVN.

- A. Liepiņa-Jākobsone ziņo, ka ir saņemts iesniegums no Ādažu novada domes Hidromeliorācijas speciālistes Lauras Breidakas. Iesniegumā tiek minēts, ka Ādažu novada dome 20.09.2018. saņēma SIA “Tehniskais dienests” iesniegumu ar lūgumu pārskatīt iepirkuma līguma Nr.JUR 2018-05/344 kontroltāmi, jo darbu izpildes laikā konstatēts, ka kopējos apjomos, līdz ar to arī kopējā līgumcenā ir ieviesusies aritmētiska kļūda.

L. Breidaka norāda, ka veicot kontroltāmes pārrēķinu tika konstatēts, ka kopējā summa par 2.posma pļaušanas darbiem ir 4211,53 euro bez PVN, nevis 4210,93 euro bez PVN. Ņemot vērā iepriekš minēto kopējā līgumsumma no 10 031,68 euro bez PVN palielinās uz 10 661,80 euro bez PVN.

- Komisija apspriež, ka aritmētiskā kļūda radusies Pasūtītāja vainas dēļ un konkrētajā situācijā, labojot aritmētisko kļūdu pēc līguma noslēgšanas, tas neietekmē lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu citam pretendentam.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

- Akceptēt grozījumus līgumā Nr. JUR 2018-05/344, labojot kopējo līgumcenu uz  10 661.80 EUR bez PVN.

- A. Liepiņai-Jākobsonei publicēt informāciju ĀND un IUB mājaslapā;

- E. Kāpai saskaņot ar pusēm līguma grozījumus.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30.

Pielikumā:

- L. Breidakas iesniegums un tā pielikumi.

- Izdrukas no IUB un ĀND mājaslapām.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	V. Bulāns

Komisijas locekļi:			_____________________	E. Kāpa

_____________________	H. Krasts

_____________________	U. Dambis

_____________________	A. Brūvers

_____________________	A. Liepiņa-Jākobsone