Ādažu novada domes

iepirkuma

„Atkārtots iepirkums - Būvprojekta izstrāde Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā, Ādažu novadā”

(ID.Nr. ĀND 2018/62)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2018/62-4

| Ādažos | 2018. gada 16.novembrī |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Valērijs Bulāns Everita Kāpa Halfors Krasts Uģis Dambis Artis Brūvers Alīna Liepiņa-Jākobsone |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194, Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72 un Ādažu novada domes 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226.

Darba kārtībā:

Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Atkārtots iepirkums - Būvprojekta izstrāde Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā, Ādažu novadā” (ID.Nr.: ĀND 2018/62) rezultātā.

Darba gaita:

- A. Liepiņa-Jākobsone ziņo par Ādažu novada domes ceļu ekspluatācijas inženiera Pētera Sabļina iesniegumu, kurā lūgts pagarināt ar SIA “BM-Projekts” noslēgtā līguma Nr. JUR 2018-05/403 izpildes termiņu līdz 14.12.2018. Termiņa pagarinājums nepieciešams sakarā ar SIA “Ādažu ūdens” vairākkārtējām izejas datu (kanalizācijas tīkla lietotāju skaita) izmaiņām.

- Komisija izvērtē Pētera Sabļina iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.

- Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „BM-Projekts” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2018-05/403 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

- Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2018-05/403 termiņa pagarināšanu līdz 14.12.2018.

2) A. Liepiņai-Jākobsonei publicēt informāciju ĀND mājaslapā;

3) E. Kāpai saskaņot ar pusēm līguma grozījumus.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā:

- Pētera Sabļina iesniegums;

- Izdruka no ĀND mājaslapas.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	V. Bulāns

Komisijas locekļi:

_____________________	E. Kāpa

_____________________	H. Krasts

_____________________	U. Dambis

_____________________	A. Brūvers

_____________________	A. Liepiņa-Jākobsone