VIENOŠANĀS Nr. JUR 2018-06/463

par 2018.gada 29.maija līguma Nr. JUR 2018-05/405 termiņa pagarinājumu

Ādažu novadā								2018.gada 15.jūnijā

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), izpilddirektora p.i. Initas Henilanes personā, kas rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KRIMONT” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Kristapa Mietuļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas „Puses”, katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā:

- Izpildītāja 2018.gada 7.jūnija iesniegumu par ūdens sildītāja (kalorīfera) nomaiņas termiņa pagarinājumu;

- 2018.gada 8.jūnija Iepirkumu komisijas 2018.gada 8.jūnija protokolu (protokols Nr.05-30-2018/58-5);

- 2018.gada 29.maija līguma Nr. JUR2018-05/405 “Par ventilācijas sistēmas renovāciju” (turpmāk – Līgums) 9.1.punktu,

noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā:

“3.2. Darbu izpildes termiņš, saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (pielikums Nr. 4):

    - Ādažu sporta centra peldbaseinā un sporta zālē no 11.06.2018. līdz 27.07.2018.;

    - Ādažu vidusskolas ēdnīcā no 25.06.2018 līdz 01.08.2018.”

- Izteikt Pielikumu Nr.4 “Darbu izpildes laika grafiks” jaunajā redakcijā (pielikumā).

- Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

- Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

- Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

- Vienošanās ir pievienots 1 pielikums – Darbu izpildes laika grafiks, uz 2 lp.

Pušu paraksti:

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Ādažu novada dome Reģ. Nr.90000048472 Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 Banka: Valsts kase kods: TRELLV22 n/k: LV43TREL9802419010000 Izpilddirektora p.i. I. Henilane 2018.gada 15.jūnijā | SIA „KRIMONT” reģ. Nr. 40003856592 Adrese: Grīvas iela 25-17, Rīga, LV-1055 Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 n/k: LV55HABA0551014404109 e-pasts krimont@inbox.lv Valdes priekšsēdētājs Kristaps Mietulis 2018.gada ___._______________ |