VIENOŠANĀS Nr. JUR 2018-07/520

par grozījumiem 2018.gada 29.maija līgumā Nr. JUR 2018-05/405

Ādažu novadā								2018.gada 19.jūlijā

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), izpilddirektora Gunta Porieša personā, kas rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KRIMONT” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Kristapa Mietuļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas „Puses”, katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā:

- Izpildītāja 2018.gada 13.jūlija iesniegumu par durvju ailes paplašināšanu atbilstoši ventilācijas iekārtas gabarītiem un līguma termiņa pagarinājumu līdz 24.08.2018.;

- Iepirkumu komisijas 2018.gada 17.jūlija protokolu (protokols Nr.05-30-2018/58-6);

- 2018.gada 29.maija līguma Nr. JUR2018-05/405 “Par ventilācijas sistēmas renovāciju” (turpmāk – Līgums) 9.1.punktu,

noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Palielināt kopējo līgumcenu par 2084,81 EUR bez PVN, izsakot Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:

“2.1. Kopējā Līguma cena (turpmāk – līgumcena) ir 35511,99 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro un 99 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), saskaņā ar tāmēm (pielikums Nr.3), kas sadalās šādi:

    - par darbiem Ādažu vidusskolas ēdnīcā – 30821,42 EUR bez PVN;

    - par darbiem Ādažu sporta centra baseinā – 4690,57 EUR bez PVN.”

- Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā:

“3.2. Darbu izpildes termiņš, saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (pielikums Nr. 4):

    - Ādažu sporta centra peldbaseinā un sporta zālē no 11.06.2018. līdz 27.07.2018.;

    - Ādažu vidusskolas ēdnīcā no 25.06.2018 līdz 24.08.2018.”

- Izteikt Līguma Pielikumu Nr.4 “Darbu izpildes laika grafiks” jaunajā redakcijā (pielikumā Nr.1).

- Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

- Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

- Vienošanās sastādīta 2 eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

- Vienošanās ir pievienoti 2 pielikumi:

  - Darbu izpildes laika grafiks, uz 2 lp.;

  - Papildus darbu Ādažu vidusskolā veikšanas tāmes, uz 3 lp.

Pušu paraksti:

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Ādažu novada dome Reģ. Nr.90000048472 Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 Banka: Valsts kase kods: TRELLV22 n/k: LV43TREL9802419010000 Izpilddirektors G. Porietis 2018.gada 19.jūlijā | SIA „KRIMONT” reģ. Nr. 40003856592 Adrese: Grīvas iela 25-17, Rīga, LV-1055 Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 n/k: LV55HABA0551014404109 e-pasts krimont@inbox.lv Valdes priekšsēdētājs Kristaps Mietulis 2018.gada ___._______________ |