**ZZ Dats informācija par iespējamiem papildinājumiem programmā SOPA,**

**lai atvieglotu daudzbērnu ģimeņu pabalstu apstrādi**

1. Datu kontrole regulāro pabalstu ikmēneša automātiskai pārbaudei, PMLP datu sinhronizācija. Tiks kontrolētas izmaiņas datos: deklarētā adrese, statuss "dzīvs/miris", VIIS izglītības iestāžu dati pieaugušajiem bērniem. Speciālas personu pazīmes ieviešana pieaugušajiem bērniem, kuru izglītības iestādes neparādās VIIS (piemēram, ārvalstu augstskolas). Kontrole reģistrēs brīdinājumu atbildīgajam darbiniekam, kurš pārbaudīs situāciju un nepieciešamības gadījumā apturēs pabalsta izmaksu vai mainīs summu.   
   Darba apjoms (izstrāde, testēšana, prasību detalizēšana, pārvaldība): 28 cilvēkstundas; 2371,60 EUR, PVN ieskaitīts.
2. Regulāro pabalstu masveida pagarināšanas iespēju izstrāde – varēs esošos aktīvos pabalstus visus uzreiz pagarināt par 1 kalendāro gadu. Pabalsta perioda beigu datuma noteikšanā tiks ņemts vērā arī bērnu vecums un VIIS dati pilngadīgajiem bērniem.  
   Darba apjoms (izstrāde, testēšana, prasību detalizēšana, pārvaldība): 26 cilvēkstundas; 2202,20 EUR, PVN ieskaitīts.

Kopā: 54 cilvēkstundas, **4573,80 EUR**, PVN ieskaitīts.

Un ar skatu nākotnē būtu ļoti svarīga integrācija ar DVS Namejs, lai no SOPA varētu saņemto iesniegumu un uzģenerēto lēmumu reģistrēt Namejā mazinot dubulto darbu. Šis, protams, būtu noderīgs ne tikai daudzbērnu iesniegumiem, bet visiem dokumentiem.

Ar cieņu,

Raivis Kivkucāns, PMP, CISM

SIA ZZ Dats projektu pārvaldnieks

tālr. 67686946, mob. 29112361

[raivis.kivkucans@zzdats.lv](mailto:raivis.kivkucans@zzdats.lv),

[www.zzdats.lv](http://www.zzdats.lv/), [www.epakalpojumi.lv](http://www.epakalpojumi.lv/)