APSTIPRINĀTS

ar Ādažu novada domes

2022.gada 28.septembra sēdes

lēmumu Nr. 471

DARBA UZDEVUMS

DETĀLPLĀNOJUMA  IZSTRĀDĀŠANAI ĪPAŠUMAM ĀDAŽU NOVADA, CARNIKAVAS PAGASTA, GARCIEMĀ, ĪPAŠUMAM “JAUNBRIEŽI”

1. Pamatojums.	Latvijas Republikas 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ādažu novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmums Nr. 471.

2. Detālplānojuma projekta izstrādes vadītājs: Ādažu novada vecākais teritorijas plānotājs – Zintis Varts.

3. Darba mērķis.	Pamatot zemes gabalu sadali un savstarpējo robežu pārkārtošanu savrupmāju un publiskas apbūves nolūkos Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2) nekustamā īpašuma “Jaubrieži” ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1352, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai, ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.

4. Darba uzdevums.

4.1.	Nekustamā īpašuma “Jaunbrieži” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1352 (platība 16.4ha), izstrādāt detālplānojumu saskaņā ar šo uzdevumu, LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un citiem uz teritorijas plānošanu attiecināmiem LR normatīvajiem aktiem.

4.2.	Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Carnikavas novada teritorijas plānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

4.3.	Nodrošināt piekļūšanas iespējas visām jaunveidojamām zemes vienībām no projektējamām ielām.

4.4. Nodrošināt komunikāciju pieslēgumus centralizētiem tīkliem (ūdensapgāde, kanalizācijas apgāde, elektroapgāde). Sadzīves kanalizācijas ūdeņus paredzēt novadīt uz Garciema notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (NAI). Projekta attīstītājam paredzēt investīcijas Garciema NAI jaudas palielināšanai par 30 m3, šo nosacījumu iekļaut detālplānojuma administratīvajā līguma.

4.4.	Projekta sastāvā izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus detālplānojumā ietvertajai teritorijai. Apbūves nosacījumos ietvert detālplānojuma īstenošanas kārtību, nosakot izbūves kārtas, detalizētas prasības inženierkomunikāciju tīkliem, kā arī nepieciešamos pasākumus plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu izbūvei un uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

4.5. Paredzēt vietu publiskās vai komercdarbības apbūves teritorijai vismaz 10 000 m2 platībā, kur ir iespējams izvietot pirmsskolas izglītības iestādi vai citu publisku būvi.

4.6. Sagatavot transporta organizācijas shēmu, kas ietver kājāmgājēju un velosipēdistu pārvietošanos, tajā skaitā piekļuves iespēju sabiedriskā transporta pieturvietām.

4.7. Apbūves noteikumu sastāvā ietvert skices plānotās apbūves arhitektūras principiālajiem risinājumiem un vienotiem dizaina elementiem visai apbūves teritorijai.

4.8. Noteikt teritoriju dalīto šķiroto atkritumu savākšanas vietai.

4.9. Paredzēt labiekārtotu publisko teritoriju, ar bērnu rotaļu laukumu, āra sporta laukumu u.c. rekreācijas funkcijas.

4.10. Gar meliorācijas grāvi kreisajā pusē (virzienā uz Kalngali) paredzēt platāku sarkano līniju koridori (kur nepieciešamības gadījumā varētu izvietot veloceliņu).

4.11. Paredzēt maģistrālā meliorācijas grāvja izdalīšanu atsevišķā zemes vienībā vai kopā ar jaunveidojamās ielas zemes vienību.

5. Darba saturs. Detālplānojuma sastāvdaļas saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.5. nodaļas prasībām:

  - Paskaidrojuma raksts.

5.2.	Grafiskā daļa.

5.3.	Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.

5.4.	Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu.

6. Darba izpildes posmi.

6.1.	Sākumposms, pārskats par sākumposma rezultātiem.

6.2.	Detālplānojuma projekts.

6.3.	Detālplānojuma publiskā apspriešana.

6.4.	Detālplānojuma galīgā redakcija.

7. Darba izstrādāšanas nosacījumi.

7.1.	Detālplānojuma  robežas: nekustamā īpašuma “Jaunbrieži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1352 robežas, ietverot blakus esošās un projektētās ielas, paredzot pieslēgšanos pie esošo ielu sarkanajām līnijām.

7.2.	Projektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna LKS-92 koordinātu sistēmā, kas saskaņots attiecīgajās institūcijās un reģistrēts SIA „Mērniecības datu centrs”.

7.3.	Projektu izstrādāt, ievērojot valsts institūciju izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai. Pieprasīt nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai un, ja nepieciešams, atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no šādām institūcijām: VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Veselības inspekcija, AS „Sadales tīkls”, VAS “Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļa, PA „Carnikavas komunālserviss”, VISA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, AS “GASO”.

7.4.	Paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un publicēt informatīvajā izdevumā „Ādažu Vēstis” un nosūtīt tiem detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kas nav detālplānojuma ierosinātāji, un to nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar detālplānojuma teritoriju, kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos.

7.5.	Projekta publisko apspriešanu organizēt Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.nodaļā noteiktajā kārtībā.

7.6.	Paziņojumus (arī par plānotiem publiskās apspriešanas pasākumiem) publicēt informatīvajā izdevumā „Ādažu Vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un nosūtīt tiem detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kas nav detālplānojuma ierosinātāji, un to nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar detālplānojuma teritoriju, kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos.

7.7.	Darba izstrādāšanas gaitā pārskatus par publiskās apspriešanas posmu rezultātiem un institūciju nosacījumiem un atzinumiem, kā arī detālplānojumu (drukātā un digitālā (*dgn vai *dwg, *doc) veidā) iesniegt Teritorijas plānošanas nodaļā.

7.8.	Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt informatīvajā izdevumā „Ādažu Vēstis”, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos.

7.9.	Ja divu gadu laikā no šī uzdevuma apstiprināšanas datuma Ādažu novada būvvaldē nebūs iesniegts pārskats par sākumposma rezultātiem, Ādažu novada dome izskatīs jautājumu par detālplānojuma izstrādāšanas pārtraukšanu.

7.10. Detālplānojuma galīgo redakciju iesniegt Ādažu novada domē, pievienojot projekta grafiskos materiālus digitālā formā „MicroStation” vai „AutoCad” programmās savietojamos failos un teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus PDF formātā.

7.11. Detālplānojuma grafisko daļu nodot un reģistrēt SIA „Mērniecības Datu Centrs”.

8.	Papildus teritorijas plānojumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem detālplānojumā drīkst noteikt arī citas prasības apbūvei, kā arī prasības zemes izmantošanai, kas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto.

9.	Darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs							Z. Varts