2. pielikums

Ādažu novada pašvaldība izpilddirektora ziņojumam domes sēdē 22.02.2023.

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2022. GADA CENTRALIZĒTO IEPIRKUMU PLĀNA IZPILDE

| Apzīmējumi iepirkumiem: |  | plānots |  | izpildīts |  | atcelts |  | nokavēts termiņš | Teksts – iepriekš neplānots iepirkums | Teksts – pārcelts iepirkums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Līguma summa: | cipari | - mazāka par plānoto | cipari | - lielāka par plānoto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nr. | Iesniegšana un izsludināšana | Līguma slēgšanas vai darījuma termiņš | Iepirkuma nosaukums | Iepirkuma summa EUR, bez PVN (noapaļota) | Budžeta summa ar PVN | Iepirkuma veids |  | Pasūtītājs / atbildīgā persona un iestādes budžeta summa ar PVN | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | janvāris | janvāris | Gaisa kvalitātes mērītāju piegāde un uzstādīšana ĀVS CPS (1. piegāde) | 15 872 | 19 205 | I |  | JIN Naļivaiko | ĀNP/2022/01 SIA “Moduls Engineering” (finansē IZM) |
|  | janvāris | janvāris | Psihologa pakalpojumi | 13 000 | 13 000 | I |  | ĀSD Roze | ĀND2022/04 26.01.22-25.01.23. SIA “RaVita” |
|  | janvāris | janvāris | Informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” druka februārī | 2 780,50 | 3 364,40 | I |  | SAN Jātniece | ĀNP/2022/09 SIA “Zemgus LB” |
|  | janvāris | februāris | Logu noformējuma elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana DARC “Ūdensroze” | 5 617,37 | 6 797 | A |  | ĀSD Roze | ĀNP/2022/07 SIA “KATE” |
|  | janvāris | februāris | Invalīdu mobilā pacēlāja un vertikalizatora piegāde un uzstādīšana DARC “Ūdensroze” | 2 893 3 714,70 | 3 500 | 9. |  | ĀSD Roze | ĀNP/2022/05 pārtraukts ĀNP/2022/11 SIA Baltmedika |
|  | janvāris | februāris | Informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” izgatavošana un piegāde | 28 611 28 072 | 34 619 | 9. |  | SAN Griezne | ĀNP/2022/08 pārtraukts ĀNP/2022/15 SIA “Veiters korporācija” 01.03.22.-28.02.2023. |
|  | janvāris | februāris | Pārtikas karšu iegāde | 140 000 | 169 400 | Sarunu procedūra |  | IJN Kalvāne, JIN Šēfere | ĀNP/2022/10 SIA “Maxima” |
|  | janvāris | februāris | Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi | 10 000 4 032 | 12 100 | 9. |  | PSN Bērziņš | ĀNP/2022/03 36 mēneši SIA “FN Serviss” 09.03.2022.-08.03.2025. |
|  | janvāris | marts | Gaujas iela 33A uzkopšana | 120 000 80 369,94 | 145 000 | AK |  | PSN Bērziņš | ĀNP/2022/06 Active L atteicās slēgt līgumu SIA Cleanhouse 12 mēneši 01.04.2022.-31.03.2022. līgumu slēgs CKS |
|  | janvāris | marts | Terases, kabinetu darba vietu, mīksto mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, kā arī izgatavojamo mēbeļu vizuālā izskata piedāvājuma izstrāde, mēbeļu piegāde, uzstādīšana Dienas aprūpes un rehabilitācijas centram | 73 140 79 293,55 | 88 500 | AK |  | ĀSD Roze | ĀNP/2022/02 - daļas 1.d bez rezultāta 2.d SIA NV stils 3. d SIA Sentios ĀNP/2022/37 1.daļa SIA Kate |
|  | februāris | 15.02.2022. | Aprūpe mājas pakalpojums ĀSD | 80 000 | 80 000 40 000 (gadā) | I |  | ĀSD Roze | ĀNP2022/14 2 gadi 15.02.22- 14.02.2024. |
|  | februāris | februāris | Gaisa kvalitātes mērītāju piegāde un uzstādīšana ĀVS (2. piegāde) | 8 960 | 10 841 | I |  | JIN Naļivaiko | ĀNP/2022/20 SIA “Moduls Engineering” (finansē IZM) |
|  | februāris | 01.03.2022. | Informatīvā izdevuma „Ādažu Vēstis” izplatīšana Ādažu pagastā | 5 225 | 5 225 | A |  | SAN Griezne | ĀNP2022/24 Ādažu novada pensionāru biedrība 12 mēneši Ādažu pensionāru biedrība 01.03.2022.-28.02.2023. |
|  | februāris | 13.03.2022. | Konditorejas “Saracēns” pakalpojumi | 5 890 | 7 125 | I | Visas iestādes IZGL 600, ĀBI 25, Pārv 1000, SPN 200, KPII 200, ĀMMS 400, ĀSD 400, ĀBJSS 300, ĀVS 350, APN 450, ĀKC 600, ĀBV 50, CNC 600, SPII 300, CKN 300, CPS 1100, CPII 250 |  | ĀNP2022/27 SIA Konditoreja Saracēns 03.03.2022. – 02.03.2023. |
|  | februāris | 14.03.2022. | Topogrāfiju skaņošana Ādažu pagastā | 5 372 | 6 500 | A |  | IIN Zēbergs | ĀNP2022/18 SIA Leģenda Gold 14.03.2022.- 13.03.2023. |
|  | februāris | marts | Remonta, uzturēšanas un apsaimniekošanas preču un mazvērtīgā inventāra iegāde | 41 900 | 50 677 | 9. |  | Visas iestādes Organizē JIN ĀVS 12000, ĀBI 300, ĀSD 800 (400+400), ĀKC 4000, ĀPP 850, ĀMMS 2500, KPII 3200, ĀPII 5985, SPN 4500, Pārv. 1000, APN 5000, IIN 500, ĀBJSS 800, ĀBV 270, SPII 3000, CKN 400, CBI 300, CMMS 700, CPS 3000, CNC 500 | ĀNP2022/21 SIA Depo Yit 11.03.2022.-10.03.2023. |
|  | februāris | marts | Ziedi un to kompozīcijas | 9 999 | 12 095 | A |  | Visas iestādes Organizē JIN Pārvalde, 2470 (PSN 700, DZN 870, KAC 900), ĀVS 2350, ĀMMS 790, ĀKC 1500, ĀPII 350, KPII 250, ĀBJSS 210, SPN 250, ĀSD 200, APN 350, ĀBI 75, IJN 480, ĀPP 50, CNC 500, SPII 240, CKN 250, CBI 50, CMMS 250, CPS 1250, CPII 200 | ĀNP2022/25 SIA Funeral Sevice Latvija SIA Džakaranda ziedi 07.03.2022.-06.03.2022. |
|  | februāris | marts | Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums (TEP) efektīvai pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstībai Ādažu novadā | 24 793 24 825 | 30 000 | 9. | APN Pērkone |  | ĀNP2022/22 bez rezultāta ĀNP2022/41 bez rezultāta ĀNP2022/73 SIA “Safege Baltija” |
|  | februāris | 01.04.2022. | Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts ĀPP | 9 000 | 11 000 | 9. |  | ĀPP Meija | ĀNP2022/17 SIA Mallen 02.04.2022.-03.03.2023. |
|  | februāris | 01.04.2022. | Veļas mazgāšana | 20 363 21 108 | 24 640 | 9. |  | Visas iestādes/struktūrvienības ĀKC 600, CNC 150, ĀPII 7800, ĀVS PII 6000, SPII 3360, CKN 80, KPII 2500, DZN 150, CPII 4000 | ĀNP2022/28 1 daļā pārtraukts 2 daļā Citāda kompānija ĀNP2022/58 1.daļā Citāda kompānija 21.04.22-20.04.2023. |
|  | februāris | aprīlis | HVU caurdure, optiskā tīkla ierīkošana un elektrības pieslēguma izbūve Carnikavas pagastā | 9 917 5 881 | 12 000 | 9. |  | APN Grīviņa-Dilāne | ĀNP/2022/19 SIA Woltec Projekta “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā” (projekta Nr. 21-04-FL02-F043.0205-000006) īstenošana (būvniecība ar paskaidrojuma rakstu) |
|  | februāris | aprīlis | Elektroenerģijas iegāde un piegāde Ādažu novada pašvaldības objektiem | 797 530 | 965 011 | AK |  | CKS Jankovskis | ĀNP2022/23 12 mēneši AS “Latvenergo” 01.06.22-31.05.2023. |
|  | februāris | februāris aprīlis | SIA “ZZDats” pirmsskolas rindu datorprogrammas funkcionalitātes paplašināšana | 4 439 5 180 | 5 372 | I | IJN Kalvāne |  | EIS |
|  | februāris | marts jūnijs | Pontonu uzstādīšana un noeju/uzeju izbūve Carnikavā un Ādažos | 9 917 10 990,86 | 12 000 9 000 3 000 | 9. |  | APN Grīviņa-Dilāne | ĀNP2022/12 2 lotes 1. un 2. daļa SIA “Pontoni.lv” atteicās slēgt līgumu ĀNP2022/67 Projekta “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā” (projekta Nr. 21-04-FL02-F043.0205-000006) īstenošana ĀNP2022/84 SIA “Pontoni.lv” |
|  | februāris | marts jūlijs | Divu digitālo stendu uzstādīšana Laivu iela 2 | 28 923 27 700 | 35 960 | 9. |  | APN Grīviņa-Dilāne | ĀNP/2022/13 Projekta “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā” (projekta Nr. 21-04-FL02-F043.0205-000006) īstenošana. patraukts ĀNP/2022/63 bez rezultāta ĀNP/2022/99 Bez rezultāta ĀNP/2022/109 SIA SAUBAG |
|  | februāris | aprīlis jūlijs | Skolas ielas izbūves 3. kārta Ādažu pagastā | 71 487 94 159,15 | 86 500 | 9. |  | IIN Sabļins | ĀNP2022/26 pārtraukts ĀNP2022/50 GP Holding |
|  | marts | marts | 10 grupas supervīzijas sesijas un 10 individuālās supervīzijas sesijas SD | 3 980 | 3 980 | A |  | SD Roze | ĀNP2022/30 Anita Ozolina |
|  | marts | marts | Mūzikas instrumentu skaņošana un tehniskā apkope ĀMMS | 3 000 | 3 000 | A |  | ĀMMS Lakševica | ĀNP 2022/33 Rūdolfs Putāns 10.03.-31.12.2022. |
|  | marts | marts | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi | 45 645,66 | 45 645,66 | I |  |  | ĀNP 2022/38 SIA “Aprūpes nams „Urga”” 5 gadi |
|  | marts | marts | Grupu nodarbību organizēšana un vadīšana skolas vecuma bērniem garīgās veselības veicināšanai | 3 225 | 3 225 | A |  | APN Dukāte | ĀNP 2022/32 Biedrību “Papardes zieds”, SAM 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros |
|  | marts | marts | Mēbeļu piegāde ĀMMS | 1 773 1 701 | 2 145 | 9. |  | ĀMMS Lakševica | ĀNP2022/29 SIA Thomson Furniture |
|  | marts | marts | Fizisko aktivitāšu nodarbības bērniem un pieaugušajiem veselības vecināšanai | 9 917 4 046 1 895 | 12 100 | A |  | APN Dukāte | ĀNP 2022/31 Biedrība “Latvijas Tautas sporta asociācija” ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu un Carnikavas pagastā” ietvaros. ĀNP 2022/88 1.daļa SIA “Lacerta Fit 2.daļa SIA “RITMO |
|  | marts | marts | Gala atskaites sagatavošana EK projektā 612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-NT “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities” (Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju). | 4 958 | 5 999 5 850 | A |  | APN Bite | ĀNP 2022/34 MW Malgorzata Wochowska |
|  | marts | marts | Ģimenes asistenta pakalpojums | 20 000 | 20 000 | I |  | ĀSD Roze | ĀNP2022/39 Nodibinājumu „Sociālā atbalsta un izglītības fonds” 12 mēneši |
|  | marts | marts | Ķīmijas dozatora nomaiņa peldbaseinam | 3 305 5 093 | 4 000 | A |  | SPN Naumovs | ĀNP2022/46 SIA SPA Servisa centrs |
|  | marts | marts | Automašīnu skaitīšanas ierīces iegāde | 4 132 4 350 | 5 000 | A |  | IIN Brūvers | ĀNP2022/54 SIA “KEMEK ENGINEERING |
|  | marts | aprīlis | Futbola laukuma apzaļumošana un sagatavošana sezonai, Ādažu pag. | 12 893 | 15 600 | 9. | SPN Rozītis |  | Veiks CKS |
|  | marts | aprīlis | Invalīdu stāvvietu izbūve Pirmajā ielā, Ādažos | 4 132 | 5 000 | A |  | IIN Sabļins | Atcelts (PUK lēmums) |
|  | marts | aprīlis | Būvuzraudzība ĀVS A un B korpusa ventilācijas ierīkošanai | 74 380 5 900 | 9 000 | A |  | ĀVS Batņa | Cenu aptauja ĀNP 2022/71 SIA “Putniņš un partneri” |
|  | marts | aprīlis | Radošās darbnīcas skolas vecuma bērniem | 5 122 7 470 | 6 198 | A |  | APN Dukāte | ĀNP2022/44 B/a DUE sport B/a Attīstības parks ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” ietvaros |
|  | marts | aprīlis | Nometnes fiziskās veselības veicināšanai skolas vecuma bērniem | 6 051 4 980 | 7 322 | A |  | APN Dukāte | ĀNP2022/43 b/a DUE sport ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” ietvaros |
|  | marts | aprīlis | Būvprojekta “Plūdu un krasta riska apdraudējuma novēršana Ādažu novadā 2. kārta Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve” RS-1 tehniskās dokumentācijas sagatavošana | 6 198 6 200 | 7 500 | I |  | IIN Balode | ĀNP2022/40 SIA Meliorprojekts |
|  | marts | aprīlis | Kancelejas preču nodrošinājums (ārpus EIS) | 35 000 | 42 350 | 9. | Visas iestādes Organizē JIN Naļivaiko SPN 200, ĀVS 6800, ĀMMS 500, ĀKC 500, ĀPII 2808, ĀBI 80, ĀSD 800+ 700 DARC, KPII 4300, ĀBT 400, Pārvalde 2900 un Komisijas (IK un AK) 200, ĀBV 800, IIN 500 SAN 54, ĀPP 480, CNC 300, SPII 3500, CKN 150, CBI 500, APN 840, CPS 4000, TPN 500, CPII 5000 |  | ĀNP2022/35 A Birojs 12.04.2022.-11.04.2022 |
|  | marts | aprīlis | Sporta inventāra piegāde izglītības iestādēm | 9 669 7 890 | 11 700 | 9. |  | ĀBJSS 8000 Zilberte ĀVS un PII 1700, SPII 700 CPS 1300 | ĀNP2022/49 SIA “RANTZOWS SPORT” |
|  | marts | aprīlis | Multizāles informācijas stends CPS | 37 190 37 095 | 45 000 | 9. |  | CPS Bite | ĀNP2022/53 SIA Pro1 Stage |
|  | marts | 09.04.2022. | Sporta balvu un kausu iegāde | 6 760 | 8 180 | 9. | Rozītis un Zilberte SPN 4000 ĀBJSS 4180 |  | ĀNP2022/47 bez rezultāta ĀNP 2022/69 SIA “IVS-D” (6 099 EUR) SIA “GEKA” (661 EUR) 02.05.22.-01.05.2023. |
|  | marts | marts aprīlis | Formas tērpu iegāde Ādažu novada pašvaldības policijas darbiniekiem | 9 711 10 825 | 11 750 | 9. |  | ĀPP Meija | ĀNP2022/52 SIA Synergy |
|  | marts | maijs | BMX trases virāžu asfaltēšana | 26 736 28 576 | 32 350 | 9. |  | SPN Rozītis, IIN Brūvers | ĀNP 2022/36 SIA We Build Parks |
|  | marts | maijs jūnijs | Ādažu pagasta ielu atjaunošana no asfaltbetona 6 cm 1) Rožu iela 2) Mālnieku iela 3) Dzirnavu iela | 56 590 29 872,86 26 083.04 37 896,63 93 852,53 | 68 474 17 182 23 154 28 138 | 9. |  | IIN Sabļins | ĀNP2022/48 3 lotes, iedzīvotāju līdzfinansējums: 1) 8 182 2) 11 154 3) 13 138 SIA KF Grupa |
|  | marts | jūnijs jūlijs | Ēdināšanas iepirkums CPS | 582 250 1 201 662 | 704 523 | AK |  | CSP Bite | ĀNP2022/60 5 gadi Concord Service Group SIA (Ex. SIA "P.DUSSMANN" Ar 01.09.2022. 5 gadi |
|  | marts | maijs jūlijs | Ādažu stadiona sporta aprīkojuma atjaunošana, izveidojot sintētiskā seguma skrejceļu, tāllēkšanas bedri, kā arī pārvietojamās skatītāju tribīnes | 119 008 97 423,20 | 144 000 | 9. |  | SPN Rozītis | ĀNP 2022/51 SIA Sporta Halle Budžetā pašvaldības līdzfinansējums ir tikai 10 % Investīciju projekts MK noteikumi Nr.112 |
|  | aprīlis | aprīlis | Karoglentu izgatavošana un eksponēšana Gaujas svētkos un Latvijas karoga karoglentu noma un eksponēšana valsts svētkos novembrī, Ādažu pag. | 4 380 4 548 | 5 300 | A |  | APN Grīviņa-Dilāne | ĀNP 2022/66 SIA “United Workshops” |
|  | aprīlis | aprīlis | Mācību literatūras un darba burtnīcu iegāde ĀVS | 85 848 | 91 190 | I |  | ĀVS Sasina | ĀNP 2022/70 Lielvārds, Avots, Globuss A, Apgāds Zvaigzne ABC |
|  | aprīlis | aprīlis | Optisko interneta ierīkošanu Dienas aprūpes centrā adresē Attekas ielā 39, Ādažos. | 3 600 | 4356 | A |  | IIN Kronbergs | ĀNP 2022/68 Latvijas mobilais telefons 3 gadi |
|  | aprīlis | aprīlis | Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana | 4 000 | 4 000 | I |  | SD D.Landsmane | ĀNP 2022/78 SIA “CILVĒKS” 12.04.2022.-30.06.2022. |
|  | aprīlis | aprīlis | Konsultāciju pakalpojumi funkciju auditam pašvaldības aģentūrā CKS un pašvaldības administrācijas ĪIN | 3 900 |  | I |  | IZP 1.vietnieks Martinsons | ĀNP 2022/59 SIA “EDO Consult |
|  | aprīlis | aprīlis | Ilgstoši sociālās aprūpes pakalpojumi | 45 596,34 | 45 596,34 | I |  | SD Roze | ĀNP2022/64 SIA “Aprūpes nams „Urga” 07.04.2022. līdz 30.04.2027. |
|  | aprīlis | aprīlis | Ilgstoši sociālās aprūpes pakalpojumi | 38 255,81 | 38 255,81 | I |  | SD Roze | ĀNP2022/64 Balvu novada "Pansionāts "Balvi"" 07.04.2022. līdz 30.04.2027. |
|  | aprīlis | aprīlis | Zemes robežu kadastrālā uzmērīšana | 7 224 6 125 | 8 742 | 9. |  | IIN Kuks/Čūriška | ĀNP 2022/61 SIA Parametrs |
|  | aprīlis | maijs | ĀVS jaunas datorklases aprīkošana ar datu pārraides tīklu | 4 959 | 6 000 | A |  | ĀVS Milancejs | Veiks saviem spēkiem |
|  | aprīlis | maijs | CPS 1) Ķīmijas, Fizikas, Dabas zinību klašu tehnikas aprīkojums, mācību uzskates līdzekļi. 2) Mājturības klašu tehnikas aprīkojums, mācību uzskates līdzekļi. | 9 041 | 11 500 4 550 6 950 | 9. |  | CPS Bite |  |
|  | aprīlis | maijs | CPS Multizāles skatuves aprīkojums | 10 289 | 12 450 | 9. |  | CPS Bite |  |
|  | aprīlis | maijs | CPS sporta inventārs | 4 793 | 5 800 | 9. |  | CPS Bite |  |
|  | aprīlis | maijs | CPS garderobes skapji (120 un 200 vietas) | 6 198 | 7 500 | 9. |  | CPS Bite |  |
|  | aprīlis | maijs | CPS Mūzikas instrumenti, vadi | 6 388 | 7 730 | 9. |  | CPS Bite |  |
|  | aprīlis | maijs | CPS WC aprīkojums, skolas interjera aksesuāri | 7 430 | 9 000 | 9. |  | CPS Bite |  |
|  | aprīlis | maija | Peldēšanas prasmes apmācība CPS 1.-3. klasei (tiek piesaistīti instruktori) | 3 306 | 4 000 | A |  | CPS Pauls |  |
|  | aprīlis | maijs | Dāvanas izglītības iestāžu absolventiem | 3 752 | 4 540 | A |  | IJN vadītāja | nesasniedz iepirkuma summu |
|  | aprīlis | maijs | Fizioterapeita konsultācijas | 3 000 | 3 000 | I |  | SD S.Vītola | ĀNP 2022/76 Ilze Zeibote (JUR 2022-04/468, JUR 2022-04/467) 02.05.2022.-31.08.2023. |
|  | aprīlis | maijs | Pašvaldības ielu apgaismojuma audits | 6 000 | 7 260 | A |  | IIN Zēbergs | ĀNP 2022/80 SIA “Neoprojekts” |
|  | aprīlis | maijs | Ilgstoši sociālās aprūpes pakalpojumi | 37 842,01 | 37 842,01 | I |  | SD Roze | ĀNP2022/82 Balvu novada "Pansionāts "Balvi"" 28.04.2022.-30.04.2027. |
|  | aprīlis | maijs | Drēbju žāvētāji ĀVS PII un KPII | 10 248 10 140 | 12 400 | 9 |  | ĀVS 6000 Batņa KPII 6400 Kuzņecova | ĀNP 2022/62 SIA “Ecotrend” |
|  | aprīlis | jūnijs | Ēdināšanas pakalpojums DARC “Ūdensroze” | 15 702 | 19 000 | I. |  | ĀSD Mežīte | Nesasniedz iepirkuma summu |
|  | aprīlis | maijs jūnijs | Gājēju celiņu rekonstrukcija un betona pakāpienu atjaunošana Kadagā, Ādažu pag. | 10 743 16 646,58 | 13 000 | 9. |  | APN Grīviņa-Dilāne | ĀNP 2022/72 Bez rezultāta ar paskaidrojuma rakstu ĀNP 2022/87 SIA Gludi LM |
|  | aprīlis | 09.06.2022. | Lietus kanalizācijas tīklu apkope, remonts un uzturēšana, Ādažu pag. | 165 289 | 20 000 | 9. |  | IIN Sabļins | ĀNP 2022/85 SIA Ūdensnesējs serviss 12 mēneši 01.06.22.-31.05.23. |
|  | aprīlis | 18.06.2022. | Kārtridžu iegāde un uzpilde, printeru apkalpošana | 24 628 | 28 960 | 9. |  | Visas iestādes Organizē ITN Kronbergs ĀVS 6000, ĀSD 800, ĀBV 1000, ĀKC 600, ĀPP 545, ĀMMS 2000, KPII 1875, ĀPII 650, SPN 250, Pārv 2700, IIN 1450, ĀBT 700, ĀBI 350, ĀBJSS 470, SAN 120, CNC 150, SPII 1500, CMMS 1650, CPS 4500, ĀBT 700, ANP 1350, TPN 250, AK 150 | ĀNP 2022/74 SIA Ortega 25.05.2022.-25.05.2023. |
|  | aprīlis | jūnijs | Mēbeles CPS (ēdnīcas galdi un krēsli) 4 datoru galdi, 4 ķīmijas galdi un 10 nolokāmie galdi | 34 710 34 370 | 42 000 | 9. |  | CPS Bite | ĀNP 2022/65 SIA AA Active |
|  | aprīlis | jūlijs | CPS 1) Mācību kabinetu mēbeles 2) Administrācijas, atbalsta personāla, skolotāju telpu mēbeles un seifi. | 51 735 | 62 600 35 200 27 600 | AK |  | CPS Bite |  |
|  | aprīlis | jūlijs | CPS Eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums un eksperimentu komplektu iegāde | 66 239 | 80 150 | AK |  | CPS Bite | VK aizdevums (ja būs) |
|  | aprīlis | jūlijs | Ēdināšanas iepirkums PII “Riekstiņš” | 716 363 | 866 800 | AK |  | CPII Kronberga | ĀNP 2022/75 ar 01.09.2022. 5 gadi Concord Service Group SIA (Ex. "P.DUSSMANN" SIA |
|  | aprīlis | jūlijs | Ādažu vidusskolas ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana | 124 790 118 902 | 151 000 | 9. |  | ĀVS Batņa, Subočs | ĀNP2022/57 SIA “HEINEX |
|  | aprīlis | jūlijs | Ādažu vidusskolas C korpusa fasādes vienkāršotā atjaunošana | 223 140 229 347.32 | 270 000 | AK |  | ĀVS Batņa IIN Arnavs | ĀNP2022/56 SIA KUUM |
|  | aprīlis | 14.07.2022. | Degvielas nodrošinājums CKS, darbinieku un ĀPP automašīnām | 260 329 | 314 998 | AK |  | CKS Špakovs un ĀPII Meija CKS 232 000 darbinieku automašīnas 63 950 ĀPP 19 048 | ĀNP 2022/81 divi līgumi pašvaldība un CKS A/s Virši A 14.07.2022.-13.07.2023. |
|  | marts aprīlis | aprīlis oktobris | Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums (TEP) 1) mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošanai Carnikavā 2) maģistrālā veloceļa Rīga–Carnikava izbūvei | 45 000 41 930 | 54 450 21 780 32 670 | AK |  | APN Henilane (martā bija liels darba apjoms) | ĀNP 2022/79 2 lotes Bez rezultāta ĀNP 2022/114 SIA Grupa 93 |
|  | maijs | maijs | Mūzikas instrumentu iegāde (divās lotēs): ĀMMS 1) akustiskās klavieres (5 gab. restaurētas) 2) divi čelli CMMS 1) lietotas klavieres 2 gb | 7 139 8 552 | 8 639 6 879 2 760 | I. | ĀMMS Lakševica CMMS Doriņš |  | ĀNP 2022/90 Rūdofs Putāns SIA Ventspils Vijoļdarbnīca |
|  | maijs | maijs | Ilgstoši sociālās aprūpes pakalpojumi | 54 750 | 54 750 | I |  | SD Roze | ĀNP2022/86 SIA "Senioru nams", Sociālās aprūpes centrs “Liepa”, 01.05.2022.-30.04.2027. |
|  | maijs | maijs | Fizioterapijas pakalpojumi | 3 000 | 3 000 | I |  | SD Roze | ĀNP2022/89 Dace Kristapaite |
|  | maijs | jūnijs | Skatuves noma | 3 500 |  | A |  | KC Riba | ĀNP2022/95 IK “BERK |
|  | maijs | jūnijs | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi | 3 972,48 | 3972,48 | I |  | SD Roze | ĀNP2022/95 Pansionāts "Balvi |
|  | aprīlis maijs | jūlijs | CPS mācību kabinetu interaktīvās tāfeles, displeji un papildaprīkojums. Samsung Flip 2 (WM55R), Samsung Flip 3 (WM75A), Samsung Flip 2 (WM85R) | 126 239 69 804 | 152 750 | AK |  | CPS Bite | ĀNP 2022/93 SIA Certes |
|  | maijs | jūnijs jūlijs | Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde” | 25 000 19 985 | 30 250 | 9. |  | APN Pērkone | ĀNP2022/92 RTU |
|  | maijs | jūnijs | Žalūziju iegāde un uzstādīšana 1) ĀVS 2) PII “Riekstiņš” | 6 942 | 8 400 6 000 2 400 | 9. |  | ĀVS Subočs CPII Kronberga |  |
|  | maijs | jūnijs | Niedru pļaušana, Ādažu pag. | 4 545 | 5 500 | A |  | IIN Breidaka | Nav nepieciešams |
|  | maijs | jūlijs septembris | Carnikavas stadiona pārbūve | 1 433 640 | 1 734 704 | AK |  | SPN Krūms, Rozītis IIN Arnavs | ĀNP 2022/77 Investīciju projekts MK noteikumi Nr.112 SIA Buildimpekss |
|  | jūnijs | jūnijs | Soliņu renovācija KPII | 3 099 3 900 | 3 750 | A |  | KPII Kuzņecova | ĀNP 2022/101 SIA “DONUM”, darbi jūlijā |
|  | jūnijs | jūnijs | Alumīnija konstrukcijas un rūdītā stikla siltumnīcas piegādi un uzstādīšanu dienas centrā | 8 692,07 | 10 517,40 | I |  | SD Mežīte | ĀNP 2022/103 SIA Dārzu radītava |
|  | jūnijs | jūnijs | Fizioterapeita pakalpojumi | 6 000 | 6 000 | I |  | SD Roze | ĀNP 2022/102 Ilze Zeibote |
|  | jūnijs | jūnijs | Tehniskais nodrošinājums pilsētas svētkiem (skatuve un gaismas) | 9 345,33 | 11 307,85 | A |  | ĀKC Tiļuga | ĀNP 2022/105 SIA RJK SIA Finksound |
|  | jūnijs | jūnijs | Mākslinieciskā programma pilsētas svētkiem | 7 507 | 9 499,72 | I |  | ĀKC Tiļuga | ĀNP 2022/104 SIA “ FORTE PRODUCTION”, |
|  | jūnijs | jūnijs | Higiēnas aprīkojuma noma dienas centrā | 3 165 | 3 829,55 | A |  | SD Mežīte | ĀNP 2022/104 A/S "Elis Tekstila Serviss", 12 mēneši |
|  | jūnijs | jūnijs | Telpu noma un ēdināšanas pakalpojums vasaras nometnei ĀMMS | 3 714,33 | 4 494,34 | A |  | ĀMMS Rubenis | ĀNP 2022/107 Cēsu novada pašvaldība |
|  | jūnijs | jūnijs | Muzikālā piknika koncertprogrammas nodrošināšana | 4 700 | 4 700 | I |  | ĀKC Riba | ĀNP 2022/108 SIA Liepājas teātris |
|  | jūnijs | jūlijs | Rotaļu laukuma izbūve PII “Riekstiņš” | 22 479 | 27 200 | 9. |  | CPII Kronberga | Pārcelts uz 2023. |
|  | jūnijs | jūlijs | Koka elektrības stabu nomaiņa, Ādažu pag. | 10 330 | 12 500 | 9. |  | IIN Zēbergs | Pārcelts uz 2023. |
|  | aprīlis jūnijs | maijs jūlijs | Ataru ceļa apgaismojuma izbūve (Ādažu pag.) | 29 967 17 272,67 | 29 000 | 9. |  | IIN Zēbergs | ĀNP 2022/97 SIA Leģenda Gold |
|  | jūnijs | jūnijs augusts | Projekta “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” būvprojekta izstrāde | 29 339 21 622 | 35 000 | 9. |  | APN Plikgalve CKS Dzenis | ĀNP 2022/98 Atbalstīts saskaņā ar 2022. gada 10. janvāra lēmumu Nr.7 “Par projektu “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” SIA Baltex Group |
|  | Jūnijs novembris | 01.08.2022. | Ķīmisko preču piegāde un baseinu tehniskā apkope SPC, ĀPII un KPII | 18 718 19 615 | 22 649 | 9. |  | Organizē SPN Naumovs, ĀPII Breidaka, KPII Kuzņecova SPN 13101 (A-2670, R-3441Ķ-6650, sag-340), ĀPII 6637, KPII 2911 (A-1830, Ķ- 1081) | ĀNP 2022/83 SIA SPA servisa centrs Bez rezultāta ĀNP 2022/116 Bez rezultāta ĀNP 2022/160 (sarunu procedūra) SPA Servisa centrs 01.11.2022.-30.06.2023. |
|  | jūnijs | septembris | Transporta pakalpojumi (ĀVS sākumskolas skolēnu pārvadājumi uz baseinu) | 14 876 13 423 | 18 000 | 9. | ĀVS Kopko |  | ĀNP 2022/96 SIA Latvijas sabiedriskais autobuss 01.09.2022.-31.05.2023. |
|  | aprīlis jūlijs | maijs jūlijs | Mācību literatūras un darba burtnīcu iegāde CPS | 13 333 19 981,99 | 14 000 | I |  | CPS Pauls | ĀNP 2022/118 IK AG Avots SIA Lielvārds |
|  | maijs jūlijs | jūnijs jūlijs | Rotaļu laukuma iekārtu piegāde PII “Riekstiņš”. Rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana KPII. | 9 256 13 588 15 608 | 17 200 11 200 7 200 4 000 | 9. |  | CPII Kronberga (vajadzīgi budžeta grozījumi) KPII Krasts | ĀNP 2022/110 CPII jāpabeidz līdz augusta beigām. SIA Go Play |
|  | jūlijs | jūlijs | Elektrošoka ierīču piegāde ĀPP darba nodrošināšanai | 4 390 | 5 311,90 | I |  | ĀPP Meija | ĀNP 2022/111 SIA “RAE LV |
|  | jūlijs | jūlijs | Telpu noma un ēdināšanas pakalpojums vasaras nometnei ĀMMS | 3 714,33 | 4 494,34 | A |  | ĀMMS Rubenis | ĀNP 2022/121 Cēsu novada pašvaldība |
|  | jūlijs | jūlijs | Kokmateriālu piegāde Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Ādažu novada Carnikavas pagastā | 3 925,96 | 4 750,45 | A |  | APN Dundure | ĀNP 2022/119 SIA “Priežavoti |
|  | jūlijs | jūlijs | ĀVS C korpusa siltināšanas būvuzraudzība | 5 950 | 5 950 | A |  | IIN Arnavs | ĀNP 2022/122 Jānis Ozoliņš |
|  | jūlijs | augusts | Stempja ceļa caurtekas pārbūve, Āņi, | 7 369 | 8 917 | 9. |  | IIN Balode | pārcelts uz 2023. |
|  | jūlijs | augusts | Uzkopšanas pakalpojumi DI | 9 330 10 512 | 11 289 | 9. |  | SD Mežīte | ĀNP 2022/115 SIA “Vizii” 14.09.2022.-13.09.2023. |
|  | jūlijs | augusts | Logu mazgāšana ĀVS un sākumskolā | 3 554 3 000 | 4 300 | A |  | ĀVS Subočs, Kopko | ĀNP 2022/117 SIA Optimum būve |
|  | jūlijs | augusts | Kāpas ielas Ādažu pag. elektrības pieslēguma izbūves projektēšana | 8 264 3 900 | 10 000 | 9. |  | IIN Zēbergs | ĀNP 2022/112 SIA Doma būve |
|  | jūnijs jūlijs | augusts | Ventilācijas sistēmu uzturēšana iestādēs, Ādažu pag. | 17 073 27 663,86 | 20 659 | 9. |  | Organizē IIN Arnavs SPN 5387 (A-702 R-4685), ĀPII 500, KPII 2272, ĀVS un sākumskola 12 000. ĀSD 500 (DARC) | ĀNP 2022/123 SIA Moduls Engineering 02.09.2022-01.09.2023. |
|  | jūlijs | septembris | Ādažu novada pašvaldības darbinieku apdrošināšana | 139 000 | 139 000 | AK |  | PN Raiskuma | ĀNP 2022/125 A/S Balta 12.09.2022.-11.09.2023. |
|  | augusts | augusts | Videonoverošanas sistēmas un serveru skapja piegāde | 3 650,87 | 4417,55 | A |  | ITN Lazdiņš | ĀNP 2022/131 TEKA TELEKOM |
|  | augusts | augusts | Datu pārraides tīkla ierīkošana ar videonovērošanas un bezvadu tīkla punktu izveidošanu | 5 940,62 | 7188,51 | A |  | ITN Lazdiņš | ĀNP 2022/130 SIA „X Networks” |
|  | augusts | augusts | Grupu nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem | 2 030 | 2 030 | A |  | APN Dukāte | ĀNP 2022/124 SIA “Lacerta Fit” |
|  | augusts | augusts | Bērnu gultu piegāde ĀPII Strautiņš | 3 057,50 | 3 699,58 | A |  | ĀPII Breidaka | ĀNP 2022/1140 SIA Kore AG |
|  | augusts | augusts | Dienas aprūpes pakalpojumi | 3 000 | 3 000 | I |  | SD Mežīte | ĀNP 2022/139 SIA ISSE |
|  | augusts | augusts | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi | 7 593,23 | 7 593,23 | I |  | SD Roze | ĀNP 2022/141 Pansionāts Balvi |
|  | augusts | augusts | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi | 46 080 | 46 080,00 | I |  | SD Roze | ĀNP 2022/143 SIA SENIOR MANAGEMENT 01.09.2022. - 31.08.2025 |
|  | augusts | 14.09.2022. | ĀPP darbinieku veselības apdrošināšana | 7 438 9 360 | 9 360 | 9. |  | ĀPP Meija | ĀNP 2022/125 A/as Balta 14.09.2022.-13.09.2022. |
|  | aprīlis augusts | maijs septembris | Sporta laukuma skrejceļa segums ĀPII | 14 049 17 024,56 | 17 000 | 9. |  | ĀPII Putnis, Cintiņa | ĀNP 2022/136 Bez rezultāta ĀNP 2022/142 SIA AM Būvvadība |
|  | augusts | septembris | Konsolidētā finanšu pārskata revīzijas pakalpojums pašvaldībai, CKS un kapitālsabiedrībām | 36 000 24 500 | 44 286 14 762 gadā | 9. |  | GRN Snigireva | ĀNP 2022/137 2 gadi SIA Auditors padoms 14.09.2022.-15.04.2024. |
|  | augusts | 01.10.2022. | Apsardzes un signalizācijas sistēmas apkalpošana iestādēs, Ādažu pag. | 10 290 22 323,15 | 12 451 | 9. |  | Organizē Naumovs ĀVS (Subočs, Kopko) 8850 (ĀVS un ĀVSK), SPN 510, SD 750, ĀPP 435, KPII 1354, ĀPII 552 | ĀNP 2022/138 Pārtraukts ĀNP 2022/146 A/S G4SLatvia 01.11.2022.-31.03.2024. |
|  | augusts | 13.11.2022. | Elektrības un apgaismes ķermeņu darbības nodrošinājums, Ādažu pag. | 59 781 | 72 335 | AK |  | Organizē IIN Zēbergs IIN 52000, ĀPP 500, ĀSD 600, ĀPII 2662, ĀVS 12500, SPN 2007, KPII 1767 | ĀNP 2022/147 SIA Leģenda Gold 14.11.2022.-31.12.2023. |
|  | jūnijs septembris | jūnijs septembris | ĀPII ēkas un teritorijas remontdarbi 1) celiņu asfaltēšana (stāvlaukumu izbūve) 2) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas remontdarbi 3) piespiedu ventilācija (rekuperācija) vienā grupā 4) 17. grupas telpas izejas uz virtuves telpu ierīkošana 5) dežuranta telpu pārveidošana par logopēda kabinetu. | 18 143 13 798,92 5 286,39 | 21 953 16 000 14 520 2 928 3 025 | 9. |  | ĀPII Putnis | ĀNP 2022/100 SIA Ūdensnesēja serviss (kanalizācija) darbi augustā ĀNP 2022/133 SIA Riga ART (telpu remonts) |
|  | septembris | oktobris | Carnikavas stadiona pārbūves būvuzraudzība | 31 600 11 420 | 38 236 | 9. |  | SPN Krūms, Arnavs | ĀNP 2022/144 RS Būvnieks |
|  | marts septembris | maijs oktobris | Betona bruģakmens izbūve brauktuvei Rasiņu iela, Ādažu pag. Asfalta betona izbūve brauktuvei Rasiņu iela, Ādažu pag. | 19 220 58 450 26 421,46 | 23 256 | 9. |  | IIN Sabļins | ĀNP 2022/126 iedzīvotāju līdzfinansējums 9256 EUR būs būvuzraudzība un autoruzraudzība SIA AL Ceļu būve Pārtraukts ĀNP 2022/148 SIA Lastrada |
|  | septembris | oktobris decembris | Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā Carnikavā | 35 910 44 000 | 43 451 | 9. |  | ANP Grīviņa-Dilāne | ĀNP 2022/145 SIA Delta EM Pārtraukts, izpildītājs attiecās noslēgt līgumu ĀNP 2022/166 SIA Delta EM |
|  | septembris | oktobris | Vecštāles ceļa pārbūve, Ādažu pag. | 1 983 471 | 2 400 000 | AK |  | IIN Sabļins | AM finansējums AM atsakās finansēt |
|  | augusts oktobris | septembris oktobris | Apliecinājuma kartes sagatavošana Kastaņu ielas un Lazdu ielas dubultās virsmas apstrāde, Ādažu pag. | 11 060 | 14 000 | 9. |  | IIN Sabļins | Nauda iztērēta citos projektos |
|  | maijs oktobris | jūnijs oktobris | Obligātā veselības pārbaude | 14 090 | 17 049 | 9. |  | Organizē Bērziņš | Nesasniegs iepirkuma procedūras slieksni |
|  | oktobris | oktobris | Pašvaldības policijas transporta videonovērošanas sistēmas monitorings | 3 415,84 | 4 133,17 | A |  | ĀPP Feldmanis | ĀNP 2022/150 SECURE Solutions |
|  | oktobris | oktobris | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi | 37 883,30 | 37 883,30 | I |  | SD Roze | ĀNP 2022/151 Pansionāts Balvi |
|  | oktobris | oktobris | Mūsdienu tautas mūzikas apvienības “Raxtu Raxti” koncertprogrammas izveidošanu un publisku izpildījumu Ādažu vidusskolā Lāčplēša dienā, š.g. 11. novembrī, | 3 305,79 | 3 305,79 | I |  | ĀVS Podziņa | ĀNP 2022/155 biedrību “Pasaules mūzika” |
|  | oktobris | oktobris | Grupu mājas (dzīvokļa) “Mālpils” un dienas aprūpes centra (DAC) “Mālpils” | 15 768,46 | 15 768,46 | I |  | SD Roze | ĀNP 2022/156 biedrība “Cerību spārni”, |
|  | oktobris | novembris | Ziemassvētku dekoru noformējums vairākās daļās, Ādažu pag.: 1) Ziemassvētku dekoru noma un eksponēšana 2) pašvaldības gaismas dekoru eksponēšana 3) gaismas lāzerprojekcija uz fasādes | 29 753 28 577 | 36 000 12 000 14 000 10 000 | 9. |  | APN Grīviņa-Dilāne | ĀNP 2022/154 vairākas lotes pārtraukts ĀNP 2022/159 SIA AM noma |
|  | oktobris | novembris | Aktīvās atpūtas zonas vingrošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Pirmā ielā 25A, Ādažos | 6 611 5 560,99 | 8 000 | 9. |  | ANP Grīviņa - Dilāne | ĀNP 2022/149 Pārtraukts ĀNP 2022/157 SIA Jūrmalas mežaparki |
|  | oktobris | novembris | Profesionālās izglītības programmas “Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programma” izpildes pakalpojums ĀVS | 3 802 | 4 600 | I |  | ĀVS Jēkabsone | Izņemts no budžeta |
|  | oktobris | novembris | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai | 21 478 | 26 000 | 9. |  | ĀSD Landsmane | Nav MK noteikumi |
|  | oktobris | decembris | Ādažu novada kalendāra 2023. gadam izgatavošana un piegāde | 6 991 5 560,99 | 8 460 | 9 |  | SAN Griezne | ĀNP 2022/161 SIA IBC Print Baltic |
|  | oktobris | 01.01.2023. | Depo iela 2 telpu uzkopšana | 5 520 6 392,40 | 6 679 | 9. |  | ĀPP Meija | ĀNP 2022/153 Baltcleaner OU 01.01.2023. 12 mēneši |
|  | novembris | 30.11.2022. | Sociālie pakalpojumi | 5 239 7 418,58 | 5 239 | I |  | ĀSD Roze | ĀNP 2022/153 B/a “Rīgas pilsētas Rūpju bērns” 12 mēneši |
|  | novembris | novembris | Individuālās logopēda un ABA terapijas nodarbības | 5 000 | 5 000 | I |  | SD Landsmane | ĀNP 2022/162 SIA “Bērnu attīstības centrs ABC |
|  | novembris | novembris | Ūdensvada pārbūve Carnikavas stadionā | 5 108,65 | 6 181,47 | I |  | SPD Krūms | ĀNP 2022/163 SIA TGME |
|  | novembris | novembris | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi | 37 779,94 | 37 779,94 | I |  | SD Lancmane | ĀNP 2022/167 Pansionāts “Balvi”” 5 gadi |
|  | novembris | decembris | Ziemassvētku pārtikas paku iegāde ĀSD | 5 992 2 066,72 | 7 250 | 9. |  | ĀSD Roze | SIA Dagi Nesasniedz iepirkuma summu |
|  | novembris | 01.01.2023. | Klaiņojošo dzīvnieku veterinārā aprūpe | 6 446,28 | 7 800 | I |  | ĀPP Meija | ĀNP 2022/165 b/a “Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” b/a “Dzīvnieku patversme “Mežvairogi”” atcelts ĀNP 2022/165 b/a Dzīvnieku patversme Ulubele |
|  | decembris | - 2023. | Informatīvā izdevuma “Ādažu Vēsts” maketēšana | 4 400 | 4 400 | A |  | SAN Griezne | Nodrošina Sabiedrisko attiecību nodaļa |
|  | decembris | 01.01.2023. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana un uzturēšana | 3 000 | 3 630 | I |  | APP Meija | ĀNP 2022/168 SIA Belam – Rīga 10.01.2023. uz 12 mēnešiem |
|  | decembris | 01.01.2023. | Patversmes pakalpojumi ĀSD klientiem | 4 000 | 4 000 | I |  | ĀSD Roze | Līgums spēkā līdz 31.05.2023. . |
|  | decembris | 01.02.2023. | Siltummezglu un gāzes saimniecības apkalpošana iestādēs, Ādažu pag. | 33 599,52 33 996,22 | 40 655 | 9. |  | Organizē CKS Zēbergs ĀPP 800, SPN 3220 (A-220, R-3000), ĀVS 8400, ĀPII 5421 KPII 4281 (A-3081, R-1200), Pirmā iela 42A 775 (A400-R375) ĀSD 250 (DARC) | ĀNP 2022/171 līgumu slēdz CKS un pašvaldība SIA Ūdensnesēja serviss |
|  | decembris | decembris | Individuālās ABA terapijas un fizioterapijas nodarbības 2 SD klientiem | 12 600 | 12 600 | I |  | SD Landsmane | ĀNP 2022/170 SIA ABA Baltija |
|  | decembris | decembris | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi” | 37 779,94 | 36 779,94 | I |  | SD Lansmane | ĀNP 2022/169 Pansionāts Balvi |
|  | decembris | 01.01.2023. | Zupas virtuves pakalpojumi | 29 885.95 | 36 162 | I |  | SD Roze | ĀNP 2022/172 SIA "TIRDZNIECĪBAS NAMS ASVA 01.01. - 30.04. un 01.11. - 31.12.2023 |
|  | decembris | decembris | DI rehabilitācijas pakalpojumi | 10 692,40 | 10 692,40 | I |  | SD Landsmane | ĀNP 2022/175 Biedrību “Cerību spārni |
|  | decembris | decembris | DI rehabilitācijas pakalpojumi | 3 500 | 3 500 | I |  | SD Roze | ĀNP 2022/174 Biedrību ,,Rīgas pilsētas ,,Rūpju bērns |
|  | decembris | decembris | Digitālo mācību materiālu un mācību līdzekļu izmantošana izglītības interneta portālā | 4 661,16 | 5 220,50 | I |  | CP Pauls | ĀNP 2022/176 SIA "Uzdevumi.lv |
|  | oktobris decembris | novembris decembris | Dadzīšu un Krastupes ielu projektēšana, Ādažu pag. | 11 240 | 13 600 | 9. |  | IIN Sabļins | Pārcelts uz 2023. |
|  | decembris | janvāris | Mobilo sakaru pakalpojumi | ĀND 71 000 CKS 39 000 | 133 100 | AK |  | IT Lazdiņš | ĀNP 2022/171 LMT 26.01.2023, 3 gadi |